1. Общие сведения

ТОО «PBSOFT» ищет исполнителя для разработки тиражного приложения, которое связывает систему электронного документооборота Online Contract с CRM Битрикс24.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование задачи | Интеграция системы ЭДО Online Contract с CRM Битрикс24 |
| Заказчик | ТОО «PBSOFT», БИН 170640024458, г. Астана |
| Площадка | Astana Hub, раздел «Технологические задачи» |
| Система ЭДО | Online-contract.kz |
| Целевая CRM | Битрикс24: облачная и коробочная версии |
| Тип решения | Тиражное приложение для маркетплейса Битрикс24 |

2. Цели и ожидаемый результат

Пользователь Битрикс24 должен формировать, отправлять и отслеживать подписание документов в Online Contract, не выходя из CRM.

Цели

- Исключить ручной перенос данных сделок и контрагентов из Битрикс24 в Online Contract.

- Видеть статус подписания документа в карточке сделки и автоматически переводить сделку по стадиям.

- Хранить подписанные документы в карточках CRM.

- Получать входящие документы от контрагентов в CRM без ручной загрузки.

- Предложить клиентам Битрикс24 готовое решение через маркетплейс.

Ожидаемый результат

- Приложение работает в облачной и коробочной версиях Битрикс24 и реализует четыре сценария из раздела 4.

- Приложение прошло модерацию и опубликовано в маркетплейсе Битрикс24 от имени Заказчика.

- Исходный код, документация и исключительные права на Приложение переданы Заказчику.

3. Описание систем и схема интеграции

Приложение связывает две системы через их REST API: прямой обмен между Битрикс24 и Online Contract не используется.

Online Contract: система ЭДО Заказчика для создания, отправки и подписания документов. Предоставляет REST API; подписание выполняется ЭЦП НУЦ РК, через eGov mobile (QR) или SMS. Документацию API и доступ к тестовому контуру Заказчик передаёт Исполнителю после выбора.

Битрикс24: CRM Клиента в облачной или коробочной версии. Приложение работает с сделками, компаниями, контактами, таймлайном, роботами и уведомлениями через REST API.

Запросы из CRM идут вниз, в Online Contract; статусы и входящие документы возвращаются вебхуками через серверную часть Приложения.

4. Функциональные требования

Приложение должно реализовать четыре сценария и блок настроек. Доступные методы и события Online Contract определяются документацией API, которую Заказчик передаёт Исполнителю.

4.1. Документ из сделки

- В карточке сделки доступна вкладка «Online Contract» со списком документов сделки и кнопкой «Создать документ».

- Пользователь выбирает шаблон документа из Online Contract или загружает свой файл (PDF, DOCX).

- Поля шаблона заполняются данными сделки, компании и контакта по настроенному сопоставлению; перед отправкой пользователь видит предпросмотр.

- Пользователь указывает подписантов и способ подписи: ЭЦП НУЦ РК, eGov mobile (QR) или SMS/OTP. Подписанты подставляются из контактов сделки.

- Документ отправляется на подпись из карточки сделки одной кнопкой.

- Отправка доступна также автоматически: через робота «Отправить документ в Online Contract» на настраиваемой стадии сделки.

- В таймлайн сделки записывается событие: кто, когда и какой документ отправил.

4.2. Статусы и файлы в CRM

- Приложение получает смену статуса документа через вебхуки Online Contract: отправлен, просмотрен, подписан частично, подписан, отклонён, отозван. Итоговый перечень статусов — по документации API.

- Статус отображается во вкладке сделки и в поле сделки, по которому можно фильтровать список.

- Каждая смена статуса записывается в таймлайн, ответственный по сделке получает уведомление в Битрикс24.

- После полного подписания подписанный файл и квитанция о подписании (если её выдаёт API) прикрепляются к сделке.

- Сделка переходит на стадию, настроенную для статуса документа (например, «Договор подписан»); сопоставление задаётся в настройках отдельно для каждой воронки.

- Статусы доступны в бизнес-процессах Битрикс24 как условие для роботов и триггеров.

4.3. Контрагенты

- Компании и контакты Битрикс24 сопоставляются с контрагентами Online Contract по БИН (юридические лица) и ИИН (физические лица и ИП).

- При отправке документа недостающий контрагент создаётся в Online Contract с реквизитами из CRM.

- При входящем документе недостающая компания или контакт создаётся в Битрикс24.

- Дубли не создаются: при найденном совпадении по БИН/ИИН используется существующая запись; расхождения реквизитов показываются пользователю.

- Направление синхронизации реквизитов (из CRM, из Online Contract или в обе стороны) задаётся в настройках.

4.4. Входящие документы

- Документ, который контрагент отправил Клиенту в Online Contract, попадает в Битрикс24 через вебхук.

- Документ привязывается к компании по БИН/ИИН и к сделке, если её можно определить; иначе создаётся новая сделка или задача — по настройке.

- Ответственный назначается по правилу из настроек (ответственный за компанию или фиксированный сотрудник) и получает уведомление.

- Из карточки CRM пользователь открывает документ и переходит к подписанию или отклонению в Online Contract.

4.5. Настройки и права

- Подключение к Online Contract по учётным данным API с проверкой соединения.

- Сопоставление полей CRM и полей шаблонов, включая пользовательские поля.

- Сопоставление статусов документов и стадий сделок по воронкам.

- Правила для входящих документов и синхронизации контрагентов.

- Права: настройки — только администратор портала; отправка документов — пользователи с правом редактирования сделки или по списку, заданному администратором.

- Журнал обмена для администратора: запросы, ответы, ошибки, повторная отправка вручную.

5. Нефункциональные требования

Приложение обрабатывает данные договоров и персональные данные, поэтому безопасность и надёжность обмена обязательны.

| Требование | Содержание |
| --- | --- |
| Совместимость | Одна кодовая база для облачной и коробочной версий Битрикс24 через REST API и OAuth 2.0; отличия коробки описаны в инструкции по установке |
| Мультиарендность | Данные и ключи каждого портала изолированы друг от друга |
| Безопасность | HTTPS (TLS 1.2+), проверка подлинности вебхуков, ключи API и токены хранятся в зашифрованном виде и не попадают в журналы |
| Персональные данные | Обработка в соответствии с Законом РК «О персональных данных и их защите»; серверная часть размещается на территории РК; файлы документов не хранятся дольше, чем нужно для передачи |
| Надёжность | Очередь и автоматические повторы при недоступности любой из систем; повторная доставка вебхука не создаёт дублей (идемпотентность) |
| Ограничения API | Соблюдение лимитов запросов Битрикс24 и Online Contract, пакетные запросы там, где они доступны |
| Журналирование | Журнал каждой операции обмена с результатом, доступный администратору портала и поддержке Заказчика |
| Мониторинг | Метрики доступности серверной части и очереди, оповещение при массовых ошибках |
| Интерфейс | Русский и казахский языки; внешний вид в стиле Битрикс24; работа в актуальных версиях Chrome, Edge, Firefox, Safari и в мобильном приложении Битрикс24 в пределах его возможностей |
| Масштабируемость | Рост числа порталов не требует изменения кода; нагрузочные показатели Исполнитель предлагает в заявке |

6. Поставка, приёмка и состав заявки

Работа считается выполненной, когда Приложение прошло приёмочные испытания и опубликовано в маркетплейсе Битрикс24.

6.1. Результаты работ

- Приложение для облачной и коробочной версий Битрикс24 и его серверная часть, развёрнутая на инфраструктуре Заказчика.

- Исходный код в репозитории Заказчика с инструкцией по сборке и развёртыванию.

- Карточка Приложения для маркетплейса: описание, скриншоты, инструкция по установке на русском и казахском.

6.2. Документация

- Руководство пользователя.

- Руководство администратора: установка в облаке и коробке, настройки, типовые ошибки.

- Техническая документация: архитектура, схема данных, описание интеграционных потоков.

- Программа и методика приёмочных испытаний.

6.3. Тестирование и приёмка

- Исполнитель проводит функциональное и интеграционное тестирование на тестовом контуре Online Contract, который предоставляет Заказчик.

- Приёмочные испытания проходят на двух стендах: облачный портал Битрикс24 и коробочная версия.

- Критерий приёмки: все сценарии раздела 4 выполняются по программе испытаний, критических и блокирующих дефектов нет.

- Публикация в маркетплейсе: Исполнитель готовит Приложение к модерации и устраняет замечания модератора до публикации.

- Результат оформляется актом выполненных работ.

6.4. Гарантия

Исполнитель устраняет дефекты и адаптирует Приложение к изменениям REST API Битрикс24 в течение гарантийного срока. Срок гарантии и время реакции Исполнитель предлагает в заявке.

6.5. Требования к Исполнителю

- Опыт разработки приложений для Битрикс24 на REST API, предпочтительно опубликованных в маркетплейсе.

- Опыт интеграции с системами ЭДО и ЭЦП НУЦ РК: преимущество.

- Статус участника Astana Hub: преимущество.

6.6. Состав заявки Исполнителя

- Описание решения и архитектуры, стек технологий.

- Разбивка КП по каждому пункту раздела 4.

- План работ по разделам и этапам со сроками.

- Стоимость с разбивкой по разделам, этапам и трудозатратам.

- Срок гарантии и условия поддержки.

- Состав команды.

- Примеры аналогичных выполненных работ.