Техническое задание
Интерактивная цифровая мозаика “Лица нации” на форуме Digital Bridge 2025
(на условиях партнёрского сотрудничества)

Общие сведения

Наименование проекта:
Разработка и внедрение цифровой AI-стены, генерирующей арт-мозаику из фотографий участников форума в реальном времени, с визуализацией образа гражданина Generative Nation.

Заказчик:
Филиал АКФ ПИТ «Digital Bridge» / Astana Hub

Основание для выполнения проекта:
Создание иммерсивного, эмоционального и визуально яркого арт-объекта, который отражает ключевую идею форума — соавторство человека и ИИ в создании будущего. Мозаика становится коллективным цифровым портретом участников технологического движения.

Формат реализации:
Партнёрский (бартер):
Исполнитель получает:

- Брендирование экрана / зоны установки

- Упоминание в официальной программе форума

- Промо-ролик в соцсетях Digital Bridge

- Презентация кейса

Место реализации:
г. Астана, Международный выставочный центр EXPO

Цель проекта

Создать физически установленную цифровую AI-инсталляцию, на которой:

- В реальном времени появляются фотографии участников форума (по их согласию)

- Из тысяч лиц формируется интерактивная арт-мозаика, отражающая символы Generative Nation (мозг, карта Казахстана, лицо будущего и т.д.)

- Инсталляция постоянно обновляется и реагирует на поток новых гостей

Плановые сроки

- Старт: 1 августа 2025

- Завершение монтажа и настройки: 28 сентября 2025

- Тестирование: 30 сентября 2025

- Работа системы: 1–4 октября 2025

Ключевые функции и модули

1. Сбор фотографий

- Фото создаются:

  - Через селфи-зоны и камеры на площадке

  - Через загрузку с мобильного приложения Astana Hub

- Обязательное согласие пользователя (галочка/форма)

- Минимальные требования к качеству изображения

2. Обработка изображений

- Обработка фотографий AI-моделью (предобработка, выравнивание, цвет)

- Стилизация портретов в едином художественном стиле

3. Генерация мозаики

- Формирование динамической композиции из поступающих изображений

- Возможные визуальные формы:

  - Лицо «Будущего гражданина ИИ-нации»

  - Силуэт Казахстана

  - Орнамент или “нейросеть”

- Постоянное обновление: с каждым новым лицом мозаика эволюционирует

4. Вывод и интерфейс

- Большой вертикальный или панорамный LED-экран (минимум 3×2 м)

- Вариант с интерактивным сенсорным управлением: найти себя

- Отображение текущего количества участников

- Возможность сделать снимок мозаики и отправить себе (QR/email)

Интеграция и визуализация

- Отдельный экран или стенд в центральной зоне

- Постоянная трансляция/обновление в течение всех дней форума

- Возможность генерации итогового постера: “Лица Digital Bridge 2025”

Ожидаемые результаты и эффекты

- Высокий WOW-эффект и визуальный магнит

- Эмоциональная вовлечённость: каждый участник — часть будущего

- Демонстрация художественного потенциала ИИ

- Фото- и сторис-магнит для соцсетей

KPI

- Количество загруженных / использованных фотографий

- Вовлечённость (кол-во “узнал себя”, кол-во QR-скачиваний)

- Кол-во упоминаний в соцсетях

- Общий охват посетителей зоны

- Медиаинтерес и публикации о мозаике

Отчётность и передаваемые материалы

- Финальная версия мозаики (высокое разрешение, PDF + видео timelapse)

- Код модуля генерации и визуализации

- Документация по обработке изображений

- Видео-демо процесса

- Поддержка на месте при установке и во время форума (1–4 октября 2025)