План работ: 1 Этап

| № | Наименование работ | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1.1.Развертывание системы отчетности и разработка отчетов и дашбордов |  |  |
| 1 | Анализ текущих систем учета Заказчика: - обследование и сбор данных - анализ функциональности и наличия структуры данных | Отчет об обследовании |
| 2 | Анализ и проектирование возможности интеграций с Системой отчетности |  |
| 3 | Развертывание Системы отчетности | Развернутая на серверах Заказчика Система отчетности |
| 4 | Формирование и согласование форм отчетов и дашбордов | Утвержденный Заказчиком документ, отражающий формы отчетов и дашбордов |
| 5 | Разработка форм отчетов и дашбордов в Системе отчетности | Протокол демонстрации |
| 6 | Интеграция систем учета Заказчика с Системой отчетности для получения данных и построения отчетов | Протокол тестирования |
| 7 | Тестирование запросов, получения и анализа данных из систем учета Заказчика для построения отчетов и дашбордов |  |
| 8 | Демонстрация Системы отчетности | Протокол обучения (Разработанные отчеты и дашборды в системе отчетности) |
| 1.2.Анализ текущих процессов производства на базе 1 учреждения и 1 типа продукции |  |  |
| 1 | Анализ и определение этапов производства и текущего учета выпускаемой продукции (AS IS): - сбор информации о продуктах (наименование, артикулы, вес, объем и т.д.). - определение ключевых этапов, где будет использоваться штрихкодирование (производство, склад / продажа). | Отчет об обследовании |
| 2 | Определение требований к штрихкодированию продукции: формат, структура, тип штрихкодов (qr, штр.) в зависимости от специфики продукции, но не более 1 модели продукции и 1 оборудования (принтер/сканер штрихкодов) для тестового запуска системы штрихкодирования в 2 Этапе работ. |  |
| 3 | Выбор оборудования и технологий учета выпускаемой продукции (TO BE) |  |
| 1.3. Анализ текущих процессов работы Цеха производства на базе 1 учреждения для последующего внедрения системы видеоаналитики |  |  |
| 1 | Оценка наличия и технических характеристик существующих камер (разрешение, угол обзора, потоковые протоколы). | Отчет об обследовании |
| 2 | Обследование совместимости камер с системой видеоаналитики. |  |
| 3 | Определение зон наблюдения и ключевых сценариев видеоаналитики (например, детекция движения, распознавание лиц, анализ поведения и др.,), но не более 3х сценариев и 2 камер видеонаблюдения для тестового запуска системы видеоаналитики в 2 Этапе работ. |  |

План работ: 2 Этап

| № | Наименование работ | Результат |
| --- | --- | --- |
| Разработка веб сайта и витрины продукции |  |  |
| 1 | Аналитика и проектирование веб сайта | Техническое задание |
| 2 | Разработка - Верстка страниц (адаптивный дизайн для мобильных устройств). - Программирование (создание функционала согласно техническому заданию). - Настройка системы управления контентом (CMS) для добавления продукции и управления сайтом. | Протокол тестирования |
| 3 | Тестирование - Проверка функционала. - Исправление ошибок и багов. |  |
| 4 | Наполнение сайта контентом - Создание и добавление текстов для страниц (описания «об организации», «о продукции» и др.). - Обработка и загрузка фотографий/видео продукции. | Протокол демонстрации |
| 5 | Запуск и техническая поддержка - Регистрация домена Заказчика и подключение хостинга. - Настройка SSL-сертификата. - Перенос сайта на сервер. - Обучение работе с сайтом (добавление продукции, управление контентом). | Протокол обучения |
| Тестовый запуск системы штрихкодирования продукции на базе 1 учреждения и 1 типа продукции |  |  |
| 1 | Разработка структуры штрихкодов: - Внедрение формата и структуры кодов (для упаковок, коробов и т.п.). | Протокол тестирования |
| 2 | Настройка системы: - Создание справочника номенклатуры со штрихкодами. - Настройка складских операций (производство, отгрузка, инвентаризация). |  |
| 3 | Разработка и тестирование шаблонов: - Создание макета (включая название, штрихкод, дата производства, срок годности и т.д.). |  |
| 4 | Обучение персонала: - Печать пробной партии этикеток с использованием принтера штрихкодов. - Проведение инструктажа по использованию сканеров и системы. - Демонстрация типичных операций (сканирование, поиск товара, учет). | Протокол обучения |
| 5 | Тестовый запуск на реальных процессах и проверка системы на всех этапах: - Производство продукции: фиксация продукции по штрихкодам. - Складской учет: маркировка продукции, сканирование при перемещении. | Протокол демонстрации |
| 6 | Разработка плана внедрения системы для отслеживания продукции на всех этапах — от производства до отгрузки клиенту на все учреждения. | План внедрения системы на все учреждения. |
| Тестовый запуск системы видеоаналитики на базе 1 учреждения |  |  |
| 1 | Установка и настройка ПО: - Развертывание видеоаналитического софта на сервере Поставщика. - Подключение существующих камер к системе и настройка потоков данных. - Конфигурация аналитических модулей в зависимости от задач (например, детекция объектов, подсчет людей). | Протокол демонстрации |

| 2 | Тестовый запуск системы видеоаналитики: - Проведение тестов на реальных данных для проверки точности и корректности работы аналитики. - Выявление и корректировка (например, ложных срабатываний, задержек). - Сбор обратной связи от пользователей, работающих с системой. |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Оптимизация для масштабирования: - Внесение корректировок в настройки и алгоритмы на основе результатов тестового запуска. - Подготовка технической документации и обучение сотрудников. - Разработка плана внедрения системы на все учреждения. | План внедрения системы видеоаналитики на все учреждения. |