ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  •  ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

Разработка и внедрение технологического решения
для автоматизации учёта корпоративной техники
в Битрикс24 с интеграцией 1С

Формат: разработка и внедрение технологического решения. Рабочая среда: действующий корпоративный портал Битрикс24.

Ключевое условие. Реестр, карточки, процессы движения техники и отчётность должны работать непосредственно внутри Битрикс24. Отдельная самостоятельная платформа не предусматривается.

# 1. Цель и описание задачи

Цель: разработать и внедрить технологическое решение для оперативного учёта и управления корпоративной техникой непосредственно в Битрикс24. Решение должно включать интеграционный механизм получения согласованных данных из 1С, электронный реестр оборудования, автоматизированные процессы движения техники и инструменты отчётности.

Компания уже ведёт учёт техники с использованием Excel-реестров и 1С. Проект направлен на развитие действующего порядка работы, сокращение повторяющихся операций и создание удобного интерфейса для ответственных сотрудников без изменения роли 1С в бухгалтерском учёте.

# 2. Текущий и целевой процессы (AS IS / TO BE)

Сопоставление отражает исходную концепцию проекта. Детали фактических маршрутов и состава данных уточняются на этапе обследования.

| AS IS. Действующий подход | TO BE. После внедрения |
| --- | --- |
| Информация ведётся в Excel-реестрах и 1С в рамках соответствующих задач. | Единый оперативный реестр и карточки техники внутри Битрикс24; 1С сохраняет бухгалтерский учёт. |
| Актуализация и сопоставление сведений предполагают периодические ручные действия. | Согласованные сведения передаются из 1С по регламенту; записи сопоставляются автоматически. |
| Выдача, возврат и перемещения оформляются с использованием действующих инструментов. | Операции выполняются через процессы Битрикс24, с обновлением статуса и ответственного. |
| Для подготовки сводных данных требуется сбор информации из нескольких источников. | Поиск, фильтры, история операций и отчёты доступны из реестра Битрикс24. |

Ожидаемое изменение: меньше ручной сверки и повторного ввода, при сохранении действующих правил бухгалтерского учёта и ответственности подразделений.

# 3. Архитектура и правила обмена данными

| 1С Бухгалтерский учёт и согласованные справочные данные | → Обмен данными → Сопоставление записей, проверка, журналирование | Битрикс24 Оперативный реестр, движение техники, отчётность |
| --- | --- | --- |

Excel-реестры используются для первичной загрузки и проверки исходных записей. После запуска оперативное ведение оборудования осуществляется в Битрикс24.

| Группа данных | Источник / правила ведения |
| --- | --- |
| Бухгалтерские сведения | 1С: инвентарный номер, даты учёта и другие согласованные поля. Передаются в Битрикс24 без изменения бухгалтерской логики. |
| Оперативные сведения | Битрикс24: закреплённый сотрудник, местонахождение, статус движения, история операций. Обновляются через утверждённые процессы. |
| Идентификация записей | Сопоставление по инвентарному и/или другому устойчивому идентификатору; неоднозначные совпадения выносятся на проверку. |

## 3.1. Требования к синхронизации

•  Приоритетный поток: 1С → Битрикс24. Направления, способ подключения, перечень полей и периодичность фиксируются после обследования доступных конфигураций.

•  Предусмотреть первичную загрузку, повторяемые обновления без создания дублей и проверку заполненности обязательных полей.

•  Не перезаписывать оперативные поля Битрикс24 данными из 1С. При несовпадении ключей или конфликте сведений направлять запись на проверку.

•  Фиксировать дату, результат обмена, ошибки и повторные попытки; предусмотреть уведомление ответственного о сбоях.

•  Обратная запись в 1С не входит в базовый сценарий и рассматривается только после отдельного согласования с бухгалтерией и ИБ.

# 4. Функциональные требования

## 4.1. Реестр и карточка оборудования

Реализовать реестр в действующем Битрикс24 средствами смарт-процессов, пользовательских полей и автоматизации либо другим штатно совместимым способом. Для каждой единицы техники предусмотреть отдельную карточку.

| Раздел карточки | Сведения / возможности |
| --- | --- |
| Идентификация | Наименование, категория, производитель, модель, серийный и инвентарный номера. |
| Учёт и состояние | Согласованные поля из 1С, статус, местонахождение, подразделение, ответственный. |
| История и документы | Даты и участники операций, изменения статусов, акты, прикреплённые документы. |

Предусмотреть поиск, фильтры, группировку, контроль обязательных полей, предупреждение о возможных дублях и выгрузку данных в пределах прав пользователей.

## 4.2. Автоматизация движения техники

Основные операции выполняются в Битрикс24 и связаны с карточкой оборудования. Для каждой операции фиксируются инициатор, ответственный, дата, решение и история изменений.

| Операция | Требуемый сценарий |
| --- | --- |
| Выдача | Выбор техники и сотрудника, подтверждение операции, обновление ответственного и статуса, формирование акта. |
| Возврат | Подтверждение приёма, обновление местонахождения и статуса, сохранение истории и документов. |
| Передача | Смена закрепления между сотрудниками или подразделениями с фиксацией оснований и согласования. |
| Ремонт | Отражение передачи и возврата из ремонта, изменение статуса, история обслуживания. |
| Списание | Заявка и согласование, фиксация результата после подтверждения уполномоченными лицами. |

Перечисленные операции входят в обязательный функциональный объём. Конкретные маршруты согласования, роли участников, формы актов, поля карточек и правила перехода статусов определяются после обследования и утверждаются до настройки процессов.

## 4.3. Отчётность

•  Списки оборудования по сотрудникам, подразделениям, местонахождению, категории и статусу.

•  Сводка движения за выбранный период: выдача, возврат, передача, ремонт и списание.

•  Подборки записей для уточнения и операций, ожидающих завершения.

# 5. Доступ, информационная безопасность и эксплуатация

•  Разделить полномочия IT-подразделения, бухгалтерии и прочих пользователей; доступ к редактированию ограничить по ролям.

•  Вести журнал значимых действий: пользователь, время, прежние и новые значения, результат согласования.

•  Обеспечить защищённую передачу данных и минимальные права сервисных учётных записей. Секреты не хранить в общедоступных полях.

•  Реализовать обработку ошибок интеграции и повторный запуск. Схему обмена, права и состав данных согласовать с ИБ и бухгалтерией перед запуском.

# 6. Этапы выполнения и критерии приёмки

## 6.1. Последовательность работ

Обследование текущих источников и процессов → согласование модели данных и ролей → проектирование интеграции → настройка Битрикс24 и обмена с 1С → тестирование → передача решения и инструкций.

## 6.2. Проверяемые сценарии приёмки

| Проверка | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| Доступность в Битрикс24 | Реестр, карточки, поиск и основные действия доступны непосредственно в портале без отдельной рабочей платформы. |
| Первичная загрузка | Согласованные записи загружены; повторная загрузка не создаёт необоснованных дублей; сомнительные совпадения отмечены. |
| Обновление из 1С | Изменение тестового бухгалтерского поля отражается в карточке по регламенту; оперативные поля не перезаписываются. |
| Выдача и возврат | Операции меняют статус и ответственного, сохраняют историю и сформированные документы по согласованному шаблону. |
| Ошибки и права | Ошибки обмена видны ответственным; пользователи без прав не могут изменять ограниченные сведения. |
| Отчётность | Доступны реестры и выборки по статусу, сотруднику и истории операций. |

Итоговый результат работы исполнителя: внедрённое и протестированное решение, функционирующее непосредственно в действующем Битрикс24, с настроенной интеграцией 1С и согласованными бизнес-процессами. Исполнитель передаёт карту полей и схему обмена, правила синхронизации, инструкции для пользователей и администраторов, а также протокол проверки и приёмки основных сценариев.

# 7. Ожидаемый эффект

Снижение времени на актуализацию реестров и сверку, сокращение повторных действий, более оперативное получение сведений о технике и удобное взаимодействие IT-подразделения с бухгалтерией. Результат предлагается оценивать по времени обработки операций, объёму ручной сверки и полноте данных в Битрикс24.

# 8. Формат взаимодействия и уточняемые параметры

Формат взаимодействия: проектирование, разработка, тестирование и внедрение решения под ключ. После обследования совместно с заказчиком уточняются конфигурация 1С, доступные механизмы интеграции, состав и объём данных, периодичность обмена, права пользователей, маршруты согласования и шаблоны документов. Выбранная архитектура, параметры синхронизации, этапы и сроки реализации согласуются с ответственными подразделениями, включая бухгалтерию и ИБ, до начала соответствующих работ. Основной интерфейс и все операции учёта должны оставаться внутри Битрикс24.