Тема: Запрос на разработку ИИ-решения для автоматизации проектирования (PFD/P&ID)

Предоставить технико-коммерческое предложение (ТКП) на создание системы на базе искусственного интеллекта для автоматизации работы с технологическими схемами (PFD/P&ID) в нефтегазовом секторе (с акцентом на объекты ОЗХ). В документе необходимо отразить поэтапный план реализации, сроки, требуемые ресурсы, стоимость, а также потенциальные риски и допущения.

Необходимый функционал системы:

- Обработка графических данных:

  - Загрузка и распознавание растровых изображений PFD/P&ID-схем.

  - Тестирование и создание прототипов на схемах различной степени сложности.

  - Точное считывание и интерпретация всех условных графических обозначений (УГО).

- Трансформация и оптимизация схем:

  - Конвертация растровой PFD в несколько вариантов «интеллектуальных» P&ID-схем.

  - Автоматическая генерация вариантов обвязки (трубопроводы, арматура, КИПиА) с учетом корпоративных стандартов, типовых решений и отраслевых норм.

- Генерация по текстовому описанию:

  - Трансляция технического задания (текста) в метаязык (структура графа: вершины и связи).

  - Экспорт данных в САПР (Autodesk, NanoCAD, AVEVA).

  - Создание вариативных схем в зависимости от исходных параметров (тип сырья, продукты, мощность, этапы процесса, характеристики оборудования и пр.).

- Моделирование сценариев и разработка:

  - Проработка сценариев использования системы с учетом ограничений, справочных данных, альтернативных веток развития и причинно-следственных связей.

  - Создание прототипов на основе утвержденных сценариев.

- Интеллектуальное ядро и база знаний:

  - Разработка и обучение специализированных нейросетей.

  - Возможность дообучения модели силами экспертов заказчика с сохранением истории изменений («память» модели).

  - Формирование цифровых шаблонов оборудования и типовых обвязок (на метаязыке).

Структура и требования к предложению:

- Этапы работ: Детализация по стадиям (MVP/прототип, полнофункциональная версия).

- Технологический стек: Рекомендации по ИИ-фреймворкам (для OCR, NLP, графовых нейросетей) и инструментам интеграции с САПР.

- Сроки реализации:

  - Прототип / MVP: 1–2 месяца.

  - Полная версия: отдельный график.

- Бюджет: Разбивка по этапам и блокам работ. Отдельно указать затраты на:

  - Инфраструктуру на территории Заказчика (необходимое оборудование/ресурсы).

  - Аренду мощностей Подрядчика (с последующей установкой «под ключ» у Заказчика).