Zantech.kz

Техническое Задание

Разработка и интеграция AI-чатбота на базе Google Gemini с WhatsApp, Instagram и amoCRM

Разработка кастомного AI-ассистента, работающего на базе API Google Cloud (модель Gemini). С целью ести осмысленный диалог с клиентами, понимать контекст и эффективно закрывать задачи (от квалификации лида до технической поддержки) в автоматическом режиме 24/7.

Состав работ и функционал:

- Интеллектуальное ядро (Google Gemini API)

- Накопление сообщений: Бот "помнит" историю диалога с клиентом, что позволяет ему давать релевантные ответы и не переспрашивать информацию

Естественный диалог: Способность понимать живую речь, а не только команды

- Ответ несколькими сообщениями: Бот может разбивать сложные ответы на несколько коротких и понятных сообщений для удобства чтения

- Интеграции с платформами

• WhatsApp:

• Telegram

• Instagram: работа в Direct Messages

• amoCRM: создание карточек

- Логика работы и управление

• Механика "дожимов": Настройка автоматизированных follow-up сообщений, если клиент не ответил, с целью вернуть его в диалог

• Управление ботом: Возможность принудительной остановки бота (например, по "стоп-слову" или команде менеджера) и его повторного включения в диалоге

• Передача на оператора: Бесшовный "перехват" диалога менеджером в amoCRM или Wazzup в любой момент

Этапы выполнения работ

Этап 1: Разработка AI-бота и интеграция с мессенджерами

• Развертывание сервера и подключение Google Cloud API (Gemini)

• Настройка базовой логики и сценариев

• Интеграция с WhatsApp, Telegram и Instagram

• Реализация механик "дожимов", накопления контекста и управления ботом

• Тестирование

Этап 2: Интеграция с amoCRM

• Настройка двусторонней связи с amoCRM

• Настройка правил создания/обновления сделок и контактов

• Передача истории переписки в карточку сделки

Срок исполнения работ: 8 недель