Приложение № 1

к Договору финансирования

участника инновационного кластера

«Парк инновационных технологий»

от «___»______ 20__ года № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Содержание

1.	Общие сведения	4

1.1. Наименование проекта	4

1.2. Основание для выполнения проекта	4

1.3. Источник финансирования	6

1.4. Место выполнения проекта	6

1.5. Цель проекта	6

1.6. Плановые сроки начала и окончания работ	7

1.7. Порядок и график финансирования работ	7

1.8. Порядок оформления и представления результатов работ, перечень разрабатываемой документации и отчетность	7

1.9. Термины и определения	8

2.	Существующее состояние	10

2.1. Архитектура и механизм взаимодействия	11

3.	Цели создания, ожидаемые результаты и дальнейшее перспективы развития	12

3.1. Цели создания	12

3.2. Ожидаемые результаты внедрения с достижимыми критериями	12

4.	Требования к разработке подсистемы и интеграции	13

4.1. Ключевые требования	13

4.1.1. Подсистема расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот)	13

4.1.1.1. Интерфейс взаимодействия с GenAI чат-ботом	13

4.1.1.2. Обработка и интерпретация запросов	13

4.1.1.3. Визуальное отображение результатов поиска	14

4.1.1.4. Формирование ответов	14

4.1.1.5. Применение результатов поиска в качестве фильтров	14

4.1.2. Интеграция с Единой платформой недропользования (ЕПН)	15

4.1.2.1. Интеграция и синхронизация данных с ЕПН	15

4.1.2.2. Использование данных ЕПН	15

4.1.2.3. Контроль обмена данными	16

4.1.2.4 Управление доступом и безопасность	16

4.2. Требования к тестированию	16

4.2.1. Общие положения	16

4.2.2. Основные задачи тестирования	16

4.2.3 Типы тестирования	17

4.2.4. Этапы тестирования	17

4.2.5. Отчетность по тестированию	18

4.3. Требования к численности и квалификации персонала	18

4.4. Требования к квалификационным признакам, подтверждающим принадлежность проекта к научно-исследовательским, научно-техническим и (или) опытно-конструкторским работам	20

4.5. Требования по патентной чистоте	21

4.6. Требования к выполнению Работ по проекту	21

4.7 Требования к регламенту обслуживания	22

4.7.1. Общие положения	22

4.7.2 Требования по эргономике и технической эстетике	22

4.8. Требования к режимам функционирования	23

4.9. Требования к защите несанкционированного доступа	23

4.10. Требования по сохранности информации при авариях	24

5.	Порядок приемки результатов работ	25

5.1. Приемка результатов 1-го этапа	25

5.1.1. Интерфейс взаимодействия с GenAI чат-ботом	26

5.1.2. Обработка и интерпретация запросов	26

5.1.3. Визуальное отображение результатов поиска	26

5.1.4. Формирование ответов	26

5.1.5. Применение результатов поиска в качестве фильтров	26

5.1.6. Интеграция и синхронизация данных с ЕПН	27

5.1.7. Использование данных ЕПН	27

5.1.8. Контроль обмена данными	27

5.1.9. Управление доступом и безопасность	27

5.2. Приемка результатов 2-го этапа	27

5.3. Количественные показатели приемки	28

6.	Риски проекта	29

7.	Обоснование разработки	30

1.	Общие сведения

1.1. Наименование проекта

Разработка подсистемы расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот) и Интеграции с Единой платформой недропользования (ЕПН) как развитие проекта «Разработка подсистем для обработки геологической информации с использованием технологий искусственного интеллекта, а также хранения оцифрованных геологических данных».

1.2. Основание для выполнения проекта

Выполнение работ осуществляется в рамках исполнения обязательств недропользователя по ежегодному финансированию научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ (НИОКР) в размере 1% от расходов на добычу за предыдущий год, в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 212 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» и Правилами финансирования НИОКР, утвержденными совместным приказом от 30 мая 2018 года № 410 и № 245.

Разработка Подсистемы расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот) направлена на обеспечение пользователей возможностью поиска и получения информации по структурированным геологическим данным посредством запросов на естественном языке. Подсистема обеспечивает интерпретацию пользовательских запросов, поиск информации в структурированном хранилище данных, формирование ответов на основе найденных данных, а также визуальное выделение соответствующих объектов на интерактивной карте и применение результатов поиска в качестве фильтров программного комплекса. Ответы формируются исключительно на основании данных, содержащихся в программном комплексе, без выполнения прогнозирования, моделирования или формирования аналитических выводов.

Интеграция с Единой платформой недропользования (ЕПН) направлена на обеспечение двустороннего обмена согласованными пространственными данными и метаданными с ЕПН. Реализация интеграции позволит пользователям использовать согласованные данные ЕПН в контексте интерактивной карты, а пользователям ЕПН получать доступ к опубликованным слоям и данным, распознанным ИИ. Интеграция обеспечит актуализацию отображаемых данных, их сопоставление с унифицированной моделью данных и единое информационное пространство для работы с геологической информацией.

Экономическая целесообразность проекта заключается в следующем:

- Снижение затрат на геологоразведку: за счет предварительного анализа и приоритизации участков сокращаются расходы на полевые работы, бурение и лабораторные исследования на заведомо низко перспективных территориях.

- Рост инвестиционной привлекательности недропользования: наличие централизованной, актуальной и структурированной геологической базы данных снижает барьеры входа для инвесторов и повышает прозрачность геологической информации.

- Увеличение потенциальных доходов государства: выявление новых месторождений и вовлечение их в хозяйственный оборот формирует дополнительную налоговую базу, поступления от лицензирования и рентных платежей.

- Сокращение сроков принятия управленческих решений: доступ к актуальной геологической информации и аналитике в режиме, близком к реальному времени, ускоряет процессы согласования, планирования и распределения ресурсов.

По результатам оценки инвестиционной привлекательности, проведенной Fraser Institute, Казахстан занял 65-е место из 84 стран в сфере горнодобывающей и металлургической промышленности. Наибольшими недостатками по результатам оценки были отмечены проблемы с «Геологической базой данных».

Справочно: https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2400000611?utm_source - "Об утверждении Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года "

В связи с этим возрастает необходимость внедрения искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации бизнес-процессов для аналитики и обработки оцифрованных геологических данных.

Посланием Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 года отмечено важность завершения создания единого банка данных геологической информации в целях привлечения инвестиций в разработку недр.

Справочно: https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-183048?utm_source - " Послание Главы государства"

При реализации настоящего Технического задания необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Ссылка на нормативно- правовые акты:

- Цифровой Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2026 года № 255-VIII ЗРК;

- Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК «Об информатизации»;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности».

1.3. Источник финансирования

Автономный кластерный фонд «Астана Хаб».

1.4. Место выполнения проекта

На проекте будет работать географически распределенная команда, с основной частью инженерных ресурсов, сосредоточенных в Казахстане.

1.5. Цель проекта

Назначение проекта заключается в разработке Подсистемы расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бота) и интеграции с Единой платформой недропользования (ЕПН), обеспечивающих поиск, получение и использование структурированных геологических данных посредством технологий искусственного интеллекта и интеграционного взаимодействия с государственными информационными системами.

Подсистема расширенных ИИ-запросов предназначена для обработки запросов пользователей на естественном языке, поиска информации по структурированным геологическим данным, формирования ответов на основании данных, содержащихся в программном комплексе, а также визуального отображения результатов поиска на интерактивной карте и применения результатов поиска в качестве фильтров подсистемы визуализации Программного комплекса. Формирование ответов осуществляется исключительно на основе данных, содержащихся в структурированном хранилище, без выполнения прогнозирования, моделирования или формирования аналитических выводов.

Интеграция с Единой платформой недропользования (ЕПН) предназначена для обеспечения двустороннего обмена согласованными пространственными данными и метаданными между программным комплексом и ЕПН. Интеграция обеспечивает получение согласованных данных ЕПН для отображения в программном комплексе, передачу согласованных данных программного комплекса в ЕПН, а также поддержку актуальности и согласованности информации.

Реализуемый функционал будет обеспечивать:

- поиск информации по структурированным геологическим данным посредством запросов на естественном языке;

- формирование ответов на основе данных, содержащихся в структурированном хранилище программного комплекса;

- визуальное выделение результатов поиска на интерактивной карте и применение результатов поиска в качестве фильтров подсистемы визуализации Программного комплекса;

- двусторонний обмен согласованными пространственными данными и метаданными с Единой платформой недропользования (ЕПН);

- отображение данных ЕПН и опубликованных данных программного комплекса в соответствии с реализованными механизмами интеграции.

Проект предусматривает внедрение разработанного функционала в промышленную эксплуатацию, включая настройку процессов сопровождения, мониторинга работоспособности и поддержку пользователей. Реализуемый в рамках настоящего ТЗ функционал должен соответствовать установленным требованиям к производительности, информационной безопасности и режимам функционирования

Все участники проекта будут связаны соглашениями о конфиденциальности. Для реализации проекта используются только данные, не содержащие сведений, составляющих государственную тайну или иную конфиденциальную информацию.

1.6. Плановые сроки начала и окончания работ

Срок реализации Работ по настоящему Техническому заданию составляет 8 (восемь) календарных месяцев с даты подписания Договора. Условия изменения сроков и порядок их продления определяются Договором. Исполнитель вправе сдать результаты Работ досрочно.

Исполнитель обязан уведомить Эксперта в области геологии о любых обстоятельствах, препятствующих выполнению Работ в срок, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их возникновения, приложив документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств.

Обязательным условием для завершения 1 и 2 этапов и подписания Акта выполненных работ является получение официального технического Акта согласования от Эксперта в области геологии.

Продление срока выполнения Работ допускается по результатам рассмотрения Экспертной Комиссии.

1.7. Порядок и график финансирования работ

Порядок и график финансирования определяются в договоре с потенциальным поставщиком.

1.8. Порядок оформления и представления результатов работ, перечень разрабатываемой документации и отчетность

В рамках данного Технического задания будет выполнен следующий перечень работ:

В рамках Подсистемы расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот):

- создание интерфейса взаимодействия с GenAI чат-ботом с поддержкой запросов и ответов;

- настройка обработки и интерпретации пользовательских запросов по структурированным геологическим данным Программного комплекса;

- обеспечение визуального отображения результатов поиска во взаимодействии с Подсистемой визуализации геологической информации;

- формирование ответов на основании структурированных геологических данных Программного комплекса;

- применение результатов поиска в качестве параметров фильтрации в Подсистеме визуализации Программного Комплекса.

В рамках интеграции Программного комплекса с Единой платформой недропользования (ЕПН):

- настройка интеграции и синхронизации данных между Программным комплексом и ЕПН;

- обеспечение получения, передачи и использования согласованных данных ЕПН с применением согласованных способов и форматов информационного обмена;

- настройка контроля корректности обмена данными, обработки ошибок, журналирования операций и повторной передачи данных;

- обеспечение управления доступом и безопасности информационного взаимодействия с ЕПН.

1.9. Термины и определения

В рамках проекта используются следующие термины, сокращения и условные обозначения:

Филиал; Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий». Недропользователь; ТОО «Казахалтын». Эксперт в области геологии; АО «Национальная геологическая служба». Исполнитель; Юридическое лицо (и/или аффилированные с ним лица), осуществляющее разработку, внедрение и сопровождение программного обеспечения (ПО). Допускается участие международных и транснациональных компаний с офисами на территории на Республики Казахстан.. Тип файла; Алгоритм компьютерного зрения определяется как категория данных, соответствующая определённому виду карты (например, геологическая, литологическая и т.д.), каждая из которых требует специфической обработки и анализа. В этом случае, каждый «тип файла» соответствует отдельному набору данных с уникальными атрибутами и структурой, которые обеспечивают целенаправленное и эффективное использование алгоритмов Computer Vision для извлечения или интерпретации информации, специфичной для данного типа карты. Для изображений это могут быть форматы такие как JPEG, PNG, BMP, TIFF и др. Для текстового формата – PDF, DOCX, TXT и др.. OCR; Оптическое распознавание символов. БД; База данных. ЕПН; Единая Платформа Недропользования. МПС РК; Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан. НПА; Нормативно-правовые акты. ОС; Операционная система. ПО; Программное обеспечение. Пользователь; Субъект информационных отношений, получивший доступ к информационной системе и пользующий ее ресурсы.. СТ РК; Стандарт Республики Казахстан. ИС; Информационная система. ИИ; Искусственный Интеллект. Big Data; Технология для хранения и анализа больших объемов разнородных данных, недоступных для традиционных систем.. Геологические данные/Геологическая информация; Информация о составе, структуре и характеристиках земных пород.. Оцифровка геологических данных; Процесс преобразования сканированной геологической информации в машиночитаемый формат, пригодный для обработки и хранения.. Единая модель данных (EMD); Стандартизированная структура данных, интегрирующая различные источники информации и обеспечивающая единый формат для хранения и анализа данных.. Подсистема; Подсистема расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот), обеспечивающая обработку пользовательских запросов на естественном языке, поиск информации по структурированным геологическим данным, формирование ответов и взаимодействие с подсистемой визуализации.. Программный комплекс; Совокупность взаимосвязанных программных компонентов и подсистем, обеспечивающих обработку, хранение и предоставление доступа к геологическим данным. В рамках настоящего Технического задания Программный комплекс является источником структурированных геологических данных для Подсистемы расширенных ИИ-запросов и одной из сторон информационного взаимодействия при интеграции с Единой платформой недропользования (ЕПН).. Подсистема визуализации; Компонент Программного комплекса, предназначенный для пространственного представления, просмотра и анализа геологической информации, посредством интерактивной карты, картографических слоев, средств поиска и фильтрации, просмотра атрибутивной информации и связанных геологических материалов, а также экспорта результатов визуализации..

2.	Существующее состояние

В рамках ранее реализованных этапов проекта сформирован Программный комплекс, предназначенный для обработки, хранения и предоставления доступа к геологической информации. Программный комплекс включает взаимосвязанные компоненты обработки и хранения данных, пользовательские и интеграционные компоненты, а также компоненты автоматизации и мониторинга.

Геологические данные, полученные в результате оцифровки и обработки исходных геологических материалов, размещаются в централизованном хранилище данных Программного комплекса. В зависимости от структуры и назначения информация хранится в соответствующих компонентах хранения и включает структурированные геологические данные, пространственные данные, метаданные и связанные с ними информационные объекты.

При этом в существующем состоянии отсутствует специализированный пользовательский механизм, позволяющий осуществлять поиск и получение информации по структурированным геологическим данным Программного комплекса посредством запросов на естественном языке. Для поиска необходимых сведений пользователю требуется использовать существующие механизмы поиска, фильтрации и просмотра данных.

Также отсутствует сквозное интеграционное взаимодействие между Программным комплексом и Единой платформой недропользования (ЕПН), обеспечивающее автоматизированный двусторонний обмен согласованными пространственными данными и метаданными.

Единая платформа недропользования (ЕПН)

Единая платформа недропользования (ЕПН) является государственной информационной системой, обеспечивающей оказание государственных услуг и информационное взаимодействие между государственными органами, недропользователями и иными заинтересованными лицами в сфере недропользования, в том числе посредством интеграции с другими информационными системами.

Информационные ресурсы ЕПН включают данные недропользователей, данные лицензий и контрактов на недропользование, данные геологических отчетов и иной геологической информации, а также пространственные данные, отображаемые на карте недропользования.

Пространственные данные ЕПН включают географические координаты и сведения об участках недр, территориях государственного геологического изучения недр, территориях расположения блоков, контурах месторождений и участков подземных вод, зонах ограничений и иных территориях, имеющих значение для осуществления недропользования.

В рамках настоящего Технического задания предусматривается интеграционное взаимодействие Программного комплекса с ЕПН в части согласованного набора пространственных данных и метаданных. Конкретный состав передаваемых и получаемых атрибутов, форматы и способы информационного обмена определяются с учетом доступных интеграционных интерфейсов ЕПН и согласовываются Сторонами на этапе проектирования интеграционного взаимодействия.

2.1. Архитектура и механизм взаимодействия

Подсистема расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот), разрабатываемая в рамках настоящего Технического задания, использует структурированные геологические данные, размещенные в хранилище данных программного комплекса.

Взаимодействие компонентов предусматривает следующие основные информационные связи:

- Структурированное хранилище данных Программного Комплекса → Подсистема расширенных ИИ-запросов: предоставление структурированных геологических данных, необходимых для поиска информации и формирования ответов на пользовательские запросы;

- Подсистема расширенных ИИ-запросов ↔ Программный Комплекс (Подсистема Визуализации): передача результатов поиска для отображения соответствующих геологических объектов на интерактивной карте, перехода к объектам и их атрибутам, а также применения параметров пользовательского запроса в качестве фильтров;

- Программный комплекс ↔ ЕПН: двусторонний обмен согласованными пространственными данными и метаданными в рамках реализуемого интеграционного взаимодействия.

Подсистема расширенных ИИ-запросов не является самостоятельным источником геологических данных. Формирование ответов осуществляется на основании структурированных геологических данных, содержащихся в Программном комплексе.

Единая платформа недропользования (ЕПН) является внешней по отношению к Программному комплексу государственной информационной системой. Взаимодействие с ЕПН осуществляется посредством интеграционных механизмов, реализуемых в рамках настоящего Технического задания. ЕПН нормативно предусматривает информационное взаимодействие посредством интеграции с другими объектами информатизации.

Существующие компоненты Программного комплекса, включая механизмы обработки и хранения геологических данных, а также функциональность Подсистемы визуализации, не являются предметом разработки настоящего Технического задания и используются в качестве взаимодействующих компонентов.

3.	Цели создания, ожидаемые результаты и дальнейшее перспективы развития

3.1. Цели создания

Проект предназначен для разработки механизма поиска и получения информации по структурированным геологическим данным с использованием запросов на естественном языке, а также для интеграции программного комплекса с Единой платформой недропользования (ЕПН).

Основной целью запуска проекта является повышение доступности геологической информации за счет применения технологий искусственного интеллекта для обработки пользовательских запросов, визуализации результатов поиска и организации двустороннего обмена согласованными пространственными данными и метаданными с Единой платформой недропользования.

В рамках проекта предусматривается разработка следующих компонентов:

- Подсистема расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот);

- Интеграция с Единой платформой недропользования (ЕПН).

3.2. Ожидаемые результаты внедрения с достижимыми критериями

В результате выполнения работ будет обеспечено расширение возможностей использования структурированных геологических данных Программного комплекса посредством Подсистемы расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот), а также информационное взаимодействие Программного комплекса с Единой платформой недропользования (ЕПН).

В части Подсистемы расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот):

- разработанный интерфейс взаимодействия пользователей с GenAI чат-ботом посредством запросов на естественном языке;

- механизмы обработки и интерпретации пользовательских запросов по структурированным геологическим данным Программного комплекса с учетом геологической терминологии;

- визуальное отображение результатов поиска посредством взаимодействия с Подсистемой визуализации геологической информации;

- формирование ответов на основании структурированных геологических данных Программного комплекса;

- применение результатов поиска в качестве параметров фильтрации в Подсистеме визуализации.

В части интеграции с Единой платформой недропользования (ЕПН):

- обеспечение интеграции и синхронизации согласованных пространственных данных и метаданных между Программным комплексом и ЕПН;

- обеспечение получения, передачи и использования согласованных данных с применением согласованных способов и форматов информационного обмена;

- механизм контроля корректности обмена данными, обработки ошибок, журналирования операций и повторной передачи данных;

- обеспечение управления доступом и безопасности информационного взаимодействия с ЕПН.

Дополнительно по результатам выполнения работ должна быть подготовлена и передана Заказчику эксплуатационная и пользовательская документация по реализованному функционалу.

4.	Требования к разработке подсистемы и интеграции

4.1. Ключевые требования

4.1.1. Подсистема расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот)

Подсистема должна обеспечивать поиск, обработку и предоставление информации по структурированным геологическим данным Программного комплекса посредством пользовательских запросов на естественном языке.

Основные требования к функциональности:

4.1.1.1. Интерфейс взаимодействия с GenAI чат-ботом

- Авторизованный доступ пользователей к функционалу ИИ-аналитики;

- Возможность ввода запросов на естественном языке;

- Отображение ответов в структурированном и читаемом виде;

- Поддержка уточняющих и последовательных запросов в рамках одного диалога.

Подсистема должна обеспечивать обработку пользовательских запросов на русском, казахском и английском языках.

4.1.1.2. Обработка и интерпретация запросов

- Интерпретация пользовательских запросов с учетом доменной геологической терминологии;

- Поддержка фильтрации данных по ключевым атрибутам (регион, тип полезного ископаемого, период исследований и др.);

- Поддержка пользовательских запросов, предусматривающих поиск, отбор, фильтрацию и сопоставление структурированных геологических данных.

Подсистема должна обеспечивать одновременную работу не менее 50 авторизованных пользователей при выполнении типовых пользовательских сценариев. Показатели производительности проверяются при нагрузке, установленной Программой и методикой испытаний (ПМИ).

4.1.1.3. Визуальное отображение результатов поиска

Подсистема должна обеспечивать визуальную интеграцию результатов работы GenAI чат-бота с подсистемой визуализации геологической информации.

- Автоматическое выделение на карте объектов, соответствующих результатам пользовательского запроса;

- Возможность перехода из ответа чат-бота к соответствующим объектам и их карточкам на карте;

- Синхронизация текстового ответа с отображаемыми на карте объектами.

4.1.1.4. Формирование ответов

- Формирование текстовых ответов по результатам обработки структурированных геологических данных;

- Представление результатов в структурированном виде с разделением текстового ответа, найденных объектов и связанных данных;

- Возможность получения поясняющей информации по используемым атрибутам и показателям;

- Ответы GenAI чат-бота должны содержать прямые интерактивные ссылки/сноски на первоисточники (конкретные геологические отчеты, паспорта месторождений, страницы/абзац), на основе которых сформирован ответ.

4.1.1.5. Применение результатов поиска в качестве фильтров

Подсистема должна обеспечивать возможность использования результатов работы GenAI чат-бота для последующего анализа данных в подсистеме визуализации.

- Применение результатов поиска в качестве фильтров для отображения объектов на интерактивной карте;

- Автоматическое формирование набора фильтров на основании параметров пользовательского запроса;

- Возможность последующего изменения, дополнения или сброса примененных фильтров пользователем;

- Сохранение синхронизации между параметрами фильтрации и отображаемыми результатами на карте.

4.1.2. Интеграция с Единой платформой недропользования (ЕПН)

Разрабатываемый функционал должен обеспечивать двустороннюю интеграцию с Единой платформой недропользования (ЕПН) для обмена согласованными пространственными данными и метаданными с ЕПН.

Основные требования к функциональности:

4.1.2.1. Интеграция и синхронизация данных с ЕПН

- Обеспечение двустороннего обмена согласованными слоями и метаданными между программным комплексом и ЕПН;

- Получение согласованных пространственных данных и метаданных из ЕПН для их отображения в подсистеме визуализации;

- Передача согласованных пространственных данных и метаданных программного комплекса для отображения в ЕПН;

- Обеспечение сопоставления данных ЕПН с унифицированной моделью данных программного комплекса;

- Поддержка актуализации данных при поступлении новых или измененных сведений.

4.1.2.2. Использование данных ЕПН

- Отображение согласованных слоев и метаданных ЕПН на интерактивной карте программного комплекса;

- Обеспечение доступа пользователей ЕПН к опубликованным слоям и метаданным программного комплекса;

- Локальное хранение минимального согласованного набора данных, полученных из ЕПН, необходимого для отображения и использования в программном комплексе;

- Обеспечение согласованности отображаемых данных между программным комплексом и ЕПН.

Информационное взаимодействие между Программным комплексом и Единой платформой недропользования (ЕПН) должно осуществляться посредством доступных интеграционных интерфейсов ЕПН.

Способ информационного обмена, состав передаваемых и получаемых данных, структура сообщений и форматы обмена определяются на этапе проектирования интеграционного взаимодействия с учетом технических возможностей и требований ЕПН и согласовываются Сторонами.

Форматы, протоколы обмена и мандат доступа при интеграции с ЕПН подлежат обязательному письменному согласованию с Экспертом в области геологии до начала разработки интеграционного модуля.

В зависимости от доступных интерфейсов ЕПН обмен данными может осуществляться посредством API и/или файлового обмена с использованием структурированных форматов данных, в том числе JSON, XML, GeoJSON либо иных форматов, поддерживаемых ЕПН.

Реализуемые механизмы интеграции должны обеспечивать прием, передачу, обработку и контроль согласованного набора пространственных данных и метаданных между Программным комплексом и ЕПН.

4.1.2.3. Контроль обмена данными

- Контроль корректности передаваемых и получаемых данных;

- Обработка ошибок, возникающих при обмене данными;

- Ведение журналов обмена данными;

- Обеспечение возможности повторной передачи данных при возникновении ошибок обмена.

4.1.2.4 Управление доступом и безопасность

- Авторизация и аутентификация пользователей в соответствии с ролевой моделью программного комплекса;

- Разграничение прав доступа к функциям интеграции и данным ЕПН;

- Обеспечение защиты каналов обмена данными с ЕПН;

- Обеспечение регистрации событий обмена данными и действий пользователей;

- Соответствие требованиям информационной безопасности Заказчика.

4.2. Требования к тестированию

4.2.1. Общие положения

Тестирование Подсистемы расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот) и интеграции с Единой платформой недропользования (ЕПН) проводится для подтверждения соответствия реализованного функционала требованиям настоящего Технического задания, выявления дефектов и проверки производительности, надежности и информационной безопасности.

Тестирование проводится поэтапно в соответствии с календарным планом реализации проекта.

4.2.2. Основные задачи тестирования

Основными задачами тестирования являются:

- проверка соответствия реализованных функций требованиям настоящего Технического задания;

- проверка корректности обработки и интерпретации пользовательских запросов на естественном языке;

- проверка корректности поиска информации и формирования ответов на основе структурированных геологических данных Программного комплекса;

- проверка корректности двустороннего обмена согласованными пространственными данными и метаданными между Программным комплексом и ЕПН;

- проверка механизмов синхронизации, контроля корректности обмена и обработки ошибок;

- выявление и устранение дефектов;

- проверка производительности и устойчивости реализованного функционала при установленной нагрузке;

- проверка механизмов информационной безопасности.

4.2.3 Типы тестирования

В рамках реализации Подсистемы и интеграции с ЕПН проводятся:

- функциональное тестирование - проверка реализованных функций Подсистемы, интеграции с ЕПН и пользовательских сценариев;

- интеграционное тестирование - проверка взаимодействия Подсистемы со структурированными геологическими данными Программного комплекса и Подсистемой визуализации, а также обмена данными между Программным комплексом и ЕПН;

- тестирование производительности и нагрузки - проверка устойчивости и работоспособности Подсистемы при одновременной работе не менее 50 авторизованных пользователей при выполнении типовых пользовательских сценариев;

- регрессионное тестирование - проверка ранее реализованного функционала после внесения изменений;

- тестирование пользовательского интерфейса - проверка корректности отображения и работы интерфейса GenAI чат-бота и связанных пользовательских сценариев;

- тестирование информационной безопасности - проверка механизмов аутентификации, авторизации, разграничения прав доступа, защиты данных и каналов информационного обмена.

4.2.4. Этапы тестирования

В рамках 1-го этапа проводится функциональное тестирование базового функционала Подсистемы расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот) и реализованного на данном этапе функционала интеграции с ЕПН.

В рамках 2-го этапа проводятся функциональное, интеграционное, нагрузочное, регрессионное тестирование и тестирование информационной безопасности, а также приемо-сдаточные испытания Подсистемы и интеграции с ЕПН.

Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с согласованной Сторонами Программой и методикой испытаний (ПМИ).

4.2.5. Отчетность по тестированию

По завершении каждого этапа тестирования предоставляется отчёт, содержащий:

- Описание проведённых тестов и их результаты;

- Список выявленных дефектов и их статус;

- Рекомендации по оптимизации и устранению проблем.

4.3. Требования к численности и квалификации персонала

Исполнитель располагает штатом квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для выполнения поставленных задач. Исполнитель обладает опытом реализации проектов, с использованием AI/ML/LLM-решений для крупных международных промышленных заказчиков. Исполнитель располагает штатом специалистов, из числа которых обеспечен отбор кандидатов для укомплектования команды проекта, а также может обеспечить потенциальную замену в течение жизни проекта в случае болезни/отпуска/дополнительного востребования специалистов.

В рамках проекта предполагается формирование команды, включающей следующие роли:

| Роль | Кол-во | Обязанности |
| --- | --- | --- |
| PROJECT MANAGER (Менеджер по доставке) | 1 | Отвечает за общие результаты, управление поставкой и объемом работ, разрешение проблем. Общий руководитель программы и основной контакт для коммуникации и эскалаций. Обеспечивает взаимодействие и координацию между заинтересованными сторонами Службы и Исполнителя, координирует обзоры статуса и ключевых этапов, определяет дорожную карту поставки для целевого состояния. |
| SOLUTION ARCHITECT (Архитектор решений) | 1 | Архитектор решений с опытом в области данных/ETL и аналитики. Проектирует архитектуру решений. Предоставляет архитектурные схемы и рекомендации по выбору технологического стека. Выступает в роли основного лица, принимающего решения по архитектуре целевого состояния. |
| BUSINESS ANALYST (Бизнес-аналитик) | 1 | Выявляет и анализирует функциональные и нефункциональные требования, управляет и поддерживает бэклог реализации. |
| DATA ANALYST | 3 | Обеспечивает понимание данных, выявляет закономерности, поддерживает принятие решений на основе анализа и визуализации данных. Выполняет следующие обязанности: Сбор и подготовка данных, Анализ данных, Визуализация данных, Поддержка принятия решений, Документация и стандарты. |
| DATA ENGINEER (Инженер данных) | 4 | Проектирует подключения к исходным системам для сбора, загрузки, профилирования и консолидации метаданных, настройки процессов контроля качества данных, интеграции и отчетности. |
| UX/UI DESIGNER (UX/UI-дизайнер) | 2 | Проектирует и реализует пользовательский интерфейс, пишет код, проводит ревью кода, проверяет требования, выполняет модульное тестирование, документирует и интегрирует подсистемы с серверной частью решения. |
| DEVELOPER (Разработчик) | 4 | Разрабатывает программные компоненты решения, реализует бизнес-логику, интеграцию с внешними системами и пользовательским интерфейсом. Выполняет следующие обязанности: Реализация функциональности согласно требованиям; Разработка и поддержка серверной и клиентской части; Интеграция с API и внешними источниками данных; Участие в код-ревью и оптимизации производительности; Документирование кода и технических решений; Взаимодействие с UX/UI-дизайнерами, аналитиками и инженерами данных. |
| QA Engineer (Тестировщики) | 2 | Обеспечивает качество программного продукта на всех этапах разработки. Выполняет следующие обязанности: Разработка и выполнение тест-кейсов и тест-планов; Проведение функционального, регрессионного, интеграционного и нагрузочного тестирования; Автоматизация тестирования (при необходимости); Выявление, документирование и отслеживание дефектов; Взаимодействие с разработчиками для устранения ошибок; Поддержка процессов CI/CD с точки зрения тестирования; Участие в улучшении процессов обеспечения качества. |
| DEVOPS (Инженер DevOps) | 2 | Настраивает инструменты и компоненты для непрерывного тестирования и интеграции, автоматизирует развертывание инфраструктуры. Рекомендует подходящие инструменты, методы и процессы (включая автоматизацию, CI, безопасный SDLC) для создания надежной интеграционной среды. Реализует согласованные изменения в инфраструктуре и процедуры обслуживания. Выявляет операционные проблемы и участвует в их решении, следит за соблюдением стандартов. Документирует изменения в системе управления конфигурациями. |
| ML Engineer / AI Engineer (Инженермашинногообучения) | 2 | Настройка и интеграция GenAI моделей. Построение пайплайнов ИИ-аналитики. Подготовка промптов, пайплайнов RAG (доступ к данным). Контроль качества ответов ИИ. Оптимизация стоимости и производительности ИИ. |

Исполнитель имеет собственную корпоративную ИТ-инфраструктуру для сопровождения проекта (включая системы учёта задач, хранилища артефактов, платформы документирования и коммуникаций).

В целях подтверждения компетентности и соответствия установленным требованиям к системам управления качеством, информационной безопасностью и охраной окружающей среды необходимо наличие следующих действующих сертификатов:

- СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015);

- СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015).

В целях подтверждения опыта реализации проектов с использованием AI/ML/LLM-решений для крупных международных промышленных заказчиков необходимо предоставить краткое описание минимум 3 завершённых проектов с указанием (заказчика, года выполнения, применённых технологий и инструментов). Допускается предоставление рекомендательных писем и/или скриншотов/референсов из открытых источников. Для подтверждения заявленного опыта Заказчик на этапе проверки квалификационных требований имеет право организовать выборочное собеседование с заявленными кандидатами на предмет соответствия выполнению поставленных задач.

4.4. Требования к квалификационным признакам, подтверждающим принадлежность проекта к научно-исследовательским, научно-техническим и (или) опытно-конструкторским работам

В рамках выполнения работ по настоящему Техническому заданию Исполнитель должен обеспечить подготовку результатов и материалов, подтверждающих научно-технический и опытно-конструкторский характер выполняемых работ.

Исполнитель должен обеспечить:

- подготовку и публикацию научно-аналитической статьи по тематике проекта в научном журнале, индексируемом в международной наукометрической базе данных Web of Science;

- подготовку по результатам выполнения 1-го этапа промежуточного отчета о выполнении НИР/ОКР;

- подготовку по завершении работ заключительного отчета о выполнении НИОКР в объеме и формате, необходимом для его последующей регистрации в информационной системе Национального центра государственной научно-технической экспертизы (ИС НЦГНТЭ);

- подготовка и передача Эксперту в области геологии комплекта документов для формирования заявки на получение охранного документа на созданный результат интеллектуальной деятельности (изобретение, полезную модель, промышленный образец или программу для ЭВМ).

Экспертом в области геологии по итогам всех взаимосвязанных проектов предусматривается подача одной общей заявки на регистрацию охранного документа. Исполнитель в рамках настоящего Технического задания несет ответственность за подготовку и предоставление относящейся к настоящему проекту части документов и материалов, необходимых для формирования заявки на регистрацию объекта интеллектуальной собственности.

4.5. Требования по патентной чистоте

Проектные решения и их реализация, применяемые при разработке, должны соответствовать требованиям патентной чистоты в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Использование сторонних компонентов (библиотек, инструментов) Исполнителем допускается только при предварительном письменном согласовании со Экспертом в области геологии. Использование таких компонентов без указанного согласования не допускается.

4.6. Требования к выполнению Работ по проекту

Требования к выполнению работ по проекту должны включать обеспечение выполнения работ, соблюдение сроков и удовлетворение требований Технического задания. Исполнитель обязуется предоставить квалифицированных специалистов для успешного завершения всех этапов проекта. Все работы должны быть выполнены в соответствии с согласованным планом и документами проекта, а также с учетом всех согласованных технических и организационных требований.

Работы должны включать все необходимые этапы, включая подготовку, выполнение, контроль и завершение проекта.

Исполнитель обязуется провести обучение персонала Эксперта в области геологии по работе с функционалом с предоставлением обучающих материалов и инструкций пользователей. Сроки обучения и список персонала для обучения согласовываются сторонами письменно. Гарантийный срок на разработанное ПО составляет 12 месяцев с даты подписания акта приемки. Сроки исправления критических и некритических ошибок обговариваются по согласованию Сторон.

Исходные коды Подсистемы, обученные веса, RAG-индексы и документация передаются Эксперту в области геологии по Акту приема-передачи с правом беспрепятственной эксплуатации, модификации и развертывания на вычислительных мощностях Эксперта в области геологии / Гос.облака.

Объекты интеллектуальной собственности, создаваемые в ходе выполнения проекта, в том числе исходные коды, математические модели, алгоритмы, методики, базы данных и иные результаты, подпадающие под защиту интеллектуальной собственности, принадлежат Заказчику с момента подписания акта выполненных работ.

4.7 Требования к регламенту обслуживания

4.7.1. Общие положения

Регламент технического обслуживания Подсистемы и интеграции должен быть определен в эксплуатационной документации и включать:

- перечень плановых, профилактических и восстановительных работ;

- порядок и последовательность выполнения работ по техническому обслуживанию;

- периодичность проведения плановых и профилактических работ;

- порядок выполнения ремонтно-восстановительных работ при возникновении отказов и сбоев;

- нормативные сроки выполнения работ в зависимости от типа отказа или сбоя.

Техническое обслуживание должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной и технической документацией Подсистемы и интеграции.

4.7.2 Требования по эргономике и технической эстетике

Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением должно осуществляться посредством графического пользовательского интерфейса на основе веб-технологий.

Интерфейс Подсистемы должен обеспечивать доступ к функциональным возможностям в соответствии с правами пользователя и поддерживать выполнение предусмотренных настоящим Техническим заданием пользовательских сценариев.

Навигационные элементы, элементы управления и экранные формы должны быть реализованы единообразно в пределах Подсистемы. Средства ввода, поиска, выбора и отображения информации должны соответствовать единым принципам взаимодействия пользователя с интерфейсом.

Ввод данных, прием пользовательских команд и отображение результатов их выполнения должны осуществляться в интерактивном режиме.

При реализации программного обеспечения должны использоваться:

- типовые проектные решения, применимые к реализуемому функционалу;

- стандартные методы реализации функций программного обеспечения;

- математические методы и модели, соответствующие решаемым задачам.

Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации:

- экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом стиле с единообразным расположением основных элементов управления и навигации;

- для однотипных операций должны использоваться одинаковые элементы управления, графические обозначения и наименования;

- последовательность действий пользователя при выполнении однотипных операций должна быть унифицирована;

- поведение однотипных элементов интерфейса при наведении, выборе, переключении фокуса и выполнении действий должно быть реализовано единообразно.

Интерфейс должен предусматривать механизмы предотвращения ошибочных действий пользователя, включая:

- предоставление доступа только к функциям, разрешенным в соответствии с назначенными правами доступа;

- ограничение выбора значений в соответствии с установленными правилами и правами пользователя;

- проверку соответствия вводимых данных установленным форматам;

- отображение сообщений об ошибках при вводе некорректных данных или выполнении недопустимых операций.

Управление интерфейсом должно осуществляться с использованием стандартных средств взаимодействия веб-приложений, включая экранные меню, кнопки, элементы выбора и другие элементы управления. Клавиатурный ввод должен поддерживаться для заполнения текстовых и числовых полей, ввода пользовательских запросов и выполнения иных предусмотренных интерфейсом операций.

4.8. Требования к режимам функционирования

Система должна поддерживать следующие режимы работы:

•	Основной режим, при котором система и ее модули выполняют все свои функции, обеспечивая работу всего комплекса в штатном режиме и предоставляя пользователям полный доступ к функционалу;

•	Профилактический режим, при котором должны обрабатываться ситуации, требующие вмешательства обслуживающего персонала в работу системы в целом или отдельных ее узлов и компонентов.

К профилактическому режиму относятся следующие ситуации:

•	Проведение плановых профилактических работ для обеспечения бесперебойной работы системы в целом;

•	Проведение внеплановых работ для устранения сбоев и ошибок в работе программного и технического обеспечения.

4.9. Требования к защите несанкционированного доступа

Защита от несанкционированного доступа должна обеспечивать:

•	Идентификацию пользователя на основе проверки имени (логина) пользователя и пароля.

•	Авторизацию пользователя для доступа к информационно-вычислительным ресурсам Подсистемы и интеграции, требующую наличия соответствующих разрешений.

•	Персонифицированное определение прав пользователей на ввод, корректировку и просмотр данных.

•	Протоколирование работы пользователей в Подсистемы и интеграции.

В качестве базовых средств защиты от несанкционированного доступа должны использоваться:

•	Средства администрирования операционной системы и системы управления базами данных (СУБД).

•	Реализация в Подсистеме и интеграции функций распределения пользователей по группам и присвоение им соответствующих прав доступа для предотвращения несанкционированного удаления, съема, модификации информации.

•	Защищенные каналы связи на физическом уровне данных.

Защита информации от несанкционированного доступа обеспечивается организационными мерами Службы, предотвращающими доступ посторонних лиц в помещения, где находится сервер базы данных.

Работы должны оказываться в соответствии с Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года №418-V «Об информатизации» и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года №832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности», международным стандартом по информационной безопасности ISO/IEC 27001.

4.10. Требования по сохранности информации при авариях

Данные требования должны быть выполнены для обеспечения надёжности системы хранения и анализа геологических данных. Комплекс мероприятий технической защиты информации должен гарантировать сохранность данных в случае аварийных ситуаций, включая:

Возможные аварийные ситуации:

1.	Нарушения электропитания:

- провалы напряжения – кратковременные снижения напряжения в сети из-за скачков нагрузки;

- высоковольтные импульсы – кратковременные резкие повышения напряжения;

- полное отключение электропитания – аварийное отключение электричества из-за перегрузок или повреждений сети;

- избыточное напряжение – кратковременные скачки напряжения или нестабильность частоты.

2.	Нарушение работы сетей:

- выход из строя каналов связи между подсистемами;

- сбои локальной вычислительной сети или внешних коммуникаций.

3.	Отказ технических средств:

- полный или частичный отказ оборудования, включая жесткие диски или массивы данных;

- сбои в работе серверов, включая:

- Элементы сетевой инфраструктуры.

- Одинокий сервер или диск в сервере.

- Процессор, память или сетевой адаптер.

- Источник питания сервера.

4.	Ошибки программного обеспечения:

- Сбои в системном или специальном ПО.

- Ошибки в работе алгоритмов распознавания или хранения данных.

5.	Человеческий фактор:

- Ошибки, связанные с действиями персонала при эксплуатации системы.

6.	Техногенные аварии:

- повреждение внешних коммуникаций, таких как линии связи, электропитание здания или водоснабжение.

7.	Нарушение целостности данных:

- Логические ошибки в данных или нарушение их структуры, хранящихся в базе системы.

Дополнительные меры:

•	При необходимости система должна обеспечивать возможность подключения к резервным информационным ресурсам (например, резервным хранилищам или облачным решениям).

•	В случае серьёзных аварий должна быть предусмотрена система автоматического восстановления данных из резервных копий.

Эти меры направлены на минимизацию рисков потери данных и обеспечение надёжности системы анализа геологических данных в любой аварийной ситуации.

- Порядок приемки результатов работ

Приемка Подсистемы расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот) и интеграции с Единой платформой недропользования (ЕПН) осуществляется поэтапно путем проведения функциональных, интеграционных и приемо-сдаточных испытаний на соответствие требованиям настоящего Технического задания.

Проверка функционала Подсистемы осуществляется на согласованном наборе структурированных геологических данных Программного комплекса. Проверка интеграции с ЕПН осуществляется на согласованном наборе пространственных данных и метаданных, доступных для интеграционного взаимодействия.

Приемка результатов каждого этапа осуществляется на основании выполнения предусмотренного для соответствующего этапа функционала и достижения установленных количественных и качественных показателей.

5.1. Приемка результатов 1-го этапа

В рамках 1-го этапа осуществляется приемка базового функционального контура Подсистемы расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот) и базового интеграционного взаимодействия с ЕПН.

5.1.1. Интерфейс взаимодействия с GenAI чат-ботом

Должны быть обеспечены:

- авторизованный доступ пользователей к функционалу Подсистемы;

- ввод пользовательских запросов на естественном языке;

- отображение сформированных ответов в структурированном виде;

- поддержка уточняющих и последовательных запросов в рамках одного диалога;

- обработка пользовательских запросов и формирование ответов на трех языках: русском, казахском и английском.

5.1.2. Обработка и интерпретация запросов

Должны быть обеспечены:

- обработка и интерпретация пользовательских запросов с учетом геологической терминологии;

- поиск информации по структурированным геологическим данным Программного комплекса;

- поиск и фильтрация данных по предусмотренным ключевым атрибутам;

- обработка запросов по массивам структурированных геологических данных Программного комплекса.

5.1.3. Визуальное отображение результатов поиска

Должны быть обеспечены:

- взаимодействие GenAI чат-бота с Подсистемой визуализации;

- выделение на интерактивной карте объектов, соответствующих результатам пользовательского запроса;

- переход из ответа чат-бота к соответствующим объектам и их карточкам на карте;

- синхронизация текстовых результатов с объектами, отображаемыми на интерактивной карте.

5.1.4. Формирование ответов

Должны быть обеспечены:

- формирование текстовых ответов по результатам обработки структурированных геологических данных;

- представление результатов с разделением текстового ответа, найденных объектов и связанных данных;

- предоставление поясняющей информации по используемым атрибутам и показателям;

- формирование ответов исключительно на основании данных структурированного хранилища Программного комплекса без прогнозирования, моделирования и формирования выводов, не подтвержденных данными.

5.1.5. Применение результатов поиска в качестве фильтров

Должны быть обеспечены:

- применение результатов поиска в качестве параметров фильтрации объектов на интерактивной карте;

- автоматическое формирование фильтров на основании параметров пользовательского запроса;

- изменение, дополнение и сброс примененных фильтров пользователем;

- синхронизация параметров фильтрации с объектами, отображаемыми на интерактивной карте.

5.1.6. Интеграция и синхронизация данных с ЕПН

Должны быть обеспечены:

- базовый двусторонний обмен согласованными пространственными данными и метаданными между Программным комплексом и ЕПН;

- получение согласованного набора пространственных данных и метаданных из ЕПН;

- передача согласованного набора пространственных данных и метаданных Программного комплекса в ЕПН;

- сопоставление получаемых данных с унифицированной моделью данных Программного комплекса.

5.1.7. Использование данных ЕПН

Должны быть обеспечены

- получение и обработка согласованного набора данных ЕПН;

- отображение полученных пространственных данных и метаданных в Программном комплексе;

- локальное хранение согласованного набора данных ЕПН, необходимого для их отображения и использования;

- информационный обмен посредством доступных и согласованных интеграционных интерфейсов ЕПН.

5.1.8. Контроль обмена данными

Должны быть обеспечены:

- контроль корректности передаваемых и получаемых данных;

- регистрация операций информационного обмена;

- регистрация ошибок, возникающих при обмене данными.

5.1.9. Управление доступом и безопасность

Должны быть обеспечены:

- авторизация и аутентификация пользователей;

- разграничение прав доступа в соответствии с ролевой моделью Программного комплекса;

- защита каналов информационного обмена;

- регистрация предусмотренных настоящим Техническим заданием событий и действий пользователей.

5.2. Приемка результатов 2-го этапа

В рамках 2-го этапа осуществляется приемка завершенного функционала Подсистемы расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот) и интеграционного взаимодействия Программного комплекса с Единой платформой недропользования (ЕПН), включая результаты доработки, интеграции и оптимизации функционала.

В части Подсистемы расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот) приемке подлежат:

- обработка и интерпретация пользовательских запросов по структурированным геологическим данным с учетом геологической терминологии;

- обработка запросов и формирование ответов на русском, казахском и английском языках;

- обработка последовательных и уточняющих запросов в рамках одного диалога;

- поиск и фильтрация данных по предусмотренным ключевым атрибутам и их комбинациям;

- формирование структурированных ответов на основании данных Программного комплекса;

- корректное отображение найденных объектов на интерактивной карте и переход к соответствующим объектам и их карточкам;

- формирование, изменение и сброс фильтров на основании результатов пользовательского запроса;

- синхронизация результатов работы чат-бота с объектами и фильтрами;

- стабильная работа при одновременной работе не менее 50 авторизованных пользователей при выполнении типовых пользовательских сценариев.

В части интеграции с ЕПН приемке подлежат:

- двусторонний обмен согласованными пространственными данными и метаданными между Программным комплексом и ЕПН;

- получение, передача и отображение согласованного набора данных;

- сопоставление получаемых данных с унифицированной моделью данных Программного комплекса;

- актуализация данных при поступлении новых или измененных сведений;

- корректная работа согласованных способов и форматов информационного обмена;

- обеспечение согласованности данных между Программным комплексом и ЕПН;

- контроль корректности передаваемых и получаемых данных;

- обработка ошибок и повторная передача данных при возникновении ошибок обмена;

- журналирование операций информационного обмена;

- разграничение прав доступа и защита каналов информационного обмена.

Функционал, принятый в рамках 1-го этапа, подлежит регрессионной проверке. По завершении 2-го этапа проводятся функциональное, интеграционное, нагрузочное и регрессионное тестирование, а также приемо-сдаточные испытания в соответствии с согласованной Сторонами Программой и методикой испытаний (ПМИ).

5.3. Количественные показатели приемки

По результатам приемо-сдаточных испытаний должны быть подтверждены следующие показатели:

- поддержка трех языков: русского, казахского и английского;

- одновременная работа не менее 50 авторизованных пользователей при выполнении типовых пользовательских сценариев;

- успешное прохождение предусмотренных ПМИ контрольных сценариев обработки запросов, формирования ответов, отображения результатов на карте и применения фильтров;

- успешное выполнение двустороннего информационного обмена по направлениям ЕПН → Программный комплекс и Программный комплекс → ЕПН на согласованном тестовом наборе данных;

- корректная регистрация операций обмена и обработка предусмотренных тестовых сценариев ошибок.

Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с согласованной Сторонами Программой и методикой испытаний (ПМИ).

ПМИ должна включать:

- состав и объем контрольного набора структурированных геологических данных;

- набор контрольных пользовательских запросов для проверки функционала на русском, казахском и английском языках;

- состав и объем тестового набора пространственных данных и метаданных для проверки интеграционного взаимодействия с ЕПН;

- ожидаемый результат и критерий успешного прохождения каждого испытания;

- методы проверки функциональных и интеграционных требований;

- сценарий нагрузочного тестирования при одновременной работе не менее 50 авторизованных пользователей;

- методы проверки требований информационной безопасности;

- порядок фиксации результатов испытаний и выявленных замечаний.

- Риски проекта

1. Низкое качество или недостоверность данных

Геологические данные могут быть неточными, неполными или собраны с ошибками, что может привести к неверным выводам.

2. Проблемы с обработкой больших данных

Геологические данные часто имеют огромные объёмы, и их обработка может потребовать значительных вычислительных мощностей. Неправильная настройка инфраструктуры может привести к замедлению или сбоям в работе системы.

3. Технологические сбои и ошибки программного обеспечения

В процессе разработки и внедрения могут возникнуть сбои в работе программного обеспечения, баги или ошибки, которые могут привести к неверным результатам.

4. Выделение квалифицированных специалистов

Разработка ИИ для геологических данных требует высококвалифицированных специалистов, как в области геологии, так и в области машинного обучения. Недостаток таких специалистов может замедлить развитие проекта.

5. Безопасность данных

Утечка данных или кибератаки.

6. Перегрев серверов и оборудования

Высокие нагрузки на вычислительные ресурсы могут привести к перегреву серверов, что повысит риск сбоев и потери данных.

7. Неудовлетворительная совместимость компонентов

Проблемы с совместимостью между разными компонентами системы, такими как серверы, хранилища данных и сетевые устройства, могут вызвать сбои в работе.

8. Готовность инфраструктуры

Задержка в предоставлении необходимых технических ресурсов для проекта может привести к срыву сроков разработки и невозможности выполнения объёма работ, предусмотренного в данном техническом задании.

- Обоснование разработки

До реализации Подсистемы расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот) специализированный функционал взаимодействия со структурированными геологическими данными посредством запросов на естественном языке отсутствует. Для получения необходимой информации пользователю требуется самостоятельно осуществлять поиск, отбор и сопоставление геологических данных с использованием существующих инструментов доступа к информации.

Объем геологической информации, используемой при анализе отдельных участков, может быть значительным. Для анализа одного геологического участка специалисту может потребоваться просмотр и сопоставление информации, содержащейся в геологическом отчете объемом до 500 страниц, включая текстовые материалы, карты, схемы, таблицы и приложения. При увеличении количества анализируемых участков объем информации, требующей поиска и сопоставления, пропорционально возрастает: например, анализ 100 участков может потребовать работы с массивом до 50 000 страниц геологических материалов.

После оцифровки и структурирования геологической информации необходимость поиска необходимых сведений сохраняется: пользователю требуется определить необходимые параметры поиска, применить соответствующие фильтры, найти требуемые объекты и сопоставить их атрибутивные и пространственные характеристики.

Дополнительным ограничением является отсутствие сквозного интеграционного взаимодействия Программного комплекса с Единой платформой недропользования (ЕПН). Получение и использование данных из разных информационных источников без автоматизированного обмена увеличивает количество операций, необходимых для получения актуальной и согласованной информации.

В связи с этим возникает необходимость создания Подсистемы расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот) и реализации интеграции Программного комплекса с Единой платформой недропользования (ЕПН).

В результате реализации Подсистемы будет обеспечен переход от последовательного ручного поиска необходимых сведений к непосредственному взаимодействию пользователя со структурированными геологическими данными посредством:

- формирования запросов на естественном языке с учетом геологической терминологии;

- поиска информации по структурированным геологическим данным, содержащимся в Программном комплексе;

- формирования текстовых ответов исключительно на основании найденных данных;

- поддержки уточняющих и последовательных запросов в рамках одного диалога;

- визуального выделения найденных геологических объектов на интерактивной карте;

- перехода из ответа чат-бота к соответствующим объектам и их карточкам на карте;

- предоставления ссылок на объекты и связанные данные, использованные при формировании ответа.

Реализация интеграции с ЕПН обеспечит автоматизированное информационное взаимодействие между Программным комплексом и Единой платформой недропользования посредством:

- двустороннего обмена согласованными пространственными данными и метаданными;

- получения согласованных данных ЕПН для их использования и отображения в Программном комплексе;

- передачи согласованных данных Программного комплекса для отображения в ЕПН;

- сопоставления получаемых данных с унифицированной моделью данных Программного комплекса;

- актуализации данных при поступлении новых или измененных сведений;

- контроля корректности обмена, обработки ошибок и журналирования операций.

Таким образом, реализация Подсистемы расширенных ИИ-запросов позволит сократить количество ручных операций, необходимых для поиска, отбора и сопоставления структурированных геологических данных, и обеспечить единый пользовательский механизм доступа к ним посредством запросов на естественном языке.

Интеграция с ЕПН, в свою очередь, обеспечит автоматизированный обмен согласованными пространственными данными и метаданными между Программным комплексом и ЕПН, что позволит использовать данные двух информационных сред без необходимости их разрозненного получения и ручного переноса.

Приложение 1 - Календарный план

| Этапность выполнения работ | 1-этап. Срок выполнения – 5 мес. С даты подписания Договора финансирования | 2-этап. Срок выполнения – 3 мес. С даты подписания АВР о завершении 1-этапа |
| --- | --- | --- |
| Название подсистемы | Месяцы 1-5 | Месяцы 6-8 |
| Подсистема расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот) и Интеграция с Единой платформой недропользования (ЕПН) | Подсистема расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот) - создание интерфейса взаимодействия с GenAI чат-ботом, включая авторизованный доступ, ввод запросов и отображение результатов; - настройку обработки пользовательских запросов и формирования ответов на русском, казахском и английском языках; - создание механизмов обработки и интерпретации запросов с учетом геологической терминологии; - настройку поиска и фильтрации структурированных геологических данных по предусмотренным ключевым атрибутам; - формирование структурированных ответов на основании данных Программного комплекса; - настройку взаимодействия с Подсистемой визуализации для отображения найденных объектов на интерактивной карте и перехода к их карточкам; - создание механизмов формирования и применения фильтров на основании параметров пользовательского запроса; - обеспечение синхронизации результатов работы чат-бота с объектами и фильтрами Подсистемы визуализации. Интеграция с Единой платформой недропользования (ЕПН) - настройку базового двустороннего информационного обмена между Программным комплексом и ЕПН; - настройку получения и передачи согласованных пространственных данных и метаданных; - создание механизмов сопоставления получаемых данных с унифицированной моделью данных Программного комплекса; - настройку отображения и локального хранения согласованного набора данных ЕПН; - настройку информационного обмена посредством доступных и согласованных интеграционных интерфейсов ЕПН; - создание базовых механизмов контроля корректности обмена, регистрации операций и ошибок; - настройку механизмов авторизации, разграничения прав доступа и защиты каналов информационного обмена. | Подсистема расширенных ИИ-запросов (GenAI чат-бот) - доработку обработки последовательных и уточняющих пользовательских запросов; - доработку поиска и фильтрации данных с использованием предусмотренных ключевых атрибутов и их комбинаций; - оптимизацию механизмов обработки запросов и формирования ответов по структурированным геологическим данным; - доработку взаимодействия с Подсистемой визуализации, включая синхронизацию найденных объектов, их карточек и параметров фильтрации; - доработку механизмов формирования, изменения, дополнения и сброса фильтров; - оптимизацию работы Подсистемы для обеспечения одновременной работы не менее 50 авторизованных пользователей при выполнении типовых пользовательских сценариев. Интеграция с Единой платформой недропользования (ЕПН) - завершение механизмов двустороннего обмена согласованными пространственными данными и метаданными; - настройку актуализации данных при поступлении новых или измененных сведений; - обеспечение согласованности данных между Программным комплексом и ЕПН; - доработку механизмов контроля корректности передаваемых и получаемых данных; - настройку обработки ошибок и повторной передачи данных; - завершение механизмов журналирования операций информационного обмена; - доработку механизмов разграничения прав доступа и защиты информационного обмена. |