## ТЗ №2 — Исправление ошибок в базе данных Asterisk для корректного отображения информации в веб-интерфейсе

1. Цель работ
Обеспечить совпадение статистики звонков между веб-интерфейсом Asterisk и данными, выгружаемыми в Power BI.

2. Исходные данные

- Asterisk версии: Asterisk 18.12.0

- Интерфейс: Кастомный WEB интерфейс на django

- Источник данных для Power BI — прямая выборка из таблиц CDR/Queue_log.

- В Power BI данные точные.

- В веб-интерфейсе наблюдается расхождение в пределах ±10 звонков по сравнению с Power BI.

- Ошибка не выявлена (возможна проблема в запросах, кэшировании или некорректной обработке записей).

3. Требования к выполнению работ

- Анализ

  - Определить, какие именно таблицы и запросы используются веб-интерфейсом для отображения статистики.

  - Сравнить их с запросами, применяемыми для выгрузки в Power BI.

  - Проверить возможные причины рассинхронизации:

    - некорректная фильтрация по датам/времени;

    - отсутствие учета некоторых статусов звонков;

    - кэширование данных в веб-интерфейсе;

    - поврежденные или дублированные записи в CDR/Queue_log.

- Исправление

  - Устранить выявленные ошибки в запросах или настройках интерфейса.

  - При необходимости — исправить поврежденные записи в базе данных (резервное копирование обязательно).

  - Если расхождение связано с кэшированием — реализовать автоматическое обновление данных.

- Тестирование

  - Провести сверку статистики на одном и том же периоде (например, последние сутки) между веб-интерфейсом и Power BI.

  - Достичь полного совпадения или расхождения не более 1 звонка (техническая погрешность).

- Документация

  - Подготовить отчет с описанием найденной причины, внесенных изменений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

4. Результат выполнения

- Исправленные запросы или конфигурация веб-интерфейса.

- Актуальные и синхронизированные данные в веб-интерфейсе и Power BI.

- Инструкция для администратора по повторной проверке данных.