ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Автоматизированное управление ссылками и устаревшим контентом сайта 
1. Общие сведения
Проект предусматривает разработку и внедрение технического механизма для регулярного аудита внутренних и внешних ссылок, управления перенаправлениями (redirects), выявления устаревших материалов и переноса неактуального контента в архив. Решение должно работать в фоновом режиме и минимально влиять на производительность основного сайта и его базы данных.
2. Цель проекта
Обеспечить долговременную доступность и корректность ссылочной структуры NutriExpert.kz, снизить количество битых ссылок и технически устаревших страниц, сохранить историю и ценность опубликованных материалов, а также упростить сопровождение сайта за счёт автоматизированного мониторинга и управляемой архивации.
3. Описание проблемы
В процессе развития информационного сайта увеличивается количество страниц, публикаций и ссылок. Часть внешних ресурсов со временем удаляется, меняет адрес или становится недоступной.
Внутренние URL могут изменяться при обновлении структуры сайта, что приводит к ошибкам 404, потере переходов и ухудшению пользовательского опыта.
Устаревшие или дублирующие материалы продолжают индексироваться и могут создавать информационный и технический «мусор».
Ручная проверка большого количества ссылок и страниц трудоёмка, не обеспечивает регулярность и повышает риск пропустить ошибки.
Массовая проверка ссылок и обработка контента непосредственно в основной базе данных могут создавать дополнительную нагрузку на рабочий сайт.
4. Функциональные требования
4.1. Аудит ссылок
Автоматически проверять внутренние и внешние ссылки, размещённые в опубликованных материалах.
Фиксировать результат проверки: доступна, перенаправляет, недоступна, ошибка сервера, тайм-аут или результат не удалось определить.
Выявлять ссылки с HTTP-ошибками, в том числе 4xx и 5xx, циклические перенаправления и чрезмерные цепочки редиректов.
Сохранять дату последней проверки, HTTP-статус, конечный URL и страницу-источник.
Поддерживать повторную проверку временно недоступных ресурсов, чтобы не классифицировать кратковременный сбой как постоянную ошибку.
4.2. Управление перенаправлениями
Предоставить возможность создавать, изменять, отключать и удалять правила перенаправления.
Поддержать как минимум постоянное перенаправление 301 и временное перенаправление 302.
Проверять правила на циклы, конфликтующие маршруты и некорректные целевые URL.
Вести журнал изменений: старый URL, новый URL, тип редиректа, дата и инициатор изменения.
Не создавать автоматический редирект для внешней ссылки без подтверждённого целевого адреса.
4.3. Управление устаревшим контентом
Предоставить административный список материалов, требующих проверки актуальности.
Поддержать статусы материала: опубликован, требует проверки, архивирован, снят с публикации.
Предусмотреть правила отбора по дате публикации/обновления, типу материала, активности и ручной отметке редактора.
Перед архивацией сохранять материал и его метаданные; предусмотреть возможность восстановления.
Не удалять материалы автоматически только на основании возраста или низкой посещаемости.
Для архивированных страниц задавать корректное поведение URL: доступная архивная страница, 301/302 на релевантный материал либо 410 — по утверждённому правилу.
4.4. Отчёты и уведомления
Формировать отчёты о битых ссылках, ошибках перенаправлениях и материалах, требующих проверки.
Показывать страницу-источник, проблемный URL, статус проверки и рекомендуемое действие.
Предусмотреть фильтрацию и экспорт отчёта в CSV или XLSX.
Предусмотреть уведомления ответственному администратору о критических ошибках и накоплении необработанных проблем.
4.5. Фоновая обработка и производительность
Выполнять аудит асинхронно, через очередь фоновых задач, без блокировки пользовательских запросов.
Ограничивать параллельность и частоту запросов к внешним сайтам; использовать тайм-ауты и повторные попытки с увеличивающимся интервалом.
Хранить результаты аудита отдельно от основных записей контента, используя отдельные таблицы или специализированное хранилище.
Не запускать полный аудит при каждом открытии страницы или сохранении публикации.
Поддержать инкрементальную проверку: повторно проверять изменённые URL и ссылки, срок следующей проверки которых наступил.
Предусмотреть настройку расписания и возможность ручного запуска аудита администратором.
5. Нефункциональные требования
Надёжность: сбой отдельной фоновой задачи не должен останавливать сайт или весь процесс аудита.
Безопасность: проверять URL и сетевые адреса на предмет SSRF; блокировать обращения к localhost, приватным и служебным IP-диапазонам, а также опасным схемам URL.
Контроль нагрузки: предусмотреть лимиты запросов, тайм-ауты, пакетную обработку и возможность приостановки заданий.
Масштабируемость: архитектура должна позволять увеличивать объём проверяемых страниц и ссылок без существенного изменения основного приложения.
Журналирование: фиксировать запуск и завершение задач, ошибки, изменения редиректов и действия администраторов.
Совместимость: решение должно интегрироваться с действующей CMS/Backend NutriExpert.kz и текущей инфраструктурой проекта.
6. Предлагаемая техническая реализация
Предпочтительная схема: планировщик запускает фоновые задания; очередь распределяет URL на небольшие пакеты; обработчики проверяют доступность ссылок и записывают результаты в отдельное хранилище аудита. Административный интерфейс отображает результаты, позволяет подтверждать действия и управлять редиректами. Конкретные технологии и способ интеграции определяются разработчиком после анализа текущей архитектуры сайта.
Для исключения избыточной нагрузки рекомендуется использовать инкрементальный аудит, кеширование результатов на заданный период, ограничение параллельных запросов и отдельные фоновые процессы. Автоматические действия, влияющие на доступность или URL опубликованных материалов, должны выполняться только по заранее утверждённым правилам либо после подтверждения администратора.
7. Результаты работ
Работающий механизм фонового аудита внутренних и внешних ссылок.
Административный инструмент просмотра и обработки выявленных проблем.
Механизм создания и контроля перенаправлений.
Инструмент выявления, архивации и восстановления устаревшего контента.
Отчёты и журнал выполненных проверок и административных действий.
Документация по настройке, эксплуатации и сопровождению решения.
8. Критерии приёмки
Система выполняет проверку ссылок в фоновом режиме и не блокирует работу сайта.
Для каждой проверенной ссылки сохраняются URL, страница-источник, статус и дата проверки.
Администратор может просматривать проблемные ссылки и управлять правилами перенаправления.
Поддерживается архивация и восстановление материалов без безвозвратного удаления исходных данных.
Повторная проверка временно недоступных ссылок выполняется по заданному расписанию.
Предусмотрены журналирование, обработка ошибок и ограничение нагрузки на сайт и внешние ресурсы.
Передача выполненных работ включает исходный код, инструкции и необходимые настройки.
9. Допущения и вопросы, подлежащие уточнению
Точный объём контента и количество ссылок определяются в ходе первичного аудита сайта.
Периодичность проверок, сроки хранения результатов и критерии устаревания материалов согласуются с владельцем продукта.
Автоматическое удаление контента не входит в объём работ; приоритет — архивирование с возможностью восстановления.
Состав административного интерфейса и интеграция с текущей CMS/Backend уточняются после изучения существующей архитектуры.
