Техническое задание на анализ и консолидацию баз данных

1. Общие сведения

Цель проекта: 
Провести комплексный анализ существующих баз данных и источников данных компании с целью выявления дублирования, несогласованности и разрозненности информации, а также разработать рекомендации по созданию единой согласованной архитектуры данных (Data Architecture Blueprint).

Исполнитель: Архитектор баз данных / Data Architect
Заказчик: ТОО «Синтегра»

2. Текущее состояние

В настоящее время данные компании хранятся в нескольких несвязанных между собой базах данных и системах. 
Отсутствует единый центр управления данными, что приводит к:
- дублированию информации между системами;
- различиям в структурах и справочниках;
- отсутствию единой модели данных;
- сложностям при построении аналитики и интеграции новых сервисов;
- высоким трудозатратам на сопоставление данных из разных источников.

Используемые системы: PostgreSQL, MS SQL Server, 1С, Excel, BI-платформа и т.д.

3. Задачи архитектора баз данных

3.1. Анализ существующего ландшафта данных:
- Выявить основные бизнес-сущности;
- Определить пересечения и дублирование данных;
- Оценить качество данных;
- Построить карту потоков данных (Data Flow Diagram).

3.2. Диагностика проблем разрозненности:
- Определить, какие данные хранятся в разных системах без единого идентификатора;
- Зафиксировать различия в схемах и форматах;
- Оценить риски несогласованности данных;
- Оценить уровень зависимости систем друг от друга.

3.3. Разработка рекомендаций по консолидации данных:
- Построить целевую модель данных (Logical Data Model);
- Предложить создание единого справочника (Master Data Management);
- Определить источники истинных данных (Single Source of Truth);
- Предложить меры по унификации ключей и справочников;
- Разработать план консолидации и стандартизации данных.

4. Ожидаемые результаты

Исполнитель должен предоставить:
1. Отчет об анализе текущего состояния данных;
2. Карту потоков данных и выявленных дублирований;
3. Рекомендации по построению целевой архитектуры данных;
4. План шагов по консолидации данных;
5. Презентацию итогов анализа и предложений.

5. Требования к отчетности

- Формат отчетности: PDF + визуальные схемы (ERD, DFD и др.);
- Наличие визуализаций потоков данных и структуры;
- Описание владельцев данных и источников;
- Рекомендации в виде пошагового плана действий.

6. Сроки выполнения

По согласованию с Заказчиком.

7. Требования к исполнителю

- Опыт в проектировании архитектуры данных и MDM;
- Опыт работы с несколькими СУБД;
- Знание Data Governance и Data Quality;
- Опыт документирования моделей данных;
- Желательно — опыт построения DWH или Data Lake.

8. Дополнительные условия

- Доступ к данным предоставляется в согласованном объеме;
- Все материалы передаются в виде исходных файлов;
- Обеспечение конфиденциальности (NDA обязательно).