ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕФАКТОРИНГА ТЯЖЁЛЫХ МОДУЛЕЙ КОНФИГУРАЦИИ 1С

1. Общие сведения

Наименование работ:
Рефакторинг тяжёлых (высоконагруженных) модулей конфигурации 1С

Цель работ:

Повышение производительности, устойчивости и сопровождаемого программного продукта за счёт оптимизации архитектуры и программного кода без изменения бизнес-логики системы.

2. Основание для выполнения работ

- Замедленная работа отдельных форм, документов и отчётов

- Высокая нагрузка на сервер 1С и СУБД

- Наличие сложно поддерживаемого, дублирующегося или устаревшего кода

- Необходимость подготовки системы к дальнейшему развитию и масштабированию

3. Объект рефакторинга

Рефакторингу подлежат модули конфигурации 1С, в том числе (но не ограничиваясь):

- Общие модули

- Модули объектов (документы, справочники, регистры)

- Модули форм

- Модули обработок и отчётов

- Регламентные и фоновые задания

Конкретный перечень модулей определяется Исполнителем по результатам анализа производительности и согласовывается с Заказчиком.

4. Состав и содержание работ

4.1 Анализ

Исполнитель обязан:

- Провести анализ производительности конфигурации с использованием стандартных средств платформы 1С.

- Выявить тяжёлые модули и участки кода (длительное выполнение, избыточные обращения к БД).

- Подготовить перечень модулей и процедур, подлежащих рефакторингу.

4.2 Рефакторинг кода

Исполнитель выполняет следующие работы:

- Оптимизация алгоритмов без изменения бизнес-логики.

- Устранение дублирования кода.

- Выделение повторяющейся логики в общие модули.

- Упрощение и структурирование процедур и функций.

- Оптимизация циклов и условий.

- Сокращение количества обращений к серверу и базе данных.

- Корректное разделение клиентского и серверного кода.

- Замена устаревших механизмов на актуальные возможности платформы 1С.

- Приведение кода в соответствие со стандартами разработки 1С.

4.3 Тестирование

Исполнитель обязан:

- Провести функциональное тестирование отрефакторенных модулей.

- Обеспечить корректную работу бизнес-процессов без изменения результата выполнения операций.

- Выполнить контрольные замеры производительности до и после рефакторинга.

- Проверить отсутствие ошибок и критических исключений.

5. Ограничения и требования

- Рефакторинг не должен изменять существующую бизнес-логику и пользовательский функционал.

- Внешний интерфейс форм и документов изменяется только по согласованию с Заказчиком.

- Все изменения должны быть совместимы с текущей версией платформы 1С.

- Исходный код должен быть читаемым, структурированным и документированным.

6. Результаты работ

По итогам выполнения Исполнитель предоставляет:

- Отчёт о выполненных работах.

- Перечень отрефакторенных модулей и процедур.

- Результаты замеров производительности до / после.

- Описание архитектурных изменений.

- Рекомендации по дальнейшей оптимизации (при необходимости).

7. Порядок приёмки работ

Работы считаются выполненными при соблюдении следующих условий:

- Отсутствие ошибок и сбоев в работе системы.

- Подтверждённое улучшение показателей производительности.

- Предоставление всей сопроводительной документации.

- Подписание акта выполненных работ Заказчиком.

8. Сроки выполнения

- Срок выполнения работ определяется договором и/или календарным планом и согласовывается сторонами отдельно.

9. Гарантии

Исполнитель гарантирует:

- Сохранение функциональности системы;

- Исправление выявленных ошибок, связанных с выполненными работами, в гарантийный период.

10. Приложения

- Протокол анализа производительности

- Перечень тяжёлых модулей

- Сравнительная таблица показателей

11.Требования к Исполнителю

- Исполнитель должен являться гражданином Республики Казахстан, что подтверждается соответствующими документами.

- Исполнитель обязан иметь действующие официальные сертификаты фирмы «1С», подтверждающие квалификацию Senior 1С-разработчик (включая сертификаты по платформе и прикладным решениям).

- Исполнитель должен обладать практическим опытом разработки, оптимизации и рефакторинга конфигураций 1С, включая:

  - работу с высоконагруженными системами;

  - оптимизацию производительности;

  - сопровождение и доработку типовых и нетиповых конфигураций.

- Место выполнения работ — на территории Заказчика. Удалённый формат выполнения работ не допускается, за исключением случаев, согласованных сторонами дополнительно в письменной форме.

- Режим рабочего времени Исполнителя:

  - пятидневная рабочая неделя;

  - рабочее время: с 08:00 до 17:00;

  - перерыв на обед — в соответствии с внутренним распорядком Заказчика.

- Исполнитель обязан соблюдать:

  - внутренние регламенты и правила Заказчика;

  - требования информационной безопасности;

  - правила доступа к информационным системам и данным Заказчика.

- Исполнитель несёт ответственность за:

  - качество выполняемых работ;

  - соблюдение сроков;

  - сохранность и конфиденциальность информации Заказчика.

- Исполнитель обязан предоставлять отчётность о выполненных работах в объёме и формате, установленном Заказчиком.

Примечание:
Заинтересованным лицам необходимо направить резюме и подтверждающие документы на электронный адрес: sales@antis.kz