ТЗ
Спроектировать и реализовать конвейер данных из 1С в хранилище и архитектуру хранилища:
1. Обследование и модель данных: инвентаризация объектов 1С в базах Бухгалтерии и ЗУП (справочники, документы, регистры, план счетов, субконто), определение состава выгрузки под первые витрины, схема сопоставления кодов между 1С и системами маркетплейса, стандарты именования и типов данных, модель ядра (ориентир - модель «звезда»/Data Vault или их сочетание - выбор обосновать).
1. Извлечение из 1С: коннектор на основе стандартных механизмов (HTTP-сервисы/OData, планы обмена или расширение конфигурации без правки типовой), инкрементальная загрузка по изменениям с журналом регистрации, полная перезагрузка по требованию, ограничение нагрузки на рабочие базы (окна, лимиты), поддержка двух баз (Бухгалтерия и ЗУП) и их версий конфигураций, устойчивость к обновлениям релизов 1С.
1. Слои хранилища: сырой слой (копия данных источника как есть, с метками времени и версии), ядро (очищенные, приведённые к единым справочникам данные с историчностью SCD2 для справочников и версионированием документов), витрины (денормализованные таблицы под отчёты и BI).
1. Оркестрация и загрузка: планировщик с зависимостями между шагами, повторные попытки, идемпотентность (повторная загрузка не создаёт дублей), журнал загрузок, уведомления о сбоях; обоснованный выбор инструментов (open-source оркестратор и инструменты трансформации или аналоги) и целевой СУБД хранилища с учётом объёмов, аналитических запросов и уже используемых заказчиком технологий (например, колоночное хранилище типа ClickHouse); build vs buy по коннекторам к 1С.
1. Качество данных: автоматические проверки после каждой загрузки - сверка оборотов и остатков по счетам с 1С, суммы и количество документов по периодам, обязательные поля, ссылочная целостность, дубли; отчёт расхождений и оповещение ответственных; история проверок.
1. Единые справочники: мастер-данные контрагентов (по БИН), номенклатуры, статей ДДС, ЦФО, сотрудников; правила сопоставления кодов между 1С и данными маркетплейса; процесс ведения соответствий без программиста.
1. Первые витрины: P&L и ДДС по направлениям, продажи и взаиморасчёты с контрагентами, зарплата и численность по подразделениям; подключение BI-инструмента заказчика; проверка витрин против отчётов 1С.
1. Каталог данных и документация: описание таблиц и полей, происхождение показателей до объекта 1С, схема потоков, регламент добавления нового источника и витрины; методика передана команде заказчика.
1. Безопасность: доступ по ролям на уровне витрин, обезличивание персональных данных сотрудников там, где они не нужны, журнал доступа, размещение в контуре заказчика или в облаке по согласованию, резервное копирование.
1. Метрики, которые участник обязан заложить: задержка данных от 1С до витрины; доля успешных загрузок; расхождение с 1С по оборотам и остаткам (цель - ноль); время подключения нового источника; доля отчётов, построенных из хранилища, а не из выгрузок.
Этапы: (1) обследование, архитектура и модель данных, коннектор к одной базе 1С, сырой слой и ядро, одна витрина (ДДС или P&L) с автоматической сверкой - параллельно с текущими выгрузками, сравниваем; (2) база ЗУП, единые справочники с данными маркетплейса, основные витрины, каталог данных, BI; (3) оптимизация нагрузки и задержки, методика и передача команде заказчика, сопровождение. Критерии перехода между этапами участник предлагает сам.
Данные: на этапе отбора - гипотетическая модель данных и типовая структура конфигураций 1С. Для пилота по NDA - обезличенная копия базы 1С и описание текущих выгрузок.
Формат сдачи - работающий конвейер, спроектированное хранилище с первыми витринами, исходный код, архитектурная документация, каталог данных и методика развития. Обязателен опыт построения DWH и интеграции с 1С (внутренняя структура конфигураций, регистры, план обмена/HTTP-сервисы); приветствуется опыт с колоночными СУБД и e-commerce.
