ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  •  ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

# Разработка и внедрение системы автоматизированной
обработки и маршрутизации внутренних IT-заявок
в Битрикс24

Формат: разработка и внедрение технологического решения. Рабочая среда: действующий корпоративный портал Битрикс24.

Ключевое условие. Регистрация, обработка, маршрутизация, контроль сроков и отчётность должны функционировать непосредственно в Битрикс24. Отдельная независимая Service Desk-платформа не предусматривается.

# 1. Цель и описание задачи

Цель: спроектировать и внедрить единый механизм подачи и сопровождения IT-обращений внутри Битрикс24 с настраиваемыми формами, правилами классификации и автоматического назначения исполнителей, контрольными сроками, уведомлениями и аналитикой.

Решение развивает действующий порядок технической поддержки сотрудников: обращения по настройке программ, корпоративным сервисам, рабочим местам и оборудованию должны обрабатываться в единой рабочей среде с сохранением истории и разграничением прав.

# 2. Текущий и целевой процессы (AS IS / TO BE)

Сопоставление отражает предполагаемую модель автоматизации. Фактические сценарии и состав данных уточняются при обследовании действующих систем.

| AS IS. Действующий подход | TO BE. После внедрения |
| --- | --- |
| IT-обращения обрабатываются в рамках действующих корпоративных процедур. | Сотрудники создают обращения через единую форму в Битрикс24. |
| Для отдельных обращений требуется уточнить категорию, приоритет и исполнителя. | Категории и ответственное лицо определяются по настраиваемым правилам. |
| Сопровождение обращений предполагает контроль этапов и сроков. | Стадии, контрольные сроки, уведомления и эскалации ведутся автоматически. |
| Подготовка сводной информации требует обработки сведений по обращениям. | Показатели и история обращений доступны в отчётах Битрикс24. |

# 3. Архитектура и технологическая логика

| Сотрудник Форма заявки; описание; вложения; категория | → Правила и бизнес-процессы → Классификация, назначение, статусы, сроки | Битрикс24 Реестр заявок; уведомления; история; отчёты |
| --- | --- | --- |

Процессы создаются в действующем Битрикс24 с использованием штатных механизмов, например смарт-процессов, роботов и пользовательских полей. Дополнительный код допускается для не покрытых штатными средствами алгоритмов.

## 3.1. Требования к интеграции / автоматизации

•  Определить модель данных заявки: тип, категория, описание, заявитель, исполнитель, приоритет, статус, сроки, вложения и история; предусмотреть уникальный идентификатор.

•  Спроектировать настраиваемые правила маршрутизации, приоритизации и эскалации с обработкой неизвестных категорий и отсутствующего исполнителя.

•  Реализовать управляемые переходы статусов, обязательные проверки и защиту от повторного выполнения критичных действий при перезапуске автоматизации.

•  Обеспечить фиксирование ключевых событий: создание, назначение, изменение статуса, уточнение, завершение и нарушение контрольного срока.

•  Предусмотреть администрирование справочников категорий, матрицы ответственности и правил уведомления в пределах прав.

# 4. Функциональные требования

## 4.1. Реестр и динамическая форма подачи обращения

Создать внутри Битрикс24 реестр заявок и формы с зависимыми полями, набор которых определяется категорией обращения.

| Компонент | Требуемая функция |
| --- | --- |
| Карточка заявки | Категория, описание, заявитель, исполнитель, приоритет, стадия, даты, связанные файлы и история. |
| Форма подачи | Обязательные и дополнительные поля по типу обращения; проверки заполнения и понятные подсказки. |
| Категории | Техническая поддержка, программы, корпоративные сервисы, рабочее место, оборудование; список уточняется. |
| Лента событий | Фиксация комментариев, смены исполнителя, решений и даты завершения обращения. |

## 4.2. Автоматические маршруты, статусы и контроль сроков

Разработать правила обработки с возможностью последующей корректировки без изменения базовой архитектуры.

| Механизм | Требуемый сценарий |
| --- | --- |
| Классификация | Определение категории и приоритета по заполненным полям и согласованной матрице правил. |
| Маршрутизация | Назначение ответственного; альтернативный маршрут при отсутствии подходящего исполнителя. |
| Жизненный цикл | Этапы: новая, в работе, ожидание уточнения, завершена и другие по согласованию. |
| Контроль срока | Расчёт контрольной даты, уведомление о приближении срока и эскалация просроченных заявок. |
| Уведомления | Информирование заявителя и исполнителя о создании, переназначении, уточнении и завершении. |

## 4.3. Отчётность и сопровождение

•  Списки заявок по категории, ответственному, статусу, приоритету и интервалу дат.

•  Показатели количества обращений, времени обработки, доли завершённых в срок и текущей нагрузки исполнителей.

•  Журнал сбоев автоматизации и управляемый повтор безопасных действий без дублирования уведомлений или назначений.

# 5. Доступ, информационная безопасность и эксплуатация

•  Разделить права заявителей, исполнителей, руководителей и администраторов: сотрудник видит только разрешённые ему обращения.

•  Предусмотреть отдельные правила доступа к заявкам, содержащим конфиденциальную информацию или вложения; не запрашивать пароли и секреты через формы.

•  Журналировать значимые действия, изменения статуса и исполнителя; ограничить доступ к журналам и служебным настройкам.

•  Использовать встроенные механизмы Битрикс24 и согласованные расширения; обеспечить устойчивую обработку ошибок и резервный ручной маршрут.

•  Перед вводом в эксплуатацию согласовать категории, матрицу прав и правила хранения/удаления вложений с ответственными подразделениями и ИБ.

# 6. Этапы выполнения и критерии приёмки

## 6.1. Последовательность работ

Обследование текущих обращений и ролей → согласование категорий и матрицы маршрутизации → проектирование карточки и стадий → настройка реестра и правил автоматизации → разработка необходимых расширений → проверка прав, отчётов и ошибочных сценариев → запуск и инструкции.

## 6.2. Проверяемые сценарии приёмки

| Проверка | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| Создание заявки | Сотрудник заполняет форму; обязательные поля проверяются, заявка появляется в реестре с идентификатором. |
| Динамическая форма | При смене категории отображаются соответствующие поля и проверки. |
| Назначение исполнителя | Заявка маршрутизируется по согласованному правилу; неизвестная категория попадает на резервный маршрут. |
| Статусы и история | Смена стадий и ответственных фиксируется в истории; недопустимые переходы блокируются. |
| Контроль срока | При приближении установленного срока срабатывает уведомление; при нарушении — заданная эскалация. |
| Права доступа | Обычный сотрудник не может просматривать или изменять чужие закрытые заявки. |
| Аналитика | Сводка по статусам, категориям и срокам строится на основе тестовых обращений. |

Итоговый результат работы исполнителя: реестр заявок, динамические формы, настроенные правила маршрутизации и контроля сроков, уведомления, ролевые права, отчёты, перечень конфигураций и инструкцию администратора. Функционал должен быть протестирован внутри действующего Битрикс24.

# 7. Ожидаемый эффект

Упорядоченная обработка IT-обращений в единой системе, сокращение повторяющихся действий по классификации и назначению, прозрачность контрольных сроков, удобство анализа нагрузки технической поддержки. Эффект оценивается по скорости распределения обращений, времени обработки и доле выполнения в срок.

# 8. Формат взаимодействия и уточняемые параметры

Формат: проектирование, разработка, настройка, тестирование и внедрение под ключ. После обследования фиксируются роли пользователей, фактические категории обращений, матрица распределения, контрольные сроки, правила приоритизации, необходимость дополнительных компонентов и требования ИБ. Создание отдельного Service Desk-продукта и автоматизация вне согласованного состава IT-заявок не входят в базовый объём.