ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  •  ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

# Разработка и внедрение интеграционного решения
для автоматизации корпоративного обучения
через Битрикс24 и LMS

Формат: техническое проектирование, разработка интеграции, тестирование и внедрение. Используются действующие корпоративный Битрикс24 и LMS.

Ключевое условие. Требуется интеграция существующих платформ, а не разработка новой LMS. Передавать только минимально необходимые сведения о новых сотрудниках, согласованные с ИБ.

# 1. Цель и описание задачи

Цель: разработать и внедрить устойчивый механизм взаимодействия Битрикс24 и действующей LMS-платформы, который по согласованным событиям инициирует назначение обязательного обучения, получает статусы прохождения курсов и предоставляет ответственным сотрудникам информацию о результатах.

Решение направлено на развитие текущего процесса корпоративного обучения: сокращение повторяющихся ручных действий, обеспечение согласованного обмена информацией и формирование отчётности без замены используемых систем. Конкретные события, полномочия и состав передаваемых сведений определяются до разработки.

# 2. Текущий и целевой процессы (AS IS / TO BE)

Сопоставление отражает предполагаемую модель автоматизации. Фактические сценарии и состав данных уточняются при обследовании действующих систем.

| AS IS. Действующий подход | TO BE. После внедрения |
| --- | --- |
| Битрикс24 и LMS используются для соответствующих корпоративных процессов. | Системы обмениваются согласованными данными через интеграционный механизм. |
| Назначение обучения новым сотрудникам предполагает действия ответственных лиц. | При согласованном событии запускается сценарий назначения обязательных курсов. |
| Статусы и результаты обучения доступны в LMS и используются для контроля. | Согласованные статусы и результаты автоматически отражаются в Битрикс24. |
| Подготовка сводной информации может потребовать дополнительного сопоставления данных. | Формируются отчёты по назначению и прохождению обучения в пределах прав. |

# 3. Архитектура и технологическая логика

| Битрикс24 Согласованное событие; минимальные сведения о сотруднике | ⇄ Интеграционный механизм ⇄ API/вебхуки или согласованный обмен; сопоставление; журнал | LMS Назначение курсов, прохождение обучения, результаты тестов |
| --- | --- | --- |

Основной поток: согласованное событие из Битрикс24 в LMS; обратная передача разрешённых статусов обучения. Конкретный механизм зависит от поддерживаемых интерфейсов обеих систем.

## 3.1. Требования к интеграции / автоматизации

•  Выполнить обследование доступных API, вебхуков, способов авторизации и ограничений обеих платформ. Зафиксировать схему событий и карту полей.

•  Определить безопасный идентификатор сопоставления записей, механизм первичной привязки и правило предотвращения повторного создания пользователя или назначения курса.

•  Обеспечить повторяемость операций: одинаковое событие не должно создавать дубликаты; временно неуспешные запросы должны поддерживать контролируемый повтор.

•  Предусмотреть проверку корректности входных данных, журнал обмена и уведомления об ошибках без хранения избыточных персональных сведений.

•  Определить источник достоверных данных для каждого поля; не передавать в LMS сведения, не требующиеся для организации обучения.

# 4. Функциональные требования

## 4.1. Сопоставление пользователей и назначение обучения

Реализовать автоматическую обработку согласованного события о новом сотруднике и механизм назначения обязательных программ по настраиваемым правилам.

| Компонент | Требуемая функция |
| --- | --- |
| Событие запуска | Получить событие из согласованного источника в Битрикс24; проверить его полноту и допустимость обработки. |
| Сопоставление | Найти существующую учётную запись LMS по согласованному идентификатору или создать запись в установленном порядке. |
| Назначение курса | Назначить программу по утверждённому правилу; фиксировать результат операции и исключать дубли. |
| Повторная обработка | Повторный запуск после ошибки не должен приводить к повторному созданию пользователя или назначения. |

## 4.2. Получение результатов и контроль обучения

Обеспечить согласованную синхронизацию статусов и результатов без переноса в Битрикс24 избыточных учебных материалов или лишних персональных сведений.

| Данные / событие | Правила обработки |
| --- | --- |
| Статус курса | Получать разрешённые состояния: назначено, в процессе, завершено и другие, если их поддерживает LMS. |
| Результат тестирования | Передавать согласованный итоговый результат, необходимый для контроля выполнения обязательного обучения. |
| Отчётность | Формировать выборки по назначенным и завершённым программам с учётом ролей пользователей. |
| Ошибки интеграции | Показывать технический статус обмена, дату последней успешной обработки и необходимость повторной отправки. |

## 4.3. Уведомления и технический мониторинг

•  Автоматически информировать ответственных о значимых событиях и сбоях по согласованным правилам.

•  Вести журнал интеграции с техническими идентификаторами событий, временем, статусами и причиной ошибки.

•  Предусмотреть возможность изменения правил назначения и состава отчётности без переработки всей интеграции.

# 5. Доступ, информационная безопасность и эксплуатация

•  Согласовать с ИБ минимально необходимый состав сведений о новых сотрудниках. Эти сведения могут относиться к персональным данным и требуют соответствующей защиты.

•  Использовать защищённые каналы обмена, безопасное хранение интеграционных ключей и принцип минимальных прав сервисных учётных записей.

•  Разграничить доступ к информации об обучении по ролям; журналы интеграции не должны раскрывать секреты и избыточные личные сведения.

•  Предусмотреть контроль временной недоступности систем, повторную обработку с ограничениями и диагностику без потери значимых событий.

•  Согласовать схему передачи данных, сроки хранения технических журналов и порядок сопровождения до ввода в эксплуатацию.

# 6. Этапы выполнения и критерии приёмки

## 6.1. Последовательность работ

Обследование конфигураций и доступных API → согласование событий и минимального набора данных → проектирование карты полей и правил обучения → реализация интеграции → проверка ошибок и прав → тестирование согласованных сценариев → передача документации.

## 6.2. Проверяемые сценарии приёмки

| Проверка | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| Идентификация | Согласованное событие на тестовом сотруднике приводит к правильному сопоставлению LMS-пользователя без дублирования. |
| Назначение курсов | Обязательная программа назначается по утверждённому правилу и отображается в LMS. |
| Повтор события | Повторная отправка того же события не создаёт лишнего пользователя или повторного назначения. |
| Обратный статус | Завершение тестового курса отражается в разрешённом поле Битрикс24 по заданному регламенту. |
| Ошибка связи | При временной недоступности API операция фиксируется, повторяется по правилам и не приводит к потере события. |
| Доступ и данные | Пользователь без разрешения не видит закрытые сведения; состав обмена соответствует согласованному минимуму. |
| Отчётность | Доступна выборка по назначенным и пройденным программам для уполномоченной роли. |

Итоговый результат работы исполнителя: работающий модуль обмена между Битрикс24 и LMS, реализованные сценарии назначения и синхронизации, карта полей, описание API/событий, правила повторной обработки, тестовый протокол и инструкция по сопровождению.

# 7. Ожидаемый эффект

Сокращение времени на назначение обязательного обучения и сверку статусов; повышение оперативности контроля учебных программ; снижение доли повторного ввода информации. Результаты целесообразно оценивать по времени назначения курсов, количеству ручных действий и успешности обмена.

# 8. Формат взаимодействия и уточняемые параметры

Формат: проектирование, разработка, тестирование и внедрение согласованного интеграционного решения. На этапе обследования уточняются используемая конфигурация LMS, поддерживаемые интерфейсы, триггеры, правила назначения, перечень передаваемых данных, роли и требования ИБ. Работы, уже предусмотренные текущим внедрением LMS, повторно не включаются; фактическая граница самостоятельной задачи согласовывается перед запуском.