ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  •  ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

# Разработка и внедрение механизма автоматического
нанесения регистрационных отметок на PDF
в Битрикс24

Формат: проектирование и внедрение технологического компонента обработки PDF, встроенного в действующий процесс регистрации входящей корреспонденции.

Ключевое условие. Сохранить действующий процесс регистрации и смарт-процесс в Битрикс24. Добавить автоматическую обработку PDF и привязку результата без создания отдельной системы документооборота.

# 1. Цель и описание задачи

Цель: реализовать технологический механизм, который после присвоения входящего номера получает регистрационные данные из Битрикс24, наносит номер и дату получения на первую страницу входящего PDF, сохраняет отдельную зарегистрированную версию файла и связывает её с записью реестра.

В компании уже действует автоматизированная регистрация: сотрудник заполняет сведения о письме, прикрепляет документ, Битрикс24 присваивает номер, создаёт запись в смарт-процессе и сохраняет файл на Диске. Новая задача направлена только на дальнейшую автоматизацию обработки документа, без замены существующего порядка регистрации.

# 2. Текущий и целевой процессы (AS IS / TO BE)

Сопоставление отражает предполагаемую модель автоматизации. Фактические сценарии и состав данных уточняются при обследовании действующих систем.

| AS IS. Действующий подход | TO BE. После внедрения |
| --- | --- |
| Бизнес-процесс присваивает входящий номер и фиксирует дату регистрации. | После присвоения номера автоматически запускается этап обработки PDF. |
| Исходный PDF сохраняется на Диске Битрикс24. | Исходный PDF сохраняется без изменений; дополнительно создаётся версия с отметкой. |
| Номер и дата присутствуют в реестре корреспонденции. | Регистрационный номер и дата наносятся в верхнем левом углу первой страницы PDF. |
| Документ связан с записью реестра в рамках действующего процесса. | Обработанный PDF также автоматически связывается с той же записью и доступен по правам. |

# 3. Архитектура и технологическая логика

| Битрикс24 Регистрационный номер, дата, исходный PDF, ID записи | → Обработка PDF → Проверка, нанесение отметки, сохранение, контроль ошибок | Битрикс24 / Диск Зарегистрированный PDF + ссылка в смарт-процессе |
| --- | --- | --- |

Предпочтительны штатные средства и совместимые компоненты. Если необходим отдельный технический модуль обработки PDF, он должен быть вспомогательным и согласованным с ИБ; внешняя отправка документов без согласования не допускается.

## 3.1. Требования к интеграции / автоматизации

•  Исследовать триггер после присвоения номера, способы получения исходного файла и регистрационных полей, методы сохранения версии в Битрикс24.

•  Согласовать формат штампа (номер, дата, шрифт, отступы), первую страницу и правила размещения с учётом её размера и ориентации.

•  Разработать алгоритм обработки PDF, сохраняющий исходное содержимое и отдельную исходную версию; не изменять оригинал.

•  Обеспечить идемпотентность: повторный запуск одного документа не создаёт неконтролируемых дублей и повторных штампов.

•  Обрабатывать повреждённые, защищённые паролем или подписанные PDF как отдельные случаи с уведомлением без потери оригинала.

# 4. Функциональные требования

## 4.1. Получение события и подготовка данных

Механизм должен автоматически запускаться после подтверждённой регистрации, без повторного заполнения номера или даты пользователем.

| Компонент | Требуемая функция |
| --- | --- |
| Событие запуска | Получить ID записи реестра, номер регистрации, дату и ссылку на файл после завершения соответствующего этапа процесса. |
| Входной контроль | Проверить наличие полей, доступность файла, PDF-формат и отсутствие уже обработанной версии. |
| Шаблон отметки | Сформировать текст из номера и даты по согласованному шаблону; обеспечить корректное отображение кириллицы. |
| Аудит выполнения | Зафиксировать технический идентификатор операции, дату запуска и результат без раскрытия содержания документа. |

## 4.2. Алгоритм обработки и сохранения PDF

Наносить отметку на первую страницу в верхнем левом углу с учётом её ориентации и масштаба. Исходный документ не менять.

| Операция | Требуемый сценарий |
| --- | --- |
| Нанесение | Добавление номера и даты на первую страницу; обеспечение читаемости; согласование случая перекрытия существующего содержимого. |
| Многостраничный PDF | Изменяется только первая страница, остальные сохраняются без содержательных изменений. |
| Новая версия | Сформированный файл сохраняется на корпоративном Диске отдельно от оригинала. |
| Связь с реестром | Файл привязывается к исходной записи смарт-процесса, сохраняется идентификатор версии и результат обработки. |
| Повторный запуск | При повторном событии механизм не накладывает второй штамп, а использует зарегистрированную версию либо безопасно обновляет её по правилу. |

## 4.3. Обработка нестандартных файлов и мониторинг

•  При недоступном, повреждённом или защищённом файле сохранить исходный документ и вывести понятный статус ошибки для ответственного.

•  Подписанные PDF не изменять автоматически до определения допустимого сценария: редактирование может нарушить действительность подписи.

•  Предусмотреть контролируемый повтор после временного сбоя, журнал ошибок и возможность ручного завершения по утверждённому порядку.

# 5. Доступ, информационная безопасность и эксплуатация

•  Оригинал хранить без изменений; зарегистрированная версия создаётся отдельно с сохранением связи и истории обработки.

•  Ограничить доступ к документам и журналам ролями Битрикс24; соблюдать наследование прав от соответствующей записи и Диска.

•  Приоритетно использовать локальную или согласованную корпоративную обработку. Передача PDF во внешний сервис возможна только после проверки ИБ.

•  Не сохранять содержимое документов в технические журналы; ключи интеграции хранить защищённо и предоставлять минимальные полномочия.

•  Обеспечить сохранность исходного файла при любой ошибке; параметры хранения копий, очистки временных файлов и обработки подписанных PDF согласовать заранее.

# 6. Этапы выполнения и критерии приёмки

## 6.1. Последовательность работ

Обследование бизнес-процесса и структуры документов → согласование шаблона штампа и ограничений → выбор штатного/совместимого механизма → реализация обработки и связи с реестром → тестирование многостраничных и нестандартных файлов → проверка ИБ → передача инструкции.

## 6.2. Проверяемые сценарии приёмки

| Проверка | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| Обычный PDF | После регистрации файл получает в верхнем левом углу первой страницы корректный номер и дату. |
| Связь с записью | Обработанный PDF сохраняется на Диске и прикрепляется к правильной записи смарт-процесса. |
| Сохранение оригинала | Первоначальный файл доступен и не изменён; обработанная версия хранится отдельно. |
| Многостраничный файл | Отметка наносится только на первую страницу, последующие страницы сохраняются. |
| Повторный запуск | Повторная обработка не создаёт дублированных отметок и неконтролируемых копий. |
| Нестандартный PDF | Повреждённый, защищённый либо подписанный PDF обрабатывается по согласованному безопасному исключению. |
| Ошибки и доступ | При сбое исходный файл не теряется; ошибку видит ответственный; доступ к файлам ограничен ролями. |

Итоговый результат работы исполнителя: рабочий механизм программного нанесения регистрационных отметок, интегрированный в существующий бизнес-процесс Битрикс24, шаблон штампа, связь оригинала и зарегистрированной версии, обработка ошибок, протокол испытаний и инструкция по сопровождению.

# 7. Ожидаемый эффект

Исключение повторяющейся ручной операции по нанесению отметки на PDF, единообразие оформления входящей корреспонденции и более удобная идентификация документов в электронном архиве. Измерять можно долю автоматически обработанных PDF, время подготовки зарегистрированной версии и количество ручных исправлений.

# 8. Формат взаимодействия и уточняемые параметры

Формат: обследование, выбор технологического подхода, разработка или настройка совместимого компонента, тестирование и внедрение. После анализа текущего процесса согласовываются формат отметки, типовые PDF, требования к хранению версий, доступные механизмы API, работа с электронными подписями и ИБ. Отдельная платформа документооборота и переработка уже действующего механизма регистрации не входят в базовый объём.