# Техническое задание: Разработка надёжного gRPC-клиента для слабых сетевых соединений

## Основная информация

Сумма: По договорённости
 Срок выполнения: 45 дней
 Тип сотрудничества: Коммерческая разработка
 Категория проекта: MVP/Прототип

### Теги проекта

- Задачи ИКТ

- Сетевые технологии

- Распределённые системы

- Микросервисная архитектура

- ПО/ИС

- Мобильное приложение

## Цель и описание задачи

### Контекст проблемы

В современных распределённых системах gRPC стал стандартом для межсервисного взаимодействия благодаря высокой производительности и типобезопасности. Однако в условиях нестабильных сетевых соединений (мобильные сети, удалённые регионы, нестабильный интернет) стандартные gRPC-клиенты часто работают неудовлетворительно из-за:

- Частых разрывов соединения

- Высокой задержки (latency)

- Потери пакетов

- Переключения между сетями (WiFi ↔ мобильная сеть)

### Цель проекта

Разработать надёжную библиотеку gRPC-клиента, способную эффективно работать в условиях слабых и нестабильных сетевых соединений, обеспечивая максимальную доступность сервисов и минимизацию потерь данных.

## Техническое описание

### Ключевые требования

#### 1. Управление соединениями

- Автоматическое переподключение с экспоненциальной задержкой (exponential backoff)

- Мониторинг состояния соединения в реальном времени

- Graceful degradation при ухудшении качества сети

- Connection pooling с балансировкой нагрузки

#### 2. Механизмы устойчивости

- Retry-механизм с настраиваемой политикой повторов

- Circuit breaker для предотвращения каскадных отказов

- Timeout management с адаптивными таймаутами

- Jitter для предотвращения thundering herd

#### 3. Оптимизация трафика

- Сжатие данных (gzip, deflate)

- Batch-запросы для группировки мелких операций

- Кэширование ответов с TTL

- Приоритизация запросов по важности

#### 4. Мониторинг и диагностика

- Метрики производительности (latency, throughput, error rate)

- Детальное логирование сетевых событий

- Health checks для проверки доступности сервисов

- Tracing для отслеживания запросов

### Архитектурные компоненты

#### ConnectionManager

type ConnectionManager interface {

Connect(ctx context.Context, target string) (*grpc.ClientConn, error)

Reconnect(ctx context.Context) error

GetHealth() ConnectionHealth

Close() error

}

#### RetryPolicy

type RetryPolicy struct {

MaxAttempts    int

InitialDelay   time.Duration

MaxDelay       time.Duration

BackoffFactor  float64

RetryableErrors []codes.Code

}

#### NetworkAdapter

type NetworkAdapter interface {

GetNetworkQuality() NetworkQuality

OnNetworkChange(callback func(NetworkEvent))

EstimateBandwidth() int64

}

## Ожидаемые результаты

### Основные deliverable

- Go-библиотека с полной реализацией функционала

- Документация API с примерами использования

- Benchmark-тесты производительности

- Интеграционные тесты с симуляцией сетевых проблем

- Docker-контейнер с demo-приложением

### Показатели успеха

- Доступность сервиса > 99.5% при нестабильной сети

- Снижение failed requests на 80-90%

- Автоматическое восстановление соединения < 5 сек

- Поддержка offline-режима с queue запросов

### Дополнительные возможности (Nice to have)

- Adaptive bitrate для видео/аудио стримов

- P2P fallback через WebRTC

- Multi-path networking с одновременным использованием WiFi+4G

- Edge caching с синхронизацией

## Технический стек

### Основные технологии

- Язык: Go 1.21+

- Framework: gRPC-Go

- Networking: HTTP/2, QUIC (экспериментально)

- Serialization: Protocol Buffers

- Testing: Testify, GoMock

### Инфраструктура

- Контейнеризация: Docker, Docker Compose

- CI/CD: GitHub Actions

- Monitoring: Prometheus, Grafana

- Documentation: godoc, OpenAPI

## Критерии приёмки

### Функциональные требования

✅ Автоматическое переподключение при разрыве
 ✅ Retry с экспоненциальной задержкой
 ✅ Circuit breaker для защиты от overload
 ✅ Адаптивные таймауты на основе RTT
 ✅ Сжатие трафика и batch-операции

### Нефункциональные требования

✅ Покрытие кода тестами > 85%
 ✅ Benchmark: < 10ms overhead на запрос
 ✅ Memory leak testing
 ✅ Совместимость с gRPC 1.50+
 ✅ Документация на русском и английском

### Тестирование

- Unit-тесты для всех компонентов

- Integration-тесты с реальными gRPC-сервисами

- Chaos engineering с намеренным ухудшением сети

- Load testing с 1000+ concurrent connections

- Mobile testing на Android/iOS устройствах

## Этапы разработки

### Этап 1: Исследование и проектирование (7 дней)

- Анализ существующих решений

- Архитектурное планирование

- Выбор алгоритмов retry/backoff

- Создание технических спецификаций

### Этап 2: Core implementation (20 дней)

- ConnectionManager с автоматическим переподключением

- RetryPolicy с настраиваемыми стратегиями

- Circuit breaker implementation

- Базовое тестирование

### Этап 3: Оптимизация и расширения (10 дней)

- Сжатие трафика и batch-операции

- Адаптивные таймауты

- Метрики и мониторинг

- Offline queue management

### Этап 4: Тестирование и документация (8 дней)

- Comprehensive testing suite

- Performance benchmarking

- API documentation

- Demo-приложение и примеры

## Контактная информация

Заказчик: [Имя организации]
 Контактное лицо: [ФИО]
 Телефон: +7 XXX XXX XX XX
 Email: contact@example.com

## Дополнительные соображения

### Безопасность

- TLS 1.3 для шифрования трафика

- Certificate pinning для мобильных клиентов

- Rate limiting для предотвращения DDoS

- Authentication через JWT токены

### Масштабируемость

- Горизонтальное масштабирование клиентов

- Load balancing между multiple endpoints

- Service discovery integration (Consul, etcd)

- Graceful shutdown handling

### Мониторинг в production

- Integration с Prometheus/Grafana

- Alerting при degradation сети

- Distributed tracing через Jaeger

- Custom dashboards для network metrics