ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка алгоритма прогноза успешности кандидата (Candidate Intelligence)

Версия: 1.0
Дата: 11 октября 2025 г.
Платформа: cloudia.pro
Ответственный: Илья Ю.

1. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И КОНТЕКСТ

Текущее состояние

Классические методы оценки кандидатов (скрининг резюме, стандартные интервью) основаны на субъективных критериях и часто неэффективны:

- Отсеиваются потенциально талантливые сотрудники из-за формального несоответствия

- Пропускаются кандидаты, несовместимые с корпоративной культурой и задачами бизнеса

- Данные о кандидатах разрозненны и хранятся в различных системах (ATS, инструменты тестирования, портфолио-платформы)

- Результат: растущая текучесть кадров, низкая Quality of Hire, высокие затраты на найм

2. ЦЕЛЬ И ТРЕБУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Основная цель

Разработать систему Candidate Intelligence, которая:

- Агрегирует разнородные данные о кандидате (резюме, результаты тестирований, портфолио, цифровой след, транскрипты интервью)

- Вычисляет прогностические метрики: успешность на конкретной должности (вероятность) и риск увольнения в течение первого года

- Обеспечивает прозрачность: объясняет, какие факторы повлияли на скор (top drivers)

- Интегрируется в workflows найма на платформе cloudia.pro с режимом decision support

Целевые KPI (метрики эффекта)

| Метрика | Целевое значение |
| --- | --- |
| Quality of Hire | +20% |
| Снижение атрition на испытательном сроке | 25–30% |
| Время первичного скрининга | 5–10 минут |
| Точность модели (ROC-AUC) | ≥ 75% |
| Coverage позиций с данными | ≥ 80% |

Table 1: Целевые показатели эффективности системы

3. КОМПОНЕНТЫ РЕШЕНИЯ

Data Ingestion (интеграция источников)

Система должна подключать и нормализовать данные из:

- ATS: резюме, история откликов, статусы этапов, feedback рекрутеров

- Тестирование: результаты skill-тестов, ассессментов, психометрических оценок

- Портфолио: GitHub, Behance, Dribbble, публичные профили

- Профессиональная активность: LinkedIn, публикации, активность в сообществах

- Интервью: транскрипты, заметки интервьюеров, оценки панели

Feature Engineering (создание признаков)

На основе исходных данных вычислять группы признаков:

Resume-based: релевантность опыта, стабильность карьеры, прогрессия должностей, иерархия компаний

Test-based: абсолютные баллы, процентили, время выполнения, паттерны ошибок

Portfolio-based: количество/качество проектов, активность (commits/PR), соответствие типу задач

Interview-based: оценки по компетенциям, анализ ответов (NLP), культурное соответствие, consensus панели

Behavioral/Cultural fit: анализ цифрового следа, интересы/цели vs целевая роль

Scoring Models (прогностические модели)

Success Prediction Model

- Выход: success_score ∈ [0, 1] — вероятность успешности через 6–12 месяцев

- Целевая переменная: агрегированный индекс (performance rating, time-to-productivity, manager satisfaction, retention)

- Алгоритм: Gradient Boosting (XGBoost/LightGBM) с переоценкой на квартальной основе

Attrition Risk Model

- Выход: attrition_risk ∈ [0, 1] — вероятность увольнения в течение 1 года

- Целевая переменная: факт увольнения с пометкой причины

- Алгоритм: Отдельная модель с акцентом на ранние сигналы (первые 3 месяца)

Explainability & Audit

- SHAP values: top-3 факторы, повлиявшие на скор (в обе стороны)

- Confidence score: уровень уверенности в зависимости от полноты данных

- Decision log: логирование всех решений для audit trail

- Fairness check: мониторинг bias по демографическим группам (EEOC compliance)

4. ИНТЕГРАЦИЯ В CLOUDIA.PRO

API endpoints:

- POST /candidate-intelligence/predict — получить скоры для кандидата

- GET /candidate-intelligence/report/{prediction_id} — детальный отчет

UI компоненты:

- Карточка "Candidate Intelligence" в профиле кандидата

- Детальный отчет с факторами и визуализацией

- Dashboard для HR-аналитики (Quality of Hire tracking, model performance)

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Требование | Описание |
| --- | --- |
| Frequency | Real-time обновление скоров; ежедневный batch |
| Latency | Предсказание ≤ 500ms |
| Storage | Версионирование для audit trail; retention ≥ 3 года |
| Training | Переобучение 1 раз в квартал или при дрейфе метрик |
| Monitoring | Tracking ROC-AUC, calibration, fairness in production |
| Compliance | EEOC fairness; GDPR/CCPA; decision support mode |

Table 2: Технические требования к системе

6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

| Этап | Длительность | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: Discovery | 2–3 нед. | Feature spec, data schema, model design |
| Phase 2: MVP Model | 4–5 нед. | API endpoint, baseline model (ROC-AUC ≥ 70%) |
| Phase 3: Integration | 3–4 нед. | Production API, UI, staging deployment |
| Phase 4: Validation | 2–3 нед. | Optimized model, fairness report, monitoring |
| Phase 5: Launch | 1–2 нед. | Production release, user guide, SLA |

Table 3: График реализации проекта (4–5 месяцев)

7. РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Недостаток данных для обучения → transfer learning + synthetic data

- Bias модели по демографическим группам → fairness audits + пересбалансировка

- Дрейф модели со временем → quarterly переобучение + monitoring

- Низкое adoption → emphasis на explainability + decision support mode

- Неполные данные о кандидатах → confidence scores + отказ при low coverage

8. МЕТРИКИ УСПЕХА

Техническая валидация:

- ROC-AUC success model ≥ 75%

- ROC-AUC attrition model ≥ 70%

- Calibration error < 5%

- Prediction latency ≤ 500ms (99th percentile)

Бизнес валидация (6–12 месяцев):

- Quality of Hire +20%

- Early attrition снижение на 25–30%

- Time-to-decision ≤ 10 минут

- Adoption rate среди рекрутеров ≥ 60%

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА

- Model Card: полное описание, training data, performance, limitations

- API Documentation: примеры, error handling

- User Guide: интерпретация скоров, best practices

- Monitoring Dashboard: real-time метрики качества и fairness

- SLA: 99.5% uptime; поддержка 8+ часов рабочих дней

Ответственный: Илья Ю.
Дата утверждения: _______________