ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку MVP ИИ-платформы для автоматического создания рекламных видеороликов

Заказчик: ТОО «TechDojoKZ»  ·  Версия 1.1  ·  ноябрь 2026

# 1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование работ | Разработка MVP ИИ-платформы для автоматического создания рекламных видеороликов |
| Заказчик | ТОО «TechDojoKZ», участник Astana Hub |
| Ответственное лицо | Нурмаканов Ануар Максатович, +7 702 309 22 88 |
| Исполнитель | Определяется по итогам отбора откликов на платформе Astana Hub |
| Тип результата | MVP (минимально жизнеспособный продукт) — веб-приложение |
| Срок выполнения | 2 недели с даты подписания договора |

# 2. Цель MVP

Подтвердить, что по минимальным данным о компании система может автоматически, без ручного монтажа, создать готовый рекламный ролик приемлемого для публикации качества — пройдя весь конвейер: сбор информации → сюжет → генерация видео → финальная сборка.

MVP предназначен для проверки гипотезы и пилота на реальных компаниях. Масштабирование, биллинг и расширенные функции в рамки работ не входят (см. раздел 4).

# 3. Пользователь и основной сценарий

Пользователь MVP — маркетолог или владелец малого/среднего бизнеса без опыта видеопроизводства, а также оператор Заказчика.

- Пользователь создаёт проект, заполняет бриф и указывает сайт компании.

- Система собирает информацию и предлагает 3 креативные концепции; пользователь выбирает одну.

- Система формирует сценарий и раскадровку; пользователь при необходимости вносит правки текстом.

- Система генерирует видео для каждой сцены, выбирая модель и провайдера; пользователь может перегенерировать отдельную сцену.

- Система собирает финальный ролик с озвучкой, музыкой, субтитрами и логотипом; пользователь скачивает MP4.

# 4. Границы MVP

| Входит в MVP | Не входит в MVP |
| --- | --- |
| Полный конвейер от брифа до готового ролика Формат 9:16 (вертикальный), 15–30 секунд Озвучка на русском и казахском Интеграция минимум 2 видеопровайдеров Перегенерация отдельной сцены Учёт стоимости генерации по проекту Простой веб-интерфейс для одного типа пользователя | Биллинг, тарифы, онлайн-оплата Командная работа, роли, мультиаккаунты Форматы 1:1, 16:9 и ТВ-ролики Ролики длиннее 30 секунд Автопубликация в соцсети Мобильное приложение Обучение собственных моделей Полноценный видеоредактор (таймлайн) |

# 5. Функциональные требования

## 5.1. Этап 1 — Сбор информации

- Бриф-анкета: название компании, продукт/услуга, целевая аудитория, УТП, цель ролика, тон (серьёзный / дружелюбный / премиальный и т. п.), язык ролика (рус/каз), призыв к действию.

- Анализ сайта по URL: извлечение описания компании, продуктов, ключевых преимуществ; результат показывается пользователю для подтверждения.

- Загрузка материалов: логотип, до 10 фотографий продукта, фирменные цвета (вручную или из логотипа).

- Результат этапа — структурированный «профиль компании», который используется на следующих этапах.

## 5.2. Этап 2 — Построение сюжета

- Генерация 3 креативных концепций (название, идея, краткое описание) с помощью LLM.

- По выбранной концепции — сценарий ролика: текст закадрового голоса, хронометраж.

- Раскадровка из 4–8 сцен. Для каждой сцены: описание, длительность, тип (люди / продукт / окружение / графика), текст на экране, промпт для генерации.

- Правка сценария и отдельных сцен текстовой командой (например, «сделай вторую сцену динамичнее»).

- Генерация ключевого кадра (изображения) для каждой сцены для визуального утверждения до генерации видео.

## 5.3. Этап 3 — Генерация видео

- Интеграция минимум с 2 провайдерами генерации видео через API (например, Runway, Kling, Google Veo, Seedance). Конкретный набор согласуется с Заказчиком на этапе проектирования.

- Единый слой абстракции провайдеров (адаптеры): новый провайдер подключается без изменения логики конвейера.

- Выбор модели для каждой сцены по правилам: тип сцены, требуемая длительность, стоимость, доступность провайдера. В MVP допускается набор правил (rule-based), конфигурируемый без изменения кода.

- Консистентность: генерация в режиме image-to-video от утверждённого ключевого кадра; использование загруженных фото продукта и логотипа как референсов.

- Обработка ошибок: повтор при сбое, переключение на резервного провайдера.

- Перегенерация отдельной сцены по запросу пользователя (в т. ч. с другой моделью).

- Логирование стоимости каждого вызова API и итоговая стоимость проекта.

## 5.4. Этап 4 — Финальная сборка

- Автоматический монтаж сцен в заданном порядке с переходами.

- Закадровый голос (TTS) на русском и казахском языках, выбор из нескольких голосов.

- Фоновая музыка из лицензионной библиотеки или сгенерированная, с автоматическим приглушением под голос.

- Субтитры, логотип и финальная карточка с призывом к действию и контактами.

- Экспорт: MP4, H.264, 1080×1920 (9:16).

## 5.5. Веб-интерфейс

- Авторизация (email + пароль), список проектов, пошаговый мастер по 4 этапам.

- Отображение статуса генерации каждой сцены и прогресса всего ролика.

- Предпросмотр сцен и итогового ролика, скачивание файла.

# 6. Нефункциональные требования

| Требование | Значение для MVP |
| --- | --- |
| Время создания ролика | Не более 60 минут от утверждения раскадровки до готового файла |
| Архитектура | Модульная: этапы конвейера и провайдеры — отдельные компоненты; асинхронная обработка через очередь задач |
| Хранение данных | Проекты, материалы и ролики хранятся в облачном хранилище; персональные данные — в соответствии с законодательством РК |
| Безопасность | API-ключи провайдеров хранятся в защищённом хранилище секретов, не в коде |
| Нагрузка | Одновременная работа до 5 проектов |
| Язык интерфейса | Русский (казахский — желательно) |
| Стек | На усмотрение Исполнителя по согласованию с Заказчиком; развёртывание в облаке (AWS или аналог) |

# 7. Этапы и сроки

| № | Этап | Дни | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование | 1–2 | Архитектура, выбор провайдеров и моделей, согласование с Заказчиком |
| 2 | Разработка конвейера | 3–9 | Работающие этапы 1–4, интеграции с провайдерами |
| 3 | Интерфейс и интеграция | 10–11 | Веб-приложение, сквозной сценарий от брифа до ролика |
| 4 | Пилот и сдача | 12–14 | 10 роликов для реальных компаний, исправление замечаний, приёмка |

# 8. Критерии приёмки MVP

- Система проходит полный сценарий от брифа и URL сайта до готового MP4 без ручного монтажа.

- Создано не менее 10 роликов для разных компаний из разных отраслей.

- Не менее 7 из 10 роликов признаны Заказчиком пригодными для публикации без доработки во внешних программах.

- Озвучка работает на русском и казахском языках.

- Используются минимум 2 провайдера; выбор модели для сцены выполняется автоматически.

- Отдельная сцена перегенерируется без пересборки всего проекта.

- Стоимость генерации отображается по каждому проекту.

- Время создания ролика соответствует разделу 6.

# 9. Передаваемые результаты

- Исходный код в репозитории Заказчика.

- Развёрнутое рабочее приложение в облачной среде Заказчика.

- Техническая документация: архитектура, описание конвейера, инструкция по подключению нового провайдера.

- Инструкция по развёртыванию и инструкция пользователя.

- Демонстрация работы и 10 пилотных роликов.

# 10. Условия

- Исключительные права на исходный код и результаты работ принадлежат Заказчику.

- Права на созданные ролики принадлежат Заказчику (с учётом условий коммерческого использования каждого провайдера — Исполнитель подбирает провайдеров, разрешающих коммерческое использование).

- Расходы на API генеративных моделей в ходе разработки и пилота несёт Исполнитель; они включаются в стоимость работ.

- Оплата производится после заключения договора и получения результата — приёмки MVP по критериям раздела 8.

# 11. Требования к отклику

В отклике Исполнителю следует указать:

- опыт работы с генеративными моделями видео, изображений и LLM (ссылки на проекты);

- предлагаемую архитектуру и набор провайдеров;

- стоимость работ (с учётом расходов на API) и подтверждение срока 2 недели;

- оценку стоимости генерации одного ролика (расходы на API).