## Основной объём работ

### 1. Чат и отображение рекомендаций

Необходимо:

- исправить состояние приложения при загрузке оплаченного аккаунта;

- исключить ситуацию, когда пользователь уже отправил сообщение, а после этого появляется более раннее стартовое сообщение ассистента;

- исправить случаи, когда приложение не реагирует на выбранный пользователем вариант;

- добавить корректные loading/skeleton-состояния для загружаемых карточек;

- исправить интервалы между сообщениями, текстом и карточками;

- исправить загрузку изображений мест;

- добавить UI для обновления/уточнения уже полученной подборки;

- отображать отметку BEST MATCH у рекомендации с максимальным рейтингом, полученным от backend;

- корректно отображать сценарные кнопки внутри чата.

Пример сценария:

Как искать места?

📍 Рядом
Места в пешей доступности, ориентировочно 5–15 минут.

⭐ Лучшее по рейтингу
Лучшие варианты в городе, которые могут находиться дальше.

После выбора «Рядом»:

🚶 Пешком / 🚗 На машине.

Frontend должен корректно передавать выбранное состояние дальше существующей логике приложения.

### 2. Карточки рекомендаций

Необходимо:

- привести карточки к единообразному виду;

- реализовать loading-состояния;

- корректно отображать изображения, рейтинг, название, категории и доступные действия;

- изменить состояние иконки календаря после добавления объекта в календарь;

- реализовать категорийные карточки в соответствии с предоставленными макетами;

- привести карточку фильма к предоставленному дизайну;

- корректно обрабатывать отсутствие отдельных данных;

- если backend передал ссылку на платформу просмотра фильма — открыть соответствующую страницу по кнопке «Смотреть фильм».

### 3. Раздел «Избранное»

Доработать существующий экран.

Категории должны формироваться динамически:

- «Все» — всегда первая;

- две наиболее часто сохраняемые категории пользователя;

- две недавно использованные категории;

- «Ещё» — остальные категории.

Пример:

Все 34 · Еда 8 · Кофе 6 · Бары 5 · Прогулки 4 · Ещё

Реализовать поиск по доступным frontend/backend данным:

- название;

- категория;

- подкатегория;

- район/адрес;

- теги;

- пользовательские заметки.

### 4. Календарь

Необходимо:

- исправить отображение рейтинга и изображения карточки;

- привести кнопку Back к единому положению;

- исправить navigation stack: Back должен возвращать пользователя на предыдущий экран, а не всегда в чат;

- уменьшить чрезмерные горизонтальные интервалы между неделями либо использовать стандартный привычный UI календаря;

- привести внешний вид карточек календаря к общему стилю приложения.

### 5. Навигация

Провести ревизию навигации приложения:

- Calendar;

- Favorites;

- Profile;

- Personalization;

- Subscription;

- Chat;

- Support/Feedback;

- Friends;

- Notifications.

Кнопка Back должна работать в соответствии с историей переходов пользователя.

Не должно быть жёсткого возврата в ChatPage независимо от предыдущего экрана.

### 6. Светлая и тёмная тема

Убрать отдельный переключатель темы из профиля.

Тема приложения должна автоматически соответствовать системной теме устройства:

- iOS;

- Android.

Проверить контрастность текста, кнопок, карточек и фоновых элементов в обеих темах.

В разделе персонализации основной текст должен иметь нормальный контраст: чёрный для светлой темы и белый для тёмной, а не малоконтрастный серый.

### 7. Android UI

Исправить проблему изменения цвета фона кнопок во время отображения/загрузки.

Цвет и состояние компонентов должны быть предсказуемыми и соответствовать дизайн-системе приложения.

Проверить visual consistency iOS/Android.

### 8. Notifications

Создать frontend-экран уведомлений.

Необходимо предусмотреть:

- список уведомлений;

- состояние прочитано/не прочитано;

- переход по уведомлению;

- empty state;

- loading state;

- иконку входа в уведомления либо соответствующий пункт навигации.

Backend push-уведомлений в рамках данной задачи перерабатывать не требуется, если для реализации интерфейса уже предоставлены необходимые данные/API.

### 9. Friends

Добавить раздел «Друзья» в существующую структуру приложения.

На первом этапе необходимо реализовать frontend экрана и подключить его к предоставленным backend-методам.

Точный состав элементов предоставляется в макете/ТЗ.

### 10. Support / Feedback

На странице Support/Feedback привести поле ввода сообщения к тому же UX-компоненту, который используется в основном чате.

### 11. Персонализация

Исправить переходы с экрана персонализации.

При нажатии на незаполненный параметр пользователь должен переходить непосредственно на экран/сценарий, где этот параметр можно заполнить.

Необходимо исключить лишние промежуточные переходы.

### 12. Onboarding и Profile

Необходимо:

- расположить progress bar onboarding на одном уровне с кнопкой Back;

- уменьшить изображение/верхний блок Profile, чтобы основной экран помещался без ненужного вертикального scroll;

- проверить адаптивность на разных размерах экранов.

## Требования к исполнителю

Ищем разработчика с опытом коммерческой мобильной frontend-разработки.

Обязательно:

- опыт работы с существующим production-кодом;

- опыт разработки приложений одновременно под iOS и Android;

- уверенная работа с REST API / JSON;

- понимание async state, loading/error/empty states;

- работа с навигацией мобильных приложений;

- работа с deep links;

- работа с локализацией;

- поддержка light/dark system theme;

- понимание lifecycle мобильного приложения;

- умение находить race conditions и проблемы состояния UI;

- Git;

- умение самостоятельно воспроизводить, диагностировать и исправлять frontend-баги.

Плюсом будет:

- опыт работы с Firebase / Firestore;

- push notifications;

- subscription/IAP интерфейсами;

- картами и геолокацией;

- приложениями с чат-интерфейсом;

- AI/LLM-продуктами.

Работа выполняется в текущем технологическом стеке проекта. Доступ к репозиторию, документации, API и необходимым макетам предоставляется выбранному исполнителю.

## Что НЕ входит в задачу

Не требуется разработка backend IDEAWA с нуля.

В рамках данной задачи не планируется переработка:

- AI recommendation engine;

- алгоритма intent routing;

- алгоритмов ранжирования рекомендаций;

- интеграций внешних источников мест и мероприятий;

- серверной архитектуры.

Если при работе будет обнаружена backend-проблема, исполнитель должен зафиксировать её отдельно с описанием сценария воспроизведения и ожидаемого результата.

## Порядок работы

Перед началом основной разработки исполнитель должен:

- развернуть существующий проект;

- запустить iOS и Android версии;

- ознакомиться с архитектурой frontend;

- воспроизвести ошибки из ТЗ;

- разделить проблемы на frontend/backend;

- согласовать перечень frontend-задач;

- последовательно исправить задачи;

- выполнить regression testing ключевых сценариев.

Работа принимается через Pull Request / Merge Request в репозиторий проекта.

## Критерии приёмки

Работа считается выполненной, когда:

- согласованные frontend-задачи из ТЗ реализованы;

- отсутствуют критические ошибки в основных пользовательских сценариях;

- приложение корректно работает на iOS и Android;

- исправления не ломают существующие функции;

- навигация работает корректно;

- light/dark theme соответствует настройкам устройства;

- локализация обновляется без перезапуска приложения там, где это предусмотрено архитектурой;

- карточки корректно отображают предоставленные backend данные;

- loading/error/empty states реализованы;

- нет визуальных скачков элементов интерфейса;

- код передан в репозиторий проекта;

- выполнена проверка основных сценариев после внесённых изменений.

При отклике просим указать:

- опыт мобильной разработки;

- ссылки на опубликованные приложения;

- опыт исправления и поддержки существующих проектов;

- используемый стек;

- ориентировочную стоимость работы;

- возможность приступить к задаче.