РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги по

«Выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке интеллектуальной системы диспетчеризации на рудниках «Жомарт» и «Жиланды» ТОО «Корпорация Казахмыс»

г. Караганда

2026 г.

Оглавление

1.	Предисловие	2

2.	Наименование филиала и предприятия заказчика	3

3.	Местоположение	3

4.	Термины, их определения, сокращения	3

5.	Срок выполнения работ.	5

6.	Объем выполняемых работ и услуг.	6

6.1	назначение и цели системы	6

6.1.1	назначение системы	6

6.1.2	цели внедрения системы	7

6.1.3	научная новизна проекта	7

6.1.4	требование по архитектуре	9

6.1.5	требование по исключению дублирования функциональности	9

6.1.6	требование координации между подрядчиками	10

6.2	характеристика объекта автоматизации	10

6.3	методология и методы исследования	10

6.3.1	методика оценки экономической эффективности и правила верификации kpi	13

6.4	научно-исследовательские задачи и этапы ниокр по модулям исд	16

6.4.1	подсистема «электронное наряд-задание»	16

6.4.2	подсистема «безопасное рабочее место»	21

6.4.3	подсистема «диспетчеризация».	26

6.5	аппаратное обеспечение	31

6.5.1	связь с программными модулями	32

7.	Состав работ	39

8.	Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг	40

9.	Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением подтверждающих документов)	41

10.	Требуемый процент доли по внутристрановой ценности в закупаемых работах или услугах	42

- ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный документ представляет техническое задание на услуги по «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке интеллектуальной системы диспетчеризации на рудниках «Жомарт и «Жиланды» ТОО «Корпорация Казахмыс» (далее — ИСД). В проекте предусматривается создание единой цифровой платформы, объединяющей системы оперативного управления производством и промышленной безопасностью, что позволит перейти к проактивной модели управления рисками в шахтах. Реализация ИСД направлена на повышение эффективности использования ресурсов, дисциплины труда и уровня охраны труда за счёт интеграции данных из различных подсистем (электронное наряд-задание, безопасное рабочее место, диспетчеризация) в режиме реального времени.

- НАИМЕНОВАНИЕ ФИЛИАЛА И ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАКАЗЧИКА

ТОО «Корпорация Казахмыс». Юридический адрес: Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1.

- МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

- Республика Казахстан, Улытауская область, Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО Жезказганцветмет» им. К.И. Сатпаева, рудник Жомарт – 663 контракт недропользования.

- Республика Казахстан, Улытауская область, Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО Жезказганцветмет» им. К.И. Сатпаева, рудник Жиланды – 5218 контракт недропользования.

- ТЕРМИНЫ, ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Аварийная ситуация | Состояние потенциально опасного объекта, характеризующееся нарушением пределов и (или) условий безопасной эксплуатации. |
| База данных | Совокупность данных, организованных согласно концептуальной структуре, описывающей характеристики этих данных, а также взаимосвязи между их объектами. |
| Внешние (смежные) ИС | Внешние информационные системы, не входящие в состав внедряемой системы, но осуществляющие с ней информационный обмен. |
| Инцидент | Нарушение, возникновение риска на рабочем месте; несчастный случай, авария, пожар, опасное происшествие, ухудшение здоровья, нарушение техники безопасности и правил ведения работ. |
| Пользователь | Лицо, которое использует действующую систему для выполнения каких-либо функций. |
| Проект | Заранее спланированная и проработанная совокупность последовательных действий, ограниченная во времени и ресурсах, целью которых является создание объекта или комплекса объектов, способствующего поддержанию и развитию производственных мощностей объекта автоматизации. |
| Программное обеспечение | Все или часть программ, методик, правил и сопутствующей документации системы обработки информации. |
| Роль | Набор прав доступа пользователя к объектам системы и элементам интерфейса. |
| Система | Интеллектуальная система диспетчеризации горного производства на рудниках Жомарт и Жиланды. |
| Справочник | Структурированная совокупность однородных данных, предназначенная для хранения и поддержки актуальных списков (справочников, картотек, нормативных данных и т.п.). |
| Этап проекта | Набор согласованных работ, выполняемых в рамках проекта, реализуемых в установленные планом-графиком сроки и направленных на достижение целей, определенных для этапа. Факт достижения результата оформляется в соответствующих документах каждого этапа. |
| ИСД | Интеллектуальная система |
| КПЭ | Ключевые показатели эффективности |
| ПРС | Подземная радиосвязь |
| СУБД | Система управления базами данных |

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Срок реализации проекта не более 12 месяцев с даты заключения договора.

| Этап | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| Этап 1. Подготовительная стадия | Проведение обследования производственной площадки и производственных процессов | 1 квартал |
|  | Разработка и согласование технического решения и функционала системы | 1 квартал |
|  | Разработка рабочей документации по проекту и согласование документации с недропользователем | 1 квартал |
|  | Разработка и согласование плана организации работ | 1 квартал |
| Этап 2.1 | Поставка оборудования | 2 квартал |
| Этап 2.2 Опытно-технологическая и проектная стадия | Монтажные и пусконаладочные работы по установке, подключению оборудования и запуску системы | 2-3 квартал |
|  | Разработка программного обеспечения | 2-3 квартал |
| Этап 3. Организационно-внедренческая стадия | Обучение работников для обслуживания и эксплуатации | 2-3 квартал |
|  | Проведение опытно-промышленной эксплуатации системы | 4 квартал |
|  | Проведение приемо-сдаточных работ приемочной комиссией | 4 квартал |

Данные этапы и сроки обеспечивают последовательное и структурированное внедрение и тестирование системы.

- ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛУГ.

  - НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СИСТЕМЫ

    - Назначение системы

Система предназначена для обеспечения оперативной и достоверной информацией, необходимой для управления горным производством и принятия правильных управленческих решений, за счет автоматизированного сбора, обработки и визуализации данных в реальном времени.

В состав ИСД включаются следующие основные подсистемы:

- Электронное наряд-задание – цифровое управление сменными заданиями для горных работ;

- Безопасное рабочее место – мониторинг и контроль состояния условий труда и нарушений техники безопасности;

- Диспетчеризация – централизованное оперативное управление и координация горных работ.

    - Цели внедрения системы

Внедрение ИСД является частью программы цифровой трансформации производства и направлено на достижение следующих целей:

- Повышение эффективности управления ресурсами на рудниках Жомарт и Жиланды за счёт оперативного учета и распределения производственных задач и контроля их исполнения;

- Повышение трудовой и технологической дисциплины персонала посредством прозрачного планирования сменных заданий и отслеживания отклонений от регламентов;

- Развитие культуры безопасности и охраны труда – своевременное предупреждение ответственных лиц о нахождении персонала в запрещенных зонах или возникновении опасных факторов, а также сокращение времени реакции на происшествия;

- Разработка и внедрение интегрированного модуля, обеспечивающего:

  - интеграцию ИСД с корпоративными и внешними ИТ-системами предприятия;

  - автоматизированный сбор, структурирование и анализ данных по параметрам промышленной безопасности;

  - создание централизованной системы диспетчеризации подземных горных работ в реальном времени.

Основная цель – переход к проактивной модели управления производственными рисками в подземных горных работах, основанной на интеграции всех производственных, охранно-технологических и жизнеобеспечивающих функций шахты в едином информационно-управляющем контуре. Это позволит заблаговременно выявлять и предотвращать потенциально аварийные ситуации, повышая безопасность и эффективность производства.

    - Научная новизна проекта

Научная новизна проекта заключается в реализации комплексного, ранее не применявшегося в Казахстане подхода к управлению подземными горными работами, объединяющего производственные процессы и системы охраны труда в единую интеллектуальную платформу. Ключевые инновационные аспекты проекта включают:

- Системная интеграция без «швов».

Система ИСД должна интегрироваться со следующими системами предприятия:

  - Системой позиционирования персонала и транспорта;

  - Oracle HR;

  - ERP;

  - Корпоративными средствами аутентификации.

Интеграция должна обеспечивать двусторонний обмен данными в реальном времени по согласованным протоколам и форматам.

- Непрерывный мониторинг промышленной безопасности.

В составе ИСД разрабатывается подсистема «Безопасное рабочее место» позволяющая регистрировать все инциденты и нарушения в шахте по инициативе пользователя (несчастные случаи, микротравмы, нарушения техники безопасности, аварийные ситуации и т.п.) с классификацией по тяжести и причинам. Система накапливает подробные исторические данные по безопасности, что открывает возможности для аналитики. Подобный уровень аналитики для промбезопасности ранее не применялся на казахстанских шахтах.

- Концепция проактивного управления рисками.

Интеграция модулей ИСД создает основу для постепенного перехода от реактивного к проактивному управлению производственной безопасностью. Система обеспечивает мониторинг и регистрацию отклонений от нормативных показателей (выход работников в запретные зоны, нарушения технологических процессов, неисправности оборудования) с автоматической генерацией событий и уведомлений для ответственных лиц.

- Единая информационно-управляющая среда шахты нового поколения.

Проектом предусматривается внедрение модуля «Диспетчеризация», обеспечивающего централизованный мониторинг и управление производственными процессами конкретной шахты. Система предоставляет единое информационное пространство для визуализации ключевых показателей: текущее местоположение персонала, выполнение производственных заданий, регистрация инцидентов и нарушений.

Интегрированный интерфейс диспетчерского модуля консолидирует данные от различных подсистем ИСД, обеспечивая оперативный контроль производственной ситуации в режиме реального времени. Система поддержки принятия решений анализирует поступающую информацию, выявляет отклонения от нормативных параметров и формирует уведомления для диспетчера. Такой подход к организации диспетчерского управления соответствует современным требованиям цифровизации горнодобывающей отрасли и повышает оперативность реагирования на производственные ситуации.

Ожидается, что реализация перечисленных инновационных решений приведет к качественно новым результатам. Будет существенно повышен уровень промышленной безопасности и защиты жизни горняков; снизится число и тяжесть нарушений, сократится время реакции на чрезвычайные ситуации. Произойдёт полная цифровизация процессов контроля и мониторинга, а также будет заложена основа для предиктивного управления рисками. Эти достижения укрепят позиции компании-заказчика в части соблюдения нормативных требований по охране труда и обеспечат технологическое лидерство на уровне лучших мировых практик. Исполнитель проекта должен иметь действующую аккредитацию в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности, поскольку проект относится к категории НИОКР и требует научного подхода при реализации заявленных инноваций.

    - Требование по архитектуре

Система должна быть построена на открытых архитектурных принципах с возможностью взаимодействия по API, использующих современные стандарты обмена данными (REST, JSON, XML, MQTT и т.д.).

    - Требование по исключению дублирования функциональности

При проектировании и внедрении системы необходимо исключать дублирование функциональности, определив зоны ответственности каждой ИТ-системы в рамках общей функциональной модели. В случае обнаружения пересечений — приоритет будет иметь система, утвержденная Заказчиком как "базовая" для данной функции.

    - Требование координации между подрядчиками

Все подрядчики обязаны взаимодействовать между собой в части:

- согласования архитектуры решений;

- унификации справочников;

- обеспечения совместимости;

- тестирования интеграционных механизмов.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектом автоматизации являются производственно-управленческие процессы горного предприятия, связанные с выполнением подземных горных работ и контролем их безопасности. В частности, система автоматизации охватывает следующие процессы на рудниках Жомарт и Жиланды:

- Планирование и оперативное диспетчерское управление проведением горных работ (ежесменное планирование, выдача наряд-заданий бригадам, корректировка плана по фактическому выполнению);

- Контроль исполнения наряд-заданий и учет выработки (мониторинг хода работ в течение смены, фиксация выполненных объемов, простоев, отклонений от графика);

- Мониторинг соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда (регистрация случаев нарушения правил, обнаружения опасных ситуаций, несчастных случаев и инцидентов в шахте);

- Действия при аварийных ситуациях (оповещение, эвакуация, аварийное отключение оборудования и другие меры реагирования);

- Сбор исходных данных и формирование отчетности по производственным показателям и показателям безопасности (суточные сводки, сменные рапорты, статистика нарушений, отчеты KPI и т.д.).

  - МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проект НИОКР сочетает теоретические и прикладные методы, соответствующие целям исследования. Выбор методических подходов обусловлен характером задач, включающих анализ текущих производственных процессов, разработку нового программно-аппаратного комплекса и оценку его эффективности. Ключевые элементы методологии:

- Предпроектное обследование и формализация процессов.

На первом этапе проводится детальный аудит текущего состояния управления горными работами и охраны труда на рудниках (модель As-Is). Посредством интервью, наблюдений и изучения документации собираются данные о бизнес-процессах: планирование и выдача нарядов, мониторинг работ, регистрация нарушений, действия персонала при ЧС и др. На основе стандартных нотаций бизнес-моделирования (IDEF0, BPMN) эти процессы формализуются и визуализируются, что позволяет выявить узкие места и риски. Результаты обследования служат научной основой для реинжиниринга процессов – понимания того, что и почему следует изменить для повышения эффективности и безопасности.

- Моделирование системы «как должно быть» (To-Be).

Используя результаты анализа, разрабатывается целевая модель процессов при внедрении ИСД. Строится функциональная схема будущей системы, описывающая взаимодействие всех модулей и участников процесса. Применяются методы системного моделирования (сценарный анализ, use-case моделирование, диаграммы последовательности), чтобы проверить логическую согласованность новой схемы управления. Особое внимание уделяется моделированию сценариев аварийных ситуаций и реакции системы. Для каждого бизнес-процесса формулируются показатели эффективности (KPI), по которым затем будет оцениваться эффект от внедрения. Таким образом, проектные решения проверяются на модели до их реализации, что повышает научную обоснованность предлагаемых подходов.

- Алгоритмическая разработка и программирование.

На следующем этапе с использованием методов программной инженерии (итеративная разработка, прототипирование) создаются основные компоненты ИСД. Архитектура системы выбирается трёхзвенной (клиентское приложение – сервер приложений – сервер базы данных) для обеспечения масштабируемости и отказоустойчивости. Разрабатывается серверная часть (бизнес-логика модулей на высокоуровневом языке программирования), структура базы данных (хранилище исторических данных, справочники) и клиентские приложения для пользователей (интерфейс диспетчера, интерфейс работников). Важным методом является интеграция разнородных систем: в коде реализуются интерфейсы взаимодействия с существующими ИС предприятия (например, обмен данными с Oracle HR для получения кадровых данных, интеграция с системой позиционирования Centrian и др.). Для этого используются стандартизованные методы обмена данными (REST API, SOAP, OPC UA и др.), что обеспечивает совместимость со смежными системами. Программно-аппаратное решение разрабатывается с учётом имеющейся инфраструктуры рудников – например, предполагается использовать существующие подземные каналы связи и радиошлюзы Centrian для передачи данных позиционирования, считыватели меток в касках, системы оповещения и др., чтобы максимально задействовать уже установленное оборудование.

- Интеллектуальная аналитика производственных процессов.

Интеллектуальная платформа аналитики и проактивного управления рисками. Проект внедряет передовую систему комплексной обработки производственных данных, формирующую новую парадигму управления безопасностью в горнодобывающей отрасли. Платформа реализует концепцию, где каждый производственный процесс отражается в виде потока структурированных данных, обрабатываемых в режиме реального времени.

Инновационная архитектура системы построена на событийно-ориентированной модели с применением сложных алгоритмов корреляционного анализа. Интеллектуальные механизмы обработки автоматически выявляют критические комбинации факторов риска через многоуровневую систему правил и сценариев. При идентификации потенциально опасных паттернов система мгновенно генерирует приоритизированные уведомления.

Уникальность решения заключается в создании интерактивной карты производственных рисков с расчетом показателей безопасности по каждому участку шахты. Система визуализирует накопленную статистику инцидентов и нарушений, используя цветовую индикацию для обозначения уровня риска.

На основе регистрируемых событий формируется база типовых инцидентов с анализом частоты их возникновения по участкам и сменам. Это позволяет выявлять проблемные зоны и повторяющиеся нарушения.

Внедрение такой системы обеспечивает переход к управлению на основе данных - все управленческие решения принимаются с учетом объективной статистики и визуализированных показателей, что существенно повышает качество контроля за производственной безопасностью.

    - Методика оценки экономической эффективности и правила верификации KPI

Методика определяет порядок оценки эффективности внедрения ИСД, включая:

- расчет ключевых показателей эффективности (KPI);

- формирование исходной базы для сравнения (baseline);

- методы выделения эффекта, обусловленного внедрением системы;

- правила верификации и приемки результатов НИОКР.

Оценка эффективности проводится на основе принципов:

- объективности (использование автоматически фиксируемых данных);

- сопоставимости (единая методика «до/после»);

- воспроизводимости результатов;

- исключения влияния внешних факторов.

До начала опытно-промышленной эксплуатации формируется базовый период (не менее 3 месяцев), в течение которого фиксируются исходные значения KPI:

- выполнение сменных заданий (%);

- среднее время реакции на инциденты;

- количество зарегистрированных нарушений;

- производительность (выработка);

- простои оборудования;

- уровень травматизма (LTIFR).

Источники данных:

- существующие информационные системы Заказчика;

- производственные журналы;

- системы позиционирования и безопасности;

- данные диспетчерских служб.

Все исходные данные:

- фиксируются в электронном виде;

- архивируются;

- согласовываются с Заказчиком актом фиксации baseline.

Для оценки эффективности внедрения ИСД устанавливается перечень ключевых показателей эффективности (KPI), для каждого из которых определяется:

- формула расчета;

- источник данных;

- периодичность измерения;

- целевое значение.

Выполнение сменных заданий (%)

Формула расчета: Факт выполнения / План × 100%

Источник данных: ИСД (модуль нарядов)

Среднее время реакции на инцидент

Формула расчета: T(начало реагирования) – T(фиксация события)

Источник данных: журнал событий ИСД

Снижение простоев оборудования (%)

Формула расчета: (Простои до – Простои после) / Простои до × 100%

Источник данных: производственные системы + ИСД

Производительность труда

Формула расчета: Фактический объем / Плановый объем

Для обеспечения объективности:

- все события (наряды, инциденты, перемещения персонала) фиксируются системой автоматически;

- используется единое хранилище данных;

- применяется временная метка (timestamp) для каждого события;

- ведется журналирование изменений (audit trail).

Исключается ручная корректировка данных без регистрации изменений.

Методика выделения чистого эффекта

Для исключения влияния внешних факторов применяется:

- Сравнение «до/после»;

- Сопоставление KPI за базовый период и период эксплуатации системы.

Метод контрольных групп (при наличии)

Сравнение участков:

- с внедрением ИСД;

- без внедрения.

Нормализация данных

Корректировка показателей с учетом:

- изменения объема добычи;

- численности персонала;

- сезонных факторов.

Корреляционный анализ

Анализ зависимости между:

- использованием системы;

- изменением KPI.

Верификация результатов

Верификация осуществляется в три этапа:

- Автоматическая проверка - система формирует отчеты по KPI на основе зафиксированных данных.

- Экспертная проверка

Сравнение результатов с:

- историческими данными;

- производственными отчетами Заказчика.

3. Комиссионная приемка

Результаты подтверждаются комиссией Заказчика на основании:

- отчетов системы;

- актов испытаний;

- протоколов опытно-промышленной эксплуатации.

Результаты считаются достигнутыми при выполнении следующих условий:

- достижение целевых значений KPI (с допустимым отклонением не более 5%);

- подтверждение данных автоматизированной системой;

- отсутствие критических расхождений с данными Заказчика;

- стабильная работа системы в течение не менее 1 месяца.

  - НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ НИОКР ПО МОДУЛЯМ ИСД

В составе ИСД предусмотрено три основных модуля (подсистем): «Электронное наряд-задание», «Безопасное рабочее место», «Диспетчеризация». Для каждого модуля в рамках НИОКР поставлены специфические научные задачи, определены этапы разработки и методы проверки результатов. Ниже эти аспекты подробно рассмотрены для каждого модуля.

    - Подсистема «Электронное наряд-задание»

      - Научные задачи.

Разработать цифровой механизм планирования и выдачи сменных заданий (нарядов) шахтёрским бригадам с учётом текущей производственной обстановки и требований безопасности. Необходимо исследовать и оптимизировать процессы распределения работ: формирование бригад, назначение заданий по объёму работ и месту, контроль выполнения в реальном времени. Научная задача включает учёт факторов риска при выдаче заданий – автоматическую проверку допуска работника к работе (наличие необходимой квалификации, отсутствие серьёзных нарушений техники безопасности) и мониторинг условий участка (готовность выработки, безопасность обстановки). Предполагается, что внедрение электронной системы нарядов повысит оперативность и прозрачность планирования, а также дисциплину исполнения работ за счёт постоянного контроля и обратной связи между исполнителями и диспетчером.

      - Этапы НИОКР:

1. Аналитический этап: сбор и анализ требований у производственных отделов; изучение существующей практики выдачи нарядов (бумажные журналы, устные распоряжения), выявление проблем текущей системы (задержки, неучтённая переработка, нарушения регламента).

2. Проектирование: формализация процесса планирования работ в виде информационной модели; разработка структуры электронного наряда (атрибуты задания: объём работ, локация, исполнители, временные рамки и пр.), определение схемы согласования наряд-задания и порядка его закрытия по выполнению.

3. Разработка прототипа: создание базового программного модуля, позволяющего горному мастеру (начальнику смены) вводить сменные задания в систему, а работнику – получать их через мобильное устройство или распечатку с QR-кодом.

4. Лабораторное тестирование: имитация работы модуля на тестовых данных, проверка основных функций – назначение задания, изменение наряда в ходе смены, регистрация факта выполнения. На этом этапе выполняется отладка алгоритмов контроля исполнения (например, фиксирование процента выполнения задания, выявление отклонений от маршрута работника с помощью данных позиционирования персонала).

5. Пилотное внедрение: опытная эксплуатация модуля на одном из участков шахты. Производится сравнение ключевых показателей до и после внедрения (процент выполнения плана, случаи невыполнения заданий, количество нарушений трудовой дисциплины). Сбор отзывов пользователей (мастеров и рабочих) для улучшения интерфейса и логики системы.

6. Тиражирование: доработка программного решения с учётом результатов пилота и развертывание подсистемы на двух рудниках.

      - Критерии эффективности.

Для оценки эффективности подсистемы используются следующие показатели:

- Доля сменных нарядов, выполненных в срок, % (ожидается рост показателя после внедрения);

- Снижение среднего отклонения от планового объёма работ (тонн/метров проходки) относительно базового уровня до внедрения;

- Сокращение времени на процедуру выдачи и закрытия наряд-задания минимум на 50% – измеряется сокращением промежутка от заполнения, выдачи и подписания наряд-задания, за счет автоматизации справочников рабочих мест, задач и интеграции со справочниками смежных систем.

- Сокращение времени неэффективной работы (потеря рабочей времени, необоснованное перемещение) в течение смены минимум на 10% - достигается за счет контроля прибытия до рабочего места, своевременного спуска в шахту, времени начало работы и т.д.;

- Сокращение времени на рейс самосвала минимум на 5% т увеличение коэффициента использования техники минимум на 5% - достигается за счет мониторинга пустых простоев, своевременного спуска, начало работы и т.д.;

- Увеличение производительности рудника минимум на 1%, за счет увеличения производительности техники, снижения времени на рейс, увеличения количество рейсов за смену и снижения пустых простоев техники;

- Повышение соблюдения технологических маршрутов до 80-98%;

- Уменьшение числа случаев недопонимания или неверного исполнения заданий (за счёт четкой формулировки и подтверждения получения задания каждым работником в системе);

- Рост производительности труда бригады: ключевой KPI, рассчитываемый как отношение фактического выполненного объёма к плановому. Ожидается увеличение этого показателя на 3–5% благодаря более прозрачной организации труда и оперативному контролю;

- Дополнительно учитываются косвенные эффекты: экономия бумажных носителей (переход на электронные задания сокращает печать бланков), улучшение учёта рабочего времени и простоев.

      - Методика сбора и анализа данных.

Модуль «Электронное наряд-задание» будет собирать подробные данные о процессе планирования и выполнения работ: плановые сменные задания, степень выполнения каждого задания (прогресс в %), время начала и окончания работы по каждому заданию, местоположение работников в ходе смены (по данным системы позиционирования) для контроля отклонений от назначенного участка. Система автоматически сравнивает план и факт, отмечает отклонения (например, выполнение менее 90% задания). Сводные данные по каждой смене сохраняются в базе данных и агрегируются по различным разрезам (по отдельному сотруднику, по бригаде, по участку, по руднику в целом). Для научного анализа эффективности внедрения используются статистические методы: сравнение средней выработки на бригаду до и после внедрения (с расчётом доверительных интервалов), анализ дисперсии по производительности смен, корреляционный анализ (например, изучается связь между нарушениями дисциплины и невыполнением плана). Такой анализ позволяет выявить узкие места процесса: например, как уход работников с участка или изменения наряда в ходе смены влияют на итоговое выполнение задания. Результаты анализа будут использованы для дальнейшей оптимизации процесса.

      - Метод валидации.

Проверка работоспособности и эффективности подсистемы будет проводиться в несколько уровней. На этапе лабораторных испытаний – имитационная проверка с условными данными: создаются виртуальные смены и задания, моделируется поведение работников; проверяется, что система корректно учитывает различные ситуации (частичное выполнение задания, перенос незавершенного задания на следующую смену, замена исполнителя, отмена задания и т.п.). В полевых условиях – опытно-промышленная проверка: выбранная шахтная смена реально работает по электронным нарядам, параллельно контрольная группа работает по старой (бумажной) схеме. Результаты сравниваются: фактическая выработка, время простоев, соблюдение графика. Если электронная система демонстрирует не хуже показатели (а ожидается улучшение), считается, что модуль успешно прошёл проверку. Завершающий этап – приемо-сдаточные испытания уже на всех рудниках: комиссия Заказчика проверяет соответствие функционала требованиям ТЗ (например, наличие предусмотренных отчетов, интеграция с корпоративной HR-системой Oracle для экспорта табелей учета рабочего времени и пр.). Валидация будет считаться успешной, если система устойчиво функционирует в течение не менее 1 месяца без критических сбоев, а пользователи (мастера смен, начальники участков) дают положительные отзывы о её работе и удобстве.

      - Функциональные требования подсистемы.

В рамках выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подсистема будет обеспечивать выполнение следующих функциональных требований, сформулированных на основании анализа предметной области, типовых производственных сценариев, а также исходных технических требований:

- Формирование бригады (звена) из числа работников системы с указанием ежесменного планового объема;

- Выдача наряд-задания для персонала с указанием места проведения работ;

- Выдача наряд-задания на ведение работ с учетом нарушений ТБ и квалификации сотрудника;

- Подписание электронного наряд-задания персоналом с применением ЭЦП через Sigex;

- Контроль за исполнением наряд-задания (состояние, % выполнения);

- Возможность изменения наряд-задания на месте работы с внесением изменений;

- Фиксация отклонения от маршрута персонала;

- Отображение электронного наряд-задания персонала в интерфейсе системы и интерактивный мониторинг;

- Загрузка плана добычи руды и ведения горных работ;

- Информационное взаимодействие (интеграция) со смежными системами корпорации и подсистемами внедряемой ИСД (получение информации о фактическом состоянии оборудования, статусе выполнения работ, организационных структур и штатных расписаний);

- Ведение допусков на выполнение заданий;

- Отслеживание доступности персонала;

- Отслеживание фактического отработанного времени;

- Учет рабочего времени, табельный учет, корректировка параметров сотрудников благодаря интеграции с системой Oracle HR;

- Мониторинг за выполнением рабочего плана;

- Оперативное формирование отчетов о выполнении нарядов по сотруднику, бригаде, участку;

- Формирование отчетов по всем введенным нарядам с указанием сводной информации.

    - Подсистема «Безопасное рабочее место»

      - Научные задачи.

Подсистема предназначена для автоматизации сбора информации о нарушениях и опасностях на рабочих местах, а также для обеспечения проактивного контроля условий труда. Научная задача состоит в создании единого цифрового реестра всех инцидентов и рисков, возникающих в процессе работ, с разработкой инструментов для анализа этой информации с целью предупреждения травматизма. Необходимо создать алгоритмы приоритизации рисков (например, по степени тяжести нарушения) и системы оповещения ответственных лиц. Предполагается, что если шахтёры будут оперативно фиксировать все случаи нарушения техники безопасности через удобный цифровой инструмент, а руководство станет получать аналитические отчеты о накопленных нарушениях, то это повысит уровень безопасности и культуру производства. Гипотеза: количество повторяющихся нарушений снизится, а время реакции на возникающую опасность сократится за счет лучшей осведомленности и контроля.

      - Этапы НИОКР:

1. Исследование регламентов и среды: изучение действующих инструкций и правил по охране труда на шахтах, анализ статистики типичных нарушений и инцидентов на предприятиях Казахмыс за последние годы, выявление наиболее частых причин происшествий. Параллельно – обзор доступных технических средств безопасности: оценка возможностей носимых устройств шахтёров (ламп с датчиками, газоанализаторов, радиостанций и т.д.) для автоматического выявления опасных ситуаций.

2. Проектирование системы регистрации: разработка структуры базы данных (реестра) для учета инцидентов и нарушений. Определение состава полей записи: дата, время, место, категория (несчастный случай, микротравма, нарушение правил, опасное происшествие и т.п.), описание, виновное лицо (если известно), принятые меры. Формирование классификатора рисков и нарушений, согласованного с казахстанскими нормативами (например, градация по тяжести последствий – лёгкие, серьезные, смертельные случаи).

3. Разработка прототипа: создание веб-интерфейса или мобильного приложения, через которое сотрудники могут оперативно вносить информацию о замеченных нарушениях или опасностях. Реализация интеграции с шахтной системой связи: например, сигнал (вызов) от портативной радиостанции, переданный диспетчеру, автоматически регистрируется как событие в системе для последующего анализа.

4. Алгоритмы устранения и контроля: Разработка функционала управления проверками безопасности и контроля их исполнения. Система позволяет планировать различные типы проверок согласно регламентам предприятия, назначать ответственных проверяющих из утвержденного списка специалистов, устанавливать сроки проведения проверок и автоматически отслеживать их выполнение. При приближении дедлайна или просрочке система визуально выделяет такие проверки цветовой индикацией (красным цветом для просроченных).

5. Испытания: имитация различных сценариев происшествий и нарушений в тестовой среде. Проверяется, что система корректно регистрирует события разных типов – от обычного нарушения (например, работник без каски) до аварийной ситуации (зафиксировано задымление датчиком). Отслеживается, что при каждом событии система уведомляет нужных ответственных (через СМС, через интерфейс диспетчера, по электронной почте) в соответствии с регламентом оповещения.

6. Опытная эксплуатация: запуск подсистемы на ограниченном контингенте пользователей – например, сначала только служба охраны труда на одном руднике начинает фиксировать нарушения через систему, остальные продолжают по-старому. Сбор обратной связи от пользователей: удобство интерфейса, полнота фиксации параметров, необходимость доработки справочников (видов нарушений, причин). Улучшение интерфейса и логики на основе комментариев.

7. Полномасштабное внедрение: обучение широкого круга работников (проходчиков, горных мастеров, инженеров) использованию системы для регистрации опасных ситуаций. Подключение к системе всех доступных датчиков и источников информации о безопасности (сигнализация газового контроля, система вентиляции, камеры наблюдения и др.). Параллельно – оценка изменения ключевых показателей безопасности: сравнение количества выявленных нарушений и времени их устранения до и после внедрения системы.

      - Критерии эффективности.

Успешность подсистемы «Безопасное рабочее место» будет оцениваться по следующим показателям:

- Повышение эффективности выявления и регистрации нарушений правил безопасности. Система обеспечит полный учет всех зафиксированных отклонений от регламентов, создавая базу для анализа и устранения системных проблем. Ожидается существенный рост количества документированных нарушений за счет цифровизации процесса регистрации.

- Сокращение среднего времени реакции на инцидент – от момента обнаружения опасной ситуации до начала её устранения. Ожидается уменьшение, например, с ~30 минут до ~10 минут в среднем благодаря мгновенному оповещению ответственных через систему.

- Снижение повторяемости одних и тех же нарушений благодаря систематическому анализу и обучению персонала. Например, если в первом квартале было 10 случаев неиспользования средств индивидуальной защиты (СИЗ), то после внедрения системы и проведения профилактических мероприятий во втором квартале должно быть не более 2–3 таких случаев.

- Динамика показателя LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate, коэффициент травматизма с потерей трудоспособности). Предполагается, что улучшение процессов фиксации и устранения рисков приведёт к устойчивому снижению травматизма на 10–15% в течение года после внедрения системы (с учётом прочих условий).

- Уровень вовлечённости работников в обеспечение безопасности: измеряется количеством сообщений о рисках, которые работники самостоятельно вносят через систему. Рост этого числа будет означать повышение сознательности персонала и доверия к системе (важный косвенный эффект, отражающий формирование культуры «нулевого травматизма»).

- Повышение охвата проверок рабочих мест на 5-10% за счет мониторинга и контроля соблюдения графиков контрольно-профилактических работ;

- Сокращение времени устранения нарушений на 5-10% за счет мониторинга и контроля сроков устранения нарушений;

- Сокращение повторных нарушений на 5-10% за счет анализа нарушений по участкам, персоналам и рабочим местам.

      - Методика сбора и анализа данных.

Подсистема обеспечивает детальную регистрацию информации о каждом инциденте и нарушении: данные о проверяющем, месте и времени выявления проблемы, описание нарушения и его категорию, принятые меры и статус устранения. Вся информация структурированно хранится в базе данных и доступна для формирования отчетов. Аналитические возможности системы включают построение отчётов и визуализацию статистики: количество выявленных нарушений по подразделениям за выбранный период, распределение нарушений по типам и категориям, процент устраненных нарушений от общего числа выявленных. Система позволяет отслеживать динамику показателей безопасности и сравнивать их между участками. Для оценки эффективности внедрения используется сравнительный анализ: сопоставление частоты инцидентов до и после внедрения системы, анализ полноты регистрации событий, оценка сокращения времени на подготовку отчетности. Накопленные данные о нарушениях можно сопоставлять с производственными показателями из модуля наряд-заданий, что позволяет выявлять закономерности между соблюдением регламентов безопасности и выполнением производственных планов.

      - Метод валидации.

Проверка работоспособности подсистемы проводится поэтапно: сначала в тестовой среде, затем в реальных условиях. На первом этапе создается тестовая база данных с различными типами событий и проводится нагрузочное тестирование – проверка стабильности системы при одновременной регистрации большого количества инцидентов. Система должна корректно обрабатывать и отображать множественные события без сбоев.

Далее проводится пилотная эксплуатация на предприятии: в течение тестового периода (например, 1 месяц) выбранная группа пользователей параллельно фиксирует события традиционным способом (в журналах) и через новую систему. По итогам сравниваются результаты: проверяется полнота регистрации событий в системе, корректность их категоризации и отсутствие технических ошибок. Одновременно собирается обратная связь от пользователей через анкетирование об удобстве интерфейса и скорости работы.

Критерии успешности пилота: система должна зафиксировать не менее 95% событий по сравнению с ручным учетом, а положительные отзывы об удобстве работы должны составлять не менее 70%. На финальном этапе проверяется корректность работы системы в составе общей платформы ИСД: тестируется обмен данными между модулями, формирование сводных отчетов и уведомлений. После подтверждения стабильной работы всех функций подсистема принимается в промышленную эксплуатацию.

      - Функциональные требования подсистемы.

В рамках выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подсистема будет обеспечивать выполнение следующих функциональных требований, сформулированных на основании анализа предметной области, типовых производственных сценариев, а также исходных технических требований:

- Фиксация нарушения, рисков по рабочему месту;

- Отображение рабочих мест на интерфейсе системы и интерактивный мониторинг состояния рабочего места;

- Регистрация несчастных случаев, микротравм, инцидентов, аварий, пожаров, потенциально опасных происшествий, ухудшения здоровья сотрудников;

- Формирование мероприятий по устранению рисков, нарушений;

- Назначение ответственных по устранению выявленных рисков, нарушений;

- Контроль и анализ устранения выявленных рисков, нарушений;

- Информационное взаимодействие со смежными системами корпорации и подсистемами внедряемой ИСД (получение информации о фактическом состоянии места, разрешение на выполнение работ и т.д.);

- Возможность оперативного внесения нарушений техники безопасности и правил ведения горных работ с применением мобильных устройств;

- Сбор статистических данных для анализа и оценки уровня безопасности (кол-во, виды нарушений по объектам, тяжесть нарушений, время реакции на нарушение);

- Формирование отчетных форм.

    - Подсистема «Диспетчеризация».

      - Научные задачи.

Создать подсистему «Диспетчеризация» для централизованного мониторинга горных работ, объединяющую данные от различных модулей ИСД и обеспечивающую информационную поддержку принятия решений. Задача заключается в разработке единого рабочего места диспетчера, где в консолидированном виде отображается информация о ключевых производственных процессах рудника: состояние выполнения сменных заданий, местоположение персонала, регистрируемые события и инциденты. Необходимо исследовать и внедрить эффективные способы визуализации данных: отображение схемы выработок с текущим состоянием, позиции персонала и техники (на объектах Корпорации, где техника оборудована необходимым аппаратным обеспечением). Требуется разработка алгоритмов информационной поддержки диспетчера – система должна структурировать поступающие данные, группировать связанные события и предоставлять всю необходимую информацию для принятия решений в удобном виде. Гипотеза: внедрение интегрированной диспетчерской системы повысит эффективность координации работ и обеспечит оперативное реагирование на производственные ситуации, минимизируя потенциальные потери.

      - Этапы НИОКР:

1. Анализ прототипов и сбор требований: изучение опыта уже действующих диспетчерских центров (в горной отрасли и других отраслях), сбор требований у будущих пользователей – диспетчеров Казахмыс. Выявляются основные информационные потребности (какие данные необходимы диспетчеру для контроля работ), проблемы текущих разрозненных систем (дублирование сигналов, несовместимость каналов связи, отсутствие единого интерфейса).

2. Формирование технического облика: выбор оборудования и программных средств для диспетчерского пункта. Определяется компоновка: будет ли видеостена или несколько мониторов, какой сервер необходим для обработки событий, какое коммуникационное оборудование (радиосвязь, IP-телефония) потребуется. Разрабатываются макеты интерфейса диспетчера: цифровая карта (мнемосхема) горных выработок, таблицы с параметрами, индикаторы состояния систем, панели оповещений.

3. Разработка программных сервисов: создание модуля сбора данных от разнородных источников. Система должна иметь возможность принимать данные от: датчиков вентиляции и газа, системы управления оборудованием, системы позиционирования людей (RFID-метки), камер видеонаблюдения, телефонной связи и др. Реализуется центральное хранилище данных в режиме реального времени, куда стекаются и унифицируются все входящие потоки.

4. Логика анализа событий: разработка алгоритмов обнаружения критических ситуаций и информационной поддержки диспетчера. В системе настраиваются правила мониторинга: при возникновении определённых комбинаций событий (например, неисправность оборудования + присутствие персонала в зоне) система автоматически генерирует уведомление с высоким приоритетом и выводит на экран диспетчера всю релевантную информацию.

Для критических ситуаций в системе заранее загружаются инструкции и схемы действий. При возникновении инцидента диспетчер получает структурированную информацию: тип события, его локализацию на схеме рудника, список затронутого персонала и пошаговый регламент реагирования согласно внутренним инструкциям предприятия. Система визуализирует план горных выработок с отметкой места инцидента и расположением персонала, что позволяет диспетчеру быстро оценить ситуацию и координировать действия служб.

5. Тестирование в симуляторе: создание тестового программного полигона (симулятора шахты), где воспроизводятся различные сценарии: виртуальные датчики, движущиеся значки работников на карте, возникающие аварии. Проверяется, как система диспетчеризации реагирует: все ли сигналы принимаются, нет ли ложных тревог, корректно ли формируются рекомендации. По итогам симуляций вносятся корректировки в алгоритмы, отсекаются ложные срабатывания, добиваются гарантии, что ни один критический сигнал не останется незамеченным.

6. Поэтапное внедрение: подключение новой диспетчерской системы к реальным объектам по шагам. Сначала интегрируются наиболее критичные системы: контроль атмосферы и вентиляции, энергоснабжение, система позиционирования – и проверяется их работа через новый интерфейс. Затем последовательно добавляются остальные источники данных. На каждом этапе проводится обучение диспетчеров работе с новыми функциями, сбор их предложений по улучшению эргономики, настройки приоритетов сигналов и т.п.

7. Финальные испытания: испытательный период работы новой диспетчерской в круглосуточном режиме параллельно со старой системой (т.е. идёт дублирование функций). Оценивается эффективность: например, сравнивается скорость передачи информации между сменами, полнота журналирования событий (в новой системе все автоматически фиксируется, тогда как вручную могли возникать пропуски). Если в ходе испытательного периода новая система позволяет быстрее реагировать и не теряет информацию, принимается решение о полном переходе на неё и отключении старых разрозненных средств.

      - Критерии эффективности.

В результате внедрения подсистемы диспетчеризации ожидается повышение оперативности и точности управления производством. Основные критерии успеха:

- Сокращение среднего времени реагирования на инцидент (с момента возникновения события до начала действий по его локализации). Целевой показатель – снижение не менее чем на 10% относительно базового уровня (например, с 10 минут до 9 минут или менее).

- Увеличение доли аварийных ситуаций, локализованных на ранней стадии без серьёзных последствий. Например, раньше при задымлении под землёй информация доходила до диспетчера от рабочих спустя несколько минут, теперь система сигнализирует мгновенно и позволяет начать эвакуацию немедленно – в результате никто не пострадал. Статистически этот критерий можно отразить как отсутствие тяжёлых происшествий в случаях, когда система выдавала предупреждающие сигналы.

- Снижение нагрузки и стрессового фактора для диспетчеров. Косвенным критерием эффективности является то, что хорошая автоматизированная система снимает с оператора часть рутинных задач: если раньше диспетчер тратил время на заполнение журналов, обзвон ответственных, сбор сведений вручную, то теперь эти функции автоматизированы. В идеале один диспетчер с новой системой сможет выполнять объём работы, для которого раньше требовалось два человека (оптимизация штата или высвобождение времени на аналитическую работу).

- Улучшение координации и информированности смежных служб. Например, уменьшение простоев оборудования по организационным причинам (ожидание разрешения, несвоевременная передача информации) можно отчасти связать с внедрением централизованной диспетчерской. Этот эффект будет отражён в показателях производительности (рост выработки, снижение незапланированных остановок).

      - Методика сбора и анализа данных.

После запуска новой диспетчерской будет накапливаться обширный массив данных: логи всех поступивших сигналов и действий диспетчера с точными временными метками. Это позволит анализировать «жизненный цикл» каждого инцидента в постфактум режиме. Например, можно проследить последовательность: сработал аварийный датчик (в 10:03:15) → система зафиксировала сигнал и отобразила его (10:03:16) → диспетчер увидел и подтвердил оповещение (10:03:45) → начата эвакуация людей (10:05:00) → авария ликвидирована (10:20:00) и т.д. Сравнение таких цепочек с регламентными требованиями покажет узкие места: выяснится, не медлит ли диспетчер с реакцией на некоторые типы сигналов, нет ли избыточных ложных предупреждений, сбивающих с толку. Анализ последовательностей событий и временных задержек (методы хронографирования, сравнительный анализ с нормативами) позволит скорректировать алгоритмы системы или потребовать пересмотра инструкций. Также планируется сопоставлять производственные показатели (добыча, простои оборудования) с данными логов: например, уменьшились ли организационные простои благодаря улучшенной координации – для этого будут анализироваться причины простоев до и после внедрения системы. В рамках качественного анализа будут проводиться опросы диспетчеров и руководителей смен: улучшилась ли, по их мнению, управляемость производством, ощущают ли они, что «картина работ» стала более прозрачной и контролируемой. Эти субъективные данные, дополненные статистикой, дадут целостную оценку эффекта от подсистемы диспетчеризации. Кроме того, собирается информация о надёжности системы: частота сбоев программного обеспечения, отказы оборудования диспетчерского пункта. Методы теории надёжности (например, расчёт среднего времени наработки на отказ, времени восстановления) будут применены к собранным данным, и по результатам могут быть предложены дополнительные меры (например, дублирование критичных датчиков, изменение настроек чувствительности сигнализации).

      - Метод валидации.

Валидация подсистемы диспетчеризации – одна из самых ответственных из-за её критической роли в управлении производством. Проверка осуществляется комиссионно с участием представителей служб охраны труда, производства и ИТ. Вначале проводится тестирование различных сценариев: от штатной работы до критических ситуаций. Для каждого сценария комиссия оценивает корректность отображения данных, полноту поступающей информации, своевременность генерации уведомлений для диспетчера.	Особое внимание уделяется стабильности работы системы: проверяется обработка больших объемов данных, время отклика интерфейса при пиковых нагрузках. Тестируется отказоустойчивость – при сбое одного из компонентов система должна продолжить работу и уведомить диспетчера о возникшей проблеме. После тестирования в контролируемых условиях проводится пилотная эксплуатация: выбранная смена работает через новую систему параллельно с существующими процессами. За период пилота фиксируются все замечания и оценивается надежность системы.	Окончательная приемка проводится по требованиям ТЗ: комиссия проверяет реализацию всех заявленных функций. Например, требование «централизованное отображение состояния горных работ» проверяется демонстрацией сводного дашборда; требование «регистрация и отображение инцидентов» – созданием тестового события и проверкой его корректного отображения с правильной приоритизацией. После успешного прохождения всех проверок подсистема принимается в промышленную эксплуатацию.

5.8.3.6. Функциональные требования подсистемы.

В рамках выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подсистема будет обеспечивать выполнение следующих функциональных требований, сформулированных на основании анализа предметной области, типовых производственных сценариев, а также исходных технических требований:

- Оперативный мониторинг управления работой персонала и транспорта с указанием статусов и нарушений работы;

- Ведение оперативной статистики по работе шахт в электронном виде, с предоставлением доступа к данным в соответствии с правами доступа;

- Централизованная диспетчеризация производственного процесса на руднике:

  - Централизованное отображение состояния ведения горных работ и движения материальных потоков на руднике;

  - Фиксация и отображение нарушения производственных правил;

  - Визуализация критических точек и проблем, требующих особого внимания;

- Формирование отчетности.

  - АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Доукомплектация и дооснащение действующей инфраструктуры ПРС и СППиТ на пройденных с момента последней модернизации участках рудников Жомарт и Жиланды, а также дополнительное оснащение персонала оборудованием по представленному ниже списку критически важно для достижения научных и практических целей НИОКР.

Только при полном оснащении систем на каждом из рудников обеспечивается надёжный сбор данных достаточного объёма и качества. Это условие гарантирует полноту информационной базы для корректной работы аналитических моделей и достоверное отображение процессов в интерфейсе диспетчера. В противном случае отсутствие аппаратного компонента на каком-либо объекте приведёт к разрозненности данных и снижению точности результатов. Оборудование должно быть поставлено для дальнейшей интеграции в действующую ИТ-инфраструктуру компании и адаптирования к экстремальным условиям подземных работ, чтобы обеспечить непрерывность съёма информации и её надёжную передачу.

    - Связь с программными модулями

      - Подсистема “Электронное наряд-задание”

В подсистеме «Электронное наряд-задание» оборудование обеспечивает автоматизированный учёт и контроль выхода горняков на смену и фиксацию выполнения нарядов. Головные светильники с встроенными транспондерами позиционирования в сочетании со считывающими устройствами регистрируют факт выдачи нарядов и местоположение работников по сменной карте. Зарядные станции фиксируют процесс возвращения и зарядки фонарей. Собранная этими средствами информация позволяет системе определять присутствие персонала на рабочих местах и прогресс в выполнении работ. Без дополнительной установки данных компонентов подсистема не сможет достоверно отслеживать распределение задач и степень их выполнения.

      - Подсистема “Безопасное рабочее место”

В подсистеме «Безопасное рабочее место» сделан упор на аппаратный мониторинг и своевременное выявление опасных ситуаций. В список закупаемого оборудования входят аварийные головные светильники со встроенными модулями оповещения и поиска, антенны аварийной связи, а также устройства поиска в завале и комплексы персонального оповещения. При возгорании, обрушении или появлении опасных факторов эти средства обеспечивают передачу сигнала тревоги и определение координат пострадавших. Резервные источники питания, ИБП и сетевые фильтры гарантируют надёжность работы аварийных коммуникаций даже при перебоях внешнего электроснабжения. Совокупность указанной техники позволяет своевременно предупредить ответственных лиц о необходимости эвакуации и ускорить реагирование аварийных служб.

      - Подсистема “Диспетчеризация”

Для корректной работы подсистемы «Диспетчеризация» критически важна передача и обработка данных от оборудования в режиме реального времени. Комплект радиостанций (портативных и стационарных) совместно с базовыми станциями и контроллерами головной системы обеспечивает непрерывную связь между диспетчером и подземными подразделениями. Сетевые устройства (серверы, коммутаторы, точки доступа) интегрируют сигналы с фонарей, транспондеров и других датчиков в единое информационное пространство. Это создаёт диспетчерскую карту актуальных событий и параметров производства, позволяя диспетчерам оперативно распределять ресурсы и координировать работы в соответствии с изменениями обстановки. Без этих каналов связи система не сможет обеспечить своевременный контроль процессов и адекватное управление силами и средствами.

      - Риски неполного оснащения

Частичное или несвоевременное оснащение любого рудника из трёх приведёт к:

- разрывам покрытия и потере событий (позиционирование/оповещение/связь);

- искажению KPI и невозможности статистической верификации моделей;

- снижению достоверности интерфейсов диспетчера/оператора и рискам для промышленной безопасности;

- невозможности представить результаты как НИОКР-продукт из-за недостаточной полноты массива данных.

      - Совместимость

Проектируемые и разрабатываемые в рамках настоящей научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) программные решения должны обеспечивать полную совместимость с уже эксплуатируемым и проверенным аппаратным обеспечением на производственных объектах ТОО «Корпорация Казахмыс». Это требование обусловлено необходимостью гарантированной интеграции с действующими промышленными ИТ-инфраструктурами, системами контроля, безопасности и диспетчеризации, а также с решениями, ранее внедрёнными на объектах компании в рамках этапной цифровизации и автоматизации производственных процессов.

В рамках выполнения проекта Исполнитель обязан обеспечить поставку аппаратного обеспечения, которое полностью совместимо как с текущей архитектурой и стандартами информационной безопасности Заказчика, так и с имеющимися средствами контроля, позиционирования, идентификации, связи и энергообеспечения, установленными на объектах. Предлагаемое оборудование должно обладать промышленной надёжностью, соответствовать условиям эксплуатации в сложных климатических и технологических условиях (в том числе подземных рудников).

Исполнитель несёт ответственность за корректный выбор аппаратных компонентов, подтверждённый результатами предварительных испытаний, технической документацией, сертификатами соответствия, а также успешной интеграцией в производственные процессы Заказчика. Дополнительные согласования и адаптации оборудования должны производиться в рамках утверждённой проектной методологии и документироваться надлежащим образом.

Ниже представлен перечень оборудования, обязательного к поставке Исполнителем в рамках реализации проекта:

      - Рудник «Жомарт»

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рации без DTMF | 790 |
| 2 | Светильник шахтёра головной (с меткой аварийного оповещения, позиционирования и поиска в завале) | 1000 |

      - Рудник «Жиланды»

| № | Наименование и технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. Оборудование главного статива |  |  |  |
| 1 | Шкаф монтажный высотой 78 дюймов | 2 |
| 2 | Панель распределительная панели главного статива | 3 |
| 3 | Панель распределительная притания | 4 |
| 4 | Станция базовая для передачи голоса аналого-цифровая, (2 канала цифровой конвенциональной радиосвязи) | 6 |
| 5 | Связь на поверхности на 1 канал | 2 |
| 6 | Контроллер головной системы Insite MRS.inc | 2 |
| 7 | Серверное оборудование Позиционирование | 2 |
| 8 | Коммутатор MikroTik | 2 |
| 9 | Мини PC | 2 |
| 10 | Стабилизатор напряжения | 2 |
| 11 | Сетевой накопитель без дисков | 2 |
| 12 | Жесткий диск SSD | 6 |
| 13 | ИБП Vertiv Liebert GXT RT+ | 2 |
| 14 | Преобразователь напряжения | 4 |
| 15 | Сетевой фильтр для шкафов и стоек | 2 |
| 16 | Полка одностороннего крепления | 2 |
| 17 | Сетевой фильтр для шкафов и стоек | 2 |
| 2. Ламповая |  |  |  |
| 1 | Точка доступа мультиинтерфейсная (10/100 Base TX, RS-485, блок питания 24В) | 2 |
| 2 | Устройство, считывающее с последовательным интерфейсом | 1 |
| 3. Абонентские устройства |  |  |  |
| 1 | Светильник шахтёра головной (с меткой аварийного оповещения, позиционирования и поиска в завале) | 198 |
| 2 | Станция зарядная автоматическая | 4 |
| 3 | Транспондер позиционирования техники | 15 |
| 4 | Радиостанция без DMTF | 50 |
| 5 | Радиостанция стационарная без DMTF | 20 |
| 7 | Анализатор спектра | 1 |
| 4. Рабочие места автоматические |  |  |  |
| 2 | АРМ | 2 |
| 5. Система радиосвязи и позиционирования |  |  |  |
| 1 | Усилитель линейный | 72 |
| 2 | Устройство считывающее | 40 |
| 3 | Разветвитель линейный на 2 направления | 23 |
| 4 | Окончание линейное | 23 |
| 5 | Источник питания 24В линейного оборудования системы РТ | 18 |
| 6 | Разделитель питания | 19 |
| 8 | Линейный усилитель с антенной MVSA | 1 |
| 9 | Источник питания 12В линейного оборудования РТ | 1 |
| 10 | Разветвитель линейный на 4 направления | 2 |
| 6. Система передачи данных |  |  |  |
| 1 | Кабель радиоизлучающий, бухта 350м | 59 |
| 4 | Комплект монтажный для крепления кабеля | 35 |
| 7. Оповещение аварийное FlexAlert |  |  |  |
| 1 | Телекоммуникационный Контейнер | 2 |
| 2 | Аппаратура передачи, аварийного оповещения и персонального вызова | 2 |
| 3 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с ПХВ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести | 12000 |
| 4 | Последовательный преобразователь Ethernet RS232 RS485 RS422 | 4 |
| 5 | Стабилизатор напряжения | 2 |
| 6 | Реле Напряжения | 2 |
| 8. Система поиска в завале |  |  |  |
| 1 | Устройство поиска в завале | 1 |

Гарантия на оборудование не менее 36 месяцев с момента установки и начала эксплуатации.

      - Ожидаемые результаты НИОКР:

Данный раздел определяет ожидаемые, измеримые и подлежащие верификации результаты НИОКР по разработке и внедрению ИСД на целевых площадках, с привязкой к целям и требованиям настоящего ТЗ.

A. Научно-технические и инженерные результаты

- Целевая модель управления производственно-технологическими рисками и рисками в области охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ): сценарии мониторинга, оповещения, реагирования.

- Единая модель данных: справочники объектов, классификаторы событий/нарушений, жизненные циклы, правила целостности и непротиворечивости.

- Методики аналитики: описание признаков, процедуры обучения и валидации, требования к качеству данных.

- Референс-архитектура ИСД с открытыми программными интерфейсами приложений и модульной компоновкой, обеспечивающей масштабирование и тиражирование.

B. Программно-функциональные результаты по подсистемам

B.1 «Электронное наряд-задание» — промышленный модуль план-факт учёта сменных заданий, допусков и табелей; интеграция с кадровыми данными; роль-ориентированные интерфейсы мастера и исполнителя.

B.2 «Безопасное рабочее место» — регистрация нарушений и инцидентов, маршрутизация предписаний, контроль устранения, визуализация показателей ОТ/ПБ.

B.3 «Диспетчеризация» — единый контур событий «производство + безопасность», мониторинг, протоколирование.

C. Интеграционные результаты, данные и инфраструктура

- Сквозная интеграция с корпоративными информационными системами планирования ресурсов предприятия и кадровыми системами, а также со службами позиционирования.

- Единая система идентификации объектов (люди, техника, участки, виды работ) и синхронизация справочников.

- Отказоустойчивость и информационная безопасность: разграничение доступов, журналирование, шифрование каналов, управление ключами.

D. Документация

- Техническое задание/технические условия на программное обеспечение и интерфейсы, архитектурное описание, модели данных.

- Руководства пользователя и администратора.

- Программа и методика испытаний (лабораторных, пилотных, приёмо-сдаточных).

- Методики расчёта КПЭ и форматы отчётности.

- Регламенты эксплуатации/сопровождения и взаимодействия с подрядчиками.

E. Организационные результаты

- Обновлённые регламенты: выдача нарядов, фиксация нарушений, диспетчерские процедуры.

Обучение ключевых ролей: диспетчер, мастер, инженер по охране труда, администратор.

F. Экономические результаты (ожидаемый эффект)

- Сокращение трудозатрат на выпуск нарядов и подготовку отчётности.

- Снижение времени реакции на инциденты и повторяемости типовых нарушений.

- Повышение выполнения сменных планов за счёт прозрачности план-факт и единых данных.

G. Безопасность, качество и соответствие

- Соблюдение требований информационной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности, а также корпоративных стандартов качества и отраслевых норм.

- Трассировка требований и результатов к соответствующим разделам документа (цели, состав модулей, интеграции).

H. Готовность к внедрению (уровень технологической готовности)

Целевой уровень готовности ключевых подсистем к окончанию НИОКР — доказанная работоспособность в реальной среде и готовность к тиражированию:

- Электронное наряд-задание;

- Безопасное рабочее место;

- Диспетчеризация.

- СОСТАВ РАБОТ

Проект НИОКР по внедрению ИСД будет выполняться поэтапно, в соответствии с установленными стадиями создания автоматизированных систем и научно-исследовательских работ. Ниже представлен состав основных работ по проекту:

- Аналитические исследования и технико-экономическое обоснование. На данном этапе проводится сбор исходных данных и анализ текущего состояния процессов (горных работ и системы безопасности) на рудниках. Выявляются проблемы и требования к будущей системе. Формируется отчет об обследовании.

- Эскизное и техническое проектирование системы. Разрабатывается детальное техническое решение. Определяется архитектура программно-аппаратного комплекса, спецификация компонентов (модули ПО, оборудование), интерфейсы интеграции, структурные и функциональные схемы. Формируются макеты пользовательских интерфейсов, сценарии работы системы. Документация проходит необходимое согласование с Заказчиком.

- Разработка программно-аппаратного комплекса. На данном этапе выполняются программирование всех модулей системы согласно проектной документации, поставка и конфигурирование оборудования (серверы, сети, датчики, инфраструктура позиционирования и связи). Производится внутренняя интеграция модулей и сопряжение с внешними системами (ИС предприятия). Разработчик проводит модульное тестирование компонентов и функциональное тестирование подсистем в лабораторных условиях.

- Тестирование и опытно-промышленная эксплуатация. Осуществляются комплексные испытания системы: сначала в тестовой среде (имитационные и нагрузочные тесты), затем на одном руднике (пилотная эксплуатация). Проверяется соответствие системы требованиям ТЗ, её надёжность, удобство для пользователей, достигается ли заявленный функционал. В ходе пилотного внедрения собираются данные ключевых показателей (KPI) и сравниваются с базовыми значениями; проводятся необходимые корректировки программного обеспечения и настройки оборудования.

- Внедрение системы на всех объектах. После успешного пилота осуществляется поэтапное расширение сферы действия ИСД на все заявленные рудники (Жомарт, Жиланды). Включает установку оборудования на новых объектах, развёртывание программного обеспечения, миграцию данных, обучение персонала всех уровней работе с системой. Старая система управления и отчетности постепенно выводится из эксплуатации.

- Итоговая проверка, сдача в промышленную эксплуатацию. Проводится приемо-сдаточная комиссия с участием представителей Заказчика, разработчика и, при необходимости, независимых экспертов. Комиссия оценивает систему по всем пунктам технического задания (функциональность, надёжность, безопасность, документация). В случае успешного прохождения приёмочных испытаний подписывается акт приёма-передачи системы. Разработчик передаёт Заказчику полный комплект эксплуатационной и технической документации, исходные коды (при условии контракта) и обучает обслуживающий персонал. Проект переходит в стадию промышленной эксплуатации и сопровождения.

После завершения перечисленных этапов система ИСД считается внедрённой. В течение гарантийного периода разработчик обеспечивает поддержку и исправление выявленных недостатков. Также по результатам работы системы готовится финальный научно-аналитический отчёт с оценкой достижений проекта (снижения травматизма, роста эффективности и т.д.) и рекомендациями для дальнейшего развития ИСД на других объектах или масштабирования функционала системы.

- ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) РАБОТ ИЛИ УСЛУГ

Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить Внедрение ИСД на рудниках Жомарт и Жиланды ТОО «Корпорация Казахмыс».

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ (ПОСТАВЩИКУ), И К ПЕРСОНАЛУ ИСПОЛНИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) РАБОТ ИЛИ УСЛУГ (С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ)

Исполнитель принимает на себя обязательство внедрить ИСД на рудниках Жомарт и Жиланды ТОО «Корпорация Казахмыс».

К Исполнителю НИР и привлекаемым им специалистам устанавливаются следующие основные требования (подтверждаются предоставлением соответствующих документов):

- Аккредитация в качестве субъекта научной и/или научно-технической деятельности. Исполнитель должен быть аккредитован в МОН РК в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности (СНТД). Подтверждением является действующее свидетельство (сертификат) об аккредитации в качестве СНТД. Наличие аккредитации обязательно для проведения официальной НИР, согласно требованиям Закона РК «О науке».

- Квалификация и состав персонала. Исполнитель должен обладать квалифицированным персоналом, способным выполнить заявленные работы. В штате Исполнителя (или привлеченных на договорной основе) должны быть: инженерно-технические работники с опытом внедрения интегрированных систем управления горным производством (ИСД) на действующих горных предприятиях (в т.ч. опыт пуско-наладочных, опытно-промышленных и приёмо-сдаточных испытаний); бизнес-аналитик; ведущий инженер по внедрению  на рудниках; разработчик серверной части и разработчик пользовательских интерфейсов (дашборды диспетчеризации и КПЭ); инженер по связи и позиционированию в подземных выработках; инженер по тестированию/ведущий по программе и методикам испытаний; руководитель проекта с опытом управления НИОКР и промышленными ИТ-внедрениями в горнодобывающей отрасли.

- Опыт выполнения аналогичных проектов. Желательно, чтобы Исполнитель имел опыт успешной реализации проектов в смежных областях: внедрение ИСД и диспетчеризации на подземных рудниках (пилоты и промышленная эксплуатация); разработка и внедрение подсистем «Электронное наряд-задание», «Безопасное рабочее место» с интеграцией в единый диспетчерский контур и дашборды КПЭ; построение централизованных хранилищ производственных данных и программных интерфейсов приложений, а также методик сбора, анализа и валидации данных; внедрение решений связи и позиционирования в подземных выработках;  Наличие опыта подтверждается списком выполненных проектов, отзывами (рекомендательными письмами) заказчиков, актами внедрения или иными документами.

- ТРЕБУЕМЫЙ ПРОЦЕНТ ДОЛИ ПО ВНУТРИСТРАНОВОЙ ЦЕННОСТИ В ЗАКУПАЕМЫХ РАБОТАХ ИЛИ УСЛУГАХ

- Закупаемые услуги по внутристрановой ценности должны быть не менее 100%

- До предоставления акта выполненных работ исполнитель обязан предоставить расчет по внутристрановой ценности в выполненных работах.