Техническое задание
AI-навигационная система форума Digital Bridge 2025
(на условиях партнёрского сотрудничества)

Общие сведения

Наименование проекта:
Разработка и внедрение персонализированной AI-навигационной системы для участников форума Digital Bridge 2025 с интеграцией в мобильное приложение Astana Hub.

Заказчик:
Филиал АКФ ПИТ «Digital Bridge» / Astana Hub

Основание для выполнения проекта:
Создание цифрового инструмента, повышающего качество пользовательского опыта, вовлечённость и управляемость потока посетителей в рамках крупнейшего форума региона.

Формат реализации:
Партнёрский (бартер):
Исполнитель получает:

- Промо на площадке (брендирование экранов, зона навигации)

- Упоминание в программе форума

- Продвижение в соцсетях Digital Bridge

- Возможность презентации кейса на одной из сессий

Место реализации:
г. Астана, Международный выставочный центр EXPO

Цель проекта

Разработка AI-решения, которое:

- На основе интересов, целей участия и поведения пользователя предоставляет персональные рекомендации по мероприятиям форума

- Отображает визуальные маршруты к релевантным залам и стендам

- Полностью интегрировано с мобильным приложением Astana Hub

Плановые сроки

- Старт: 1 августа 2025

- Завершение: 20 сентября 2025

- Тестирование и поддержка: 30 сентября–4 октября 2025

Ключевые функции и модули

1. Вход через QR + загрузка профиля

- На территории форума размещены AI-навигационные экраны (инфо-стойки)

- Посетитель сканирует QR

- На экране загружается его профиль из AstanaHub App (интересы, цели, индустрия)

- Появляется персонализированный интерфейс

2. AI-модуль рекомендаций

- Формирование персональной программы (панельные сессии, воркшопы, выставка)

- В учёт берётся:

  - Анкета

  - Поведение в приложении (избранное, посещения)

  - Динамическая загрузка в реальном времени

3. Навигация и карта

- Отображение схемы форума (залы, павильоны, стенды)

- Маршрут от текущей точки до нужного стенда или сессии

- Возможность выбора интересующих тем → формирование пути

- Навигация с учётом времени до начала события

4. Интеграция с мобильным приложением Astana Hub

- Вся собранная информация (программа участника, карта, рекомендации):

  - Сохраняется в личном кабинете Astana Hub App

  - Синхронизируется с календарём (локально и Google/Apple)

- В приложении доступны:

  - Раздел «Моя программа»

  - Карта форума с навигацией

Ожидаемые результаты и эффекты

- Персонализированный маршрут для каждого участника

- Снижение нагрузки на инфостойки

- Повышение удовлетворённости и вовлечённости

- Инновационный имидж форума

- Показательная интеграция AI в пользовательский опыт

KPI

- Доля участников, загрузивших программу в мобильное приложение

- Кол-во построенных маршрутов и переходов по карте

- Среднее время навигации к нужному залу

- Удовлетворённость по опросу

- Кол-во участников, посетивших рекомендованные мероприятия

Отчётность и передаваемые материалы

- Рабочая версия AI-модуля

- Документация API

- Логика рекомендательной модели

- Инструкции по подключению к приложению

- Видеодемонстрация всех функций

- Поддержка в дни мероприятия