ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

- Провести комплексный аудит модуля электронной очереди: оценить архитектуру, структуру данных, взаимодействие с другими модулями.

- Сформировать список текущих ошибок и известных сбоев, зафиксированных пользователями или выявленных в процессе эксплуатации.

- Выполнить мониторинг производительности системы в условиях реальной нагрузки: проанализировать скорость отклика, поведение при пиковых обращениях, частоту зависаний или сбоев.

- Определить технические «узкие места», мешающие стабильной и быстрой работе модуля, с приоритизацией по степени влияния на пользовательский опыт.

2. ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА (UI/UX)

- Разработать новый дизайн интерфейсов для:

  - терминалов самообслуживания пациентов;

  - интерфейса сотрудников регистратуры;

  - интерфейса врачей;

  - информационного табло.

- Обеспечить удобную, логичную и унифицированную навигацию во всех элементах интерфейса.

- Укрупнить элементы управления, улучшить читаемость текста, применить адаптивный дизайн для экранов с различными разрешениями и ориентациями.

- Учесть особенности пользовательских сценариев: скорость записи, видимость и доступность ключевых функций, минимизация числа действий до результата.

- Провести юзабилити-тестирование (по возможности) на пилотной группе пользователей для предварительной оценки интерфейса.

3. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИКИ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ

- Переработать механизм формирования и отображения очереди для исключения задержек при записи и вызове пациентов.

- Обеспечить корректную и стабильную работу модуля при одновременной активности со стороны нескольких пользователей (например, одновременная регистрация в регистратуре и через терминал).

- Повысить точность расчета и отображения ориентировочного времени ожидания, с учетом запаздываний, опозданий и отмен.

- Реализовать механизм приоритизации (например, вызов льготных категорий вне общей очереди при наличии соответствующих условий).

4. ОБРАБОТКА ОШИБОК И ИСКЛЮЧЕНИЙ

- Внедрить систему контроля и уведомлений о сбоях соединения, недоступности базы данных или нарушениях в расписании врачей.

- Реализовать обработку критических ошибок с возможностью восстановления после сбоя без потери данных о текущей очереди.

- Настроить ведение журналов (логов) системных событий, пользовательских действий и ошибок с возможностью выгрузки в читаемом формате для последующего анализа технической службой.

5. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПИЛОТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ

- Провести полный цикл тестирования:

  - модульное тестирование — проверка отдельных компонентов;

  - интеграционное тестирование — проверка взаимодействия модуля с другими частями МИС (расписание, карта пациента, регистратура и пр.);

  - нагрузочное тестирование — моделирование работы под высокой пользовательской активностью.

- Запустить пилотное внедрение обновлённого модуля на одном или нескольких участках (например, одно отделение или одно окно регистратуры).

- Собрать обратную связь от конечных пользователей (регистраторы, врачи, администраторы).

- По результатам внести корректировки и провести итоговое внедрение с обновленной версией модуля.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

- Полностью доработанный и оптимизированный модуль электронной очереди, устойчиво функционирующий в рабочей среде МИС.

- Обновлённый интерфейс, соответствующий современным стандартам UI/UX, обеспечивающий удобство и быстроту взаимодействия для всех категорий пользователей: пациентов, регистраторов и врачей.

- Существенное сокращение времени ожидания пациентов за счёт устранения задержек, точного расчета времени приема и стабильной работы системы при высокой нагрузке.

- Повышение прозрачности процессов записи и вызова, снижение количества конфликтных ситуаций и обращений в регистратуру.

- Полное устранение выявленных ранее ошибок и сбоев.

- Подробная техническая и пользовательская документация по обновлённому модулю.

- Отчет о выполненных работах, включающий: перечень исправленных ошибок, реализованные улучшения, скриншоты/макеты интерфейса, результаты тестирования, отзывы пользователей на пилотной фазе.