# Основной объём работ

## 1. Приём и сохранение сообщений пользователя

Необходимо реализовать/доработать обработку сообщений из мобильного приложения.

Backend должен:

- проверять Firebase ID Token;

- определять userId из авторизации;

- валидировать chatId;

- валидировать текст сообщения;

- использовать clientMessageId, создаваемый клиентом;

- исключать повторное создание одного сообщения;

- атомарно сохранять сообщение в Firestore.

Предусмотреть жёсткую идемпотентность по clientMessageId.

Документ пользователя должен сохраняться в структуре чата и иметь серверный timestamp и статус обработки. В ТЗ отдельно закреплено, что clientMessageId является идемпотентным ключом.

## 2. Асинхронная обработка сообщений

Обработка AI и внешних API не должна выполняться непосредственно внутри длительного HTTP-запроса.

После сохранения сообщения необходимо:

- проверить его статус;

- атомарно перевести его из stored в queued;

- создать задачу на дальнейшую обработку;

- исключить одновременную обработку одного сообщения несколькими worker'ами;

- предусмотреть возможность retry.

Допустимые варианты механизма очереди определяются текущей инфраструктурой проекта: Cloud Tasks, Pub/Sub, background worker или аналогичное решение.

Основная цель — обеспечить корректное восстановление после сбоя и не допускать двойной обработки сообщения.

# 3. Реализовать Intent Router

Backend должен до обращения к внешним сервисам определить, что именно хочет пользователь.

Router должен работать как детерминированная бизнес-логика, а не как LLM.

Необходимо:

- нормализовать текст;

- учитывать пользовательский контекст;

- определять один основной primary_intent;

- использовать дополнительные условия как modifiers;

- определять, нужны ли внешние данные;

- определять, требуется ли уточняющий вопрос.

Для IDEAWA предусмотрены сценарии, связанные с:

- общими рекомендациями на сегодня;

- поиском мест;

- событиями;

- контентом для дома;

- домашними активностями;

- поездками;

- планированием досуга;

- сравнением вариантов;

- уточнениями;

- follow-up;

- feedback;

- help;

- fallback.

В актуальной структуре IDEAWA рекомендуется использовать ограниченное количество основных интентов, а такие признаки как free, weekend, romantic, solo, nearby, best, walk, car хранить как модификаторы.

# 4. Извлечение constraints

После определения intent необходимо сформировать структурированные параметры запроса.

В зависимости от сценария могут использоваться:

- location;

- city;

- radius;

- time window;

- timezone;

- categories;

- subcategories;

- budget;

- price level;

- mode: home/out;

- transport;

- open now;

- duration;

- social mode;

- дополнительные фильтры.

Источник данных для constraints:

- сообщение пользователя;

- user context из Firestore;

- системное время и timezone;

- текущий intent.

AI не должен самостоятельно придумывать эти параметры.

# 5. Логика «запрашивать данные или уточнять»

Перед обращением к API backend должен проверить наличие обязательных параметров.

Например:

- для поиска мест нужна location;

- для событий — location/city и временное окно;

- для запросов, зависящих от текущего момента, необходим timezone.

Если критически важного параметра нет, необходимо:

- не отправлять бессмысленный запрос во внешний API;

- сформировать один наиболее важный уточняющий вопрос.

Необходимо избегать длинных анкет из нескольких вопросов одновременно. В ТЗ закреплено правило одного наиболее важного уточнения.

# 6. Реализовать слой внешних providers

Интеграции внешних сервисов должны выполняться только backend'ом.

Предусмотреть отдельные adapters/providers вместо вызовов API внутри бизнес-логики.

В текущем ТЗ предусмотрена работа с:

- Google Places — места;

- источником событий / Eventbrite;

- TMDb — фильмы;

- OpenWeather — погодный контекст;

- Perplexity — search/fallback для информации, которую нельзя качественно получить через основной API.

Все секретные ключи должны находиться исключительно на серверной стороне.

Запросы к независимым сервисам желательно выполнять параллельно.

# 7. Логика выбора providers

Нельзя обращаться ко всем API на каждый запрос.

Необходимо реализовать таблицу соответствия:

intent → providers

Например:

- поиск мест → Places;

- события → event provider;

- домашний фильм → TMDb;

- плохая погода → Weather как контекст;

- отсутствие данных в основном источнике → fallback.

Perplexity в архитектуре IDEAWA используется как search, а не как основной источник структурированных данных и не как замена Places/API событий.

# 8. Кэширование запросов

Добавить кэширование данных внешних сервисов.

По ТЗ предусмотрена различная продолжительность кэша в зависимости от источника:

- Places — короткий кэш;

- Events — короткий кэш;

- Weather — короткий кэш;

- TMDb — более длительный;

- поисковые результаты — по городу, дате и intent.

Ключ кэша должен учитывать критические параметры запроса.

Цель:

- снижение стоимости API;

- ускорение ответа;

- уменьшение количества повторных запросов;

- повышение устойчивости системы.

# 9. Обработка ошибок внешних сервисов

Отказ одного provider не должен приводить к падению всей рекомендации.

Например:

- нет событий → можно показать места и домашний вариант;

- нет Places → использовать доступные события/контент;

- основной источник событий вернул пусто → использовать предусмотренный fallback;

- все источники недоступны → вернуть безопасный fallback UX.

Карточки и ответ должны формироваться из доступных данных.

# 10. Нормализация данных

Все providers должны преобразовывать данные в единую внутреннюю модель.

Необходимо сформировать универсальный объект рекомендации, содержащий, в зависимости от типа:

- type;

- source;

- externalId;

- title;

- subtitle;

- imageUrl;

- URL;

- geo;

- startsAt / endsAt;

- price;

- rating;

- tags.

AI и мобильное приложение не должны работать с сырыми структурами Google, Event provider, TMDb и других сервисов.

# 11. Очистка и валидация результатов

До ранжирования backend должен удалить некорректные результаты.

Например:

- отсутствует title;

- отсутствует required ID;

- событие уже прошло;

- отсутствует обязательная геолокация;

- некорректный rating;

- неправильная дата;

- пустые или повреждённые данные.

Также необходимо ограничивать длину текстовых полей и очищать внешние данные.

# 12. Deduplication

Одинаковые места и события не должны появляться пользователю несколько раз.

Реализовать:

- dedupe по (source, externalId);

- при необходимости — дополнительный поиск почти одинаковых объектов по названию, координатам и времени события.

При обнаружении дубля оставлять наиболее полный/качественный вариант.

# 13. Ranking recommendations

Backend должен самостоятельно рассчитывать внутренний score рекомендаций.

При ранжировании могут учитываться:

- рейтинг;

- расстояние;

- open now;

- время начала события;

- стоимость;

- интересы пользователя;

- история пользователя;

- погода;

- соответствие текущему сценарию;

- предпочтения;

- другие модификаторы.

AI не должен решать, какой объект является лучшим.

Backend должен возвращать уже отсортированный набор рекомендаций.

# 14. Формирование Top-N

После ранжирования backend должен выбрать ограниченное количество наиболее релевантных результатов.

Количество зависит от intent.

Например:

- places_nearby → несколько лучших мест;

- events_nearby → несколько лучших событий;

- смешанный сценарий → комбинация разных типов рекомендаций.

Необходимо избегать передачи десятков объектов в AI и на клиент.

# 15. Формирование UI-ready карточек

Backend должен сформировать готовый card_payload, который мобильное приложение сможет отрисовать без дополнительных запросов к сторонним API.

Карточка может содержать:

- cardId;

- cardType;

- title;

- subtitle;

- imageUrl;

- actions;

- необходимые meta-поля.

Backend не должен передавать:

- секретные API keys;

- сырые ответы сторонних сервисов;

- debug-информацию.

# 16. Формирование AI Context

После выбора рекомендаций backend формирует структурированный JSON-контекст для AI.

AI должен получать только:

- intent;

- modifiers;

- обобщённый пользовательский контекст;

- time context;

- environment/weather;

- краткий conversation context;

- заранее выбранные recommendations/items;

- UI hints.

Не передавать AI:

- сырые ответы APIs;

- секретные данные;

- точный домашний адрес пользователя;

- внутренние debug-объекты;

- избыточную историю.

AI использует подготовленные items как единственный источник фактов.

# 17. Интеграция с LLM

AI используется только после завершения backend-ranking.

Задача AI:

- сформировать короткий человеко-понятный ответ;

- объяснить рекомендации;

- использовать только предоставленные backend'ом варианты.

AI не должен:

- искать места;

- самостоятельно обращаться к API;

- добавлять новые места или события;

- самостоятельно ранжировать;

- определять источники;

- менять карточки.

Вызов выполняется backend'ом.

# 18. Строгий формат ответа AI

Ответ LLM должен иметь валидируемую структуру.

Согласно ТЗ используется JSON-контракт наподобие:

{

"text": "string",

"followUpQuestion": "string | null",

"highlights": ["string"]

}

Backend должен:

- проверить JSON;

- проверить обязательные поля;

- проверить длину;

- исключить новые сущности, отсутствующие в переданных recommendations;

- при ошибке использовать fallback.

В ТЗ прямо предусмотрена обязательная backend-валидация ответа модели.

# 19. Связка AI-ответа с карточками

AI не должен управлять карточками.

Правильная схема:

Backend → выбирает cards → AI → пишет текст к этим cards.

Необходимо обеспечить соответствие:

- состава карточек;

- их порядка;

- текста AI.

Если AI упоминает объект, отсутствующий среди выбранных backend'ом items/cards, ответ должен считаться некорректным.

# 20. Fallback при ошибке AI

При:

- timeout;

- rate limit;

- invalid JSON;

- пустом результате;

- невалидном ответе

пользователь всё равно должен получить существующие карточки рекомендаций и безопасный fallback-текст.

Отказ LLM не должен блокировать пользовательский сценарий.

# 21. Сохранение результата в Firestore

После успешной обработки backend должен сохранить:

### Assistant message

- ID сообщения;

- текст;

- время;

- статус;

- ссылки на связанные карточки.

### Факт показа рекомендаций

Сохранять:

- какие объекты были показаны;

- intent;

- chat;

- assistantMessageId;

- timestamp.

Это необходимо для:

- исключения повторов;

- likes/dislikes;

- аналитики;

- дальнейшей персонализации.

В ТЗ отдельно закреплена необходимость сохранять факт того, что было показано пользователю.

# 22. Служебное логирование pipeline

Для диагностики предусмотреть служебные записи chat_jobs либо эквивалент.

Необходимо иметь возможность определить:

- messageId;

- userId;

- intent;

- используемые providers;

- текущий stage;

- количество результатов;

- использовался ли fallback/search;

- AI status;

- время завершения;

- причину ошибки.

Необходимо иметь возможность ответить на вопрос:

«Почему конкретному пользователю была показана именно такая рекомендация и на каком этапе возникла проблема?»

# 23. Доставка результата клиенту

Клиент должен получать только уже сохранённый результат.

Firestore должен выступать источником истины для истории чата.

Допускается использование:

- Firestore listener;

- повторного HTTP-запроса;

- их комбинации.

При reconnect клиент должен иметь возможность восстановить историю и получить уже сформированный ответ.

# 24. Подготовить backend к персонализации

Архитектура должна позволять учитывать:

- interests;

- budget;

- liked/disliked categories;

- историю показов;

- сохранения;

- реакции;

- предпочитаемые категории;

- social mode;

- настроение;

- energy level;

- novelty;

- транспорт;

- погоду;

- историю уже показанных рекомендаций.

В IDEAWA условия вроде бюджета, режима solo/couple/friends/family, nearby/best, способа передвижения и других признаков должны работать как структурированные модификаторы рекомендации.

# Что НЕ входит в задачу

В рамках данной backend-задачи не требуется:

- полный редизайн мобильного приложения;

- исправление layout iOS/Android;

- разработка UI страниц;

- frontend-анимации;

- frontend-навигация;

- разработка отдельных дизайн-макетов.

Backend должен предоставить frontend стабильные API/data contracts, необходимые для отображения данных.

# Требования к разработчику

Обязательно:

- опыт backend-разработки production-приложений;

- REST API;

- asynchronous/background jobs;

- работа с базами данных;

- идемпотентность;

- обработка race conditions;

- интеграция сторонних APIs;

- caching;

- error handling/retry;

- проектирование API contracts;

- Git;

- понимание масштабируемой серверной архитектуры.

Желательно:

- Firebase Auth;

- Firestore;

- Google APIs;

- AI/LLM API;

- OpenAI либо аналогичные LLM;

- интеграции Places, Events, Movies, Weather;

- очереди задач;

- push/backend mobile infrastructure;

- Sentry или аналогичный monitoring.

Технологический стек разработки должен соответствовать существующему backend IDEAWA. Полная перепись backend на другой стек не требуется.

# Порядок выполнения

Предлагаемый порядок:

- Получить доступ к существующему backend и документации.

- Развернуть проект локально/test environment.

- Провести аудит текущей реализации относительно предоставленного ТЗ.

- Зафиксировать уже реализованные и отсутствующие блоки.

- Согласовать backlog.

- Исправлять pipeline последовательно.

- Добавить/актуализировать тесты.

- Провести интеграционную проверку.

- Проверить основные пользовательские сценарии совместно с frontend.

- Передать изменения через Git / Pull Request.

# Критерии приёмки

Работа считается выполненной, если:

- одно пользовательское сообщение не обрабатывается повторно;

- сообщения не теряются при временном сбое обработки;

- существует управляемый async pipeline;

- intent определяется до обращения к внешним сервисам;

- обязательные constraints валидируются;

- бессмысленные API-запросы не выполняются;

- providers изолированы от бизнес-логики;

- секретные API keys не передаются клиенту;

- данные сторонних API нормализуются;

- дубли удаляются;

- backend выполняет ranking;

- клиент получает готовые карточки;

- AI не является источником фактов;

- AI работает только с подготовленными backend'ом recommendations;

- LLM-ответ валидируется;

- существует fallback при отказе API/AI;

- ответ сохраняется до доставки пользователю;

- история чата восстанавливается после reconnect;

- можно диагностировать этап обработки каждого запроса;

- существующий frontend продолжает работать с согласованным API contract.

# Ожидаемый эффект

Стабильный и масштабируемый backend IDEAWA, обеспечивающий полный цикл формирования персональных рекомендаций — от получения запроса пользователя до выдачи готовых карточек и AI-ответа.

Ожидаемый результат:

- повышение стабильности приложения;

- снижение количества зависших и потерянных запросов;

- исключение повторной обработки сообщений;

- уменьшение ненужных обращений к внешним API;

- снижение количества некорректных AI-ответов;

- ускорение обработки за счёт кэширования и параллельных запросов;

- возможность полноценно диагностировать ошибки;

- готовность backend к росту пользовательской нагрузки;

- возможность подключать дополнительные источники, категории и алгоритмы персонализации без переработки всей архитектуры.