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1. Цель и границы MVP
Разработать самостоятельный серверный алгоритм и API, определяющие, из каких ресторанов можно добавить блюда к заказу из исходного ресторана без недопустимого увеличения времени доставки. Для допустимых комбинаций рассчитывать маршрут посещения ресторанов и рекомендуемые моменты начала приготовления по прогнозам готовности.
Пилот проводится на ограниченной группе ориентировочно 5–10 ресторанов в одном городе (окончательный список согласуется перед стартом). MVP рассчитан на два ресторана в одной комбинации; максимальное число ресторанов задаётся конфигурацией с архитектурным заделом на расширение.
MVP представляет собой алгоритм и программный интерфейс с проверкой на тестовых данных и сценариях. Разработка интерфейса мобильного приложения, проведение реальных платежей, полноценная мультикорзина, создание заказов в кассовых системах и автоматическое назначение курьеров в объём MVP не входят.
2. Входные данные и обязательства заказчика
	Источник
	Данные / назначение
	Предоставление

	Каталог ресторанов ABR+
	Идентификатор, координаты, адрес, статус и доступность ресторана; тестовая выборка пилота
	Заказчик предоставляет

	Существующий API времени приготовления
	Прогноз длительности приготовления для ресторанов и тестовых составов заказов; формат и точность уточняются
	Заказчик предоставляет доступ и документацию

	Yandex API
	Маршруты по дорогам, расстояния, длительность поездки; прогноз на будущий момент — при наличии в выбранном API/тарифе
	Заказчик предоставляет доступ к API

	Тестовая среда
	Среда для запуска сервиса, тестовых вызовов и проверки интеграций
	Заказчик предоставляет


Исторические данные заказов, телеметрия курьеров и доступ к действующей системе распределения заказов в рамках MVP не обещаются и не являются обязательными входными данными. Для проверки используются тестовые сценарии и доступные ответы перечисленных API.
3. Функциональные требования
3.1. Подбор ресторанов
Принимать исходный ресторан, адрес/координаты клиента, возможные дополнительные рестораны, тестовые позиции заказа и конфигурацию ограничений.
Рассчитывать базовый дорожный маршрут «А → клиент» и маршрут «А → Б → клиент», а при необходимости альтернативный порядок посещения.
Учитывать дорожную сеть, допустимые направления движения, развороты и ограничения, отражённые в маршрутах Yandex; не использовать расстояние по прямой как критерий доступности.
Вычислять абсолютное и относительное увеличение времени доставки; проверять настраиваемые пороги (порог в минутах и в процентах). Правило их совместного применения задаётся конфигурацией и документируется.
Возвращать доступные рестораны, причину исключения остальных, расчётные времена, расстояния и отклонения от базового маршрута.
3.2. Расчёт времени и синхронизация
Получать прогноз приготовления из существующего API для каждого ресторана.
Рассчитывать последовательность посещения точек, планируемое время прибытия к каждому ресторану и рекомендуемое время запуска приготовления, минимизируя ожидание готовых блюд и курьера.
Учитывать оценку времени в пути на предполагаемый момент движения, если такой прогноз поддерживается используемым Yandex API; иначе применять доступную оценку и явно помечать ограничение точности.
Поддерживать повторный расчёт по запросу при изменении прогнозов готовности, маршрута или времени отправления.
Возвращать рекомендуемое расписание; фактическое управление запуском кухни в MVP не реализуется.
3.3. API и диагностика
Предоставить HTTP API для расчёта доступных ресторанов и детального плана выбранной комбинации; спецификация OpenAPI.
Предусмотреть в ответе идентификаторы ресторанов, порядок посещения, ETA, прогноз готовности, рекомендуемое начало приготовления, дополнительное время/расстояние и причины отказа.
Обрабатывать ошибки и ограничения внешних API: тайм-ауты, недоступность маршрута, неполные данные, превышение квот; не выдавать неподтверждённый маршрут как допустимый.
Вести технические журналы запросов, длительности расчётов, ошибок и результатов для пилотной оценки; без обязательной передачи персональных данных клиента.
4. Алгоритмические правила
Базовый сценарий: t₀ = расчётная длительность маршрута А → клиент. Альтернативный сценарий: t₁ = длительность маршрута А → Б → клиент с учётом времени остановок и ожидания готовности. Δt = t₁ − t₀; Δ% = 100 × Δt / t₀ при t₀ > 0. Допустимость определяется сравнением Δt и Δ% с настроенными порогами. Для нулевых или недостоверных значений расчёт возвращает диагностическую ошибку.
При выборе времени начала приготовления учитываются прогноз длительности готовки, планируемое прибытие к точке и допустимое время ожидания готового заказа. Расписание носит рекомендательный характер. Для тестов предусмотрены сценарии «рядом по дороге», «по пути к клиенту», «рядом по прямой, но большой объезд», «разная длительность приготовления» и «изменение дорожной обстановки».
5. Интеграции и ответственность
	Компонент
	Роль в MVP

	ABR+ / каталог
	Передача ресторанов и координат

	API приготовления
	Возврат прогноза готовности

	Yandex
	Дорожные маршруты и длительность поездки

	Алгоритмический сервис MVP
	Отбор, оптимизация, расписание и выдача результата через API

	Тестовая среда
	Развёртывание, проверка и демонстрация


Подключение к рабочей системе доставки, управление курьерами и запуск приготовления в ресторанных системах являются следующими этапами после пилота и требуют отдельного согласования.
6. План реализации — 8 недель
	Этап
	Срок
	Результат

	Уточнение контрактов API, пилотных ресторанов, тестовых сценариев
	Недели 1–2
	Согласованные входные данные, спецификация API и критерии проверки

	Алгоритм дорожного отбора и ограничений
	Недели 3–4
	Рабочий прототип отбора ресторанов

	Расписание приготовления и повторный расчёт
	Недели 5–6
	Расчёт плана маршрута и времени старта кухни

	Интеграционные и сценарные испытания, документация, демонстрация
	Недели 7–8
	Развёрнутый MVP, отчёт и комплект документации


Срок 2 месяца предполагает своевременную выдачу согласованных доступов, тестовых данных и стабильную работу внешних API. Изменение объёма или задержки доступов требуют пересмотра календарного плана.
7. Критерии приёмки и результаты
Работающий сервис в тестовой среде и исходный код с инструкцией развёртывания.
Документированные API и параметры конфигурации, включая максимальное число ресторанов и два ограничения времени.
Успешное прохождение согласованного набора сценариев, в том числе исключение ресторана с большим дорожным объездом.
Для комбинации из двух ресторанов формируются маршрут, оценки прибытия и рекомендуемые моменты начала приготовления.
При изменении исходных данных повторный запрос приводит к пересчёту результата.
Целевое время ответа API — до 2 секунд на согласованном тестовом наборе и нагрузке; измеряется отдельно от ограничений внешнего провайдера и подтверждается испытаниями.
Собираются показатели: дополнительное время доставки, дополнительный пробег, расчётное ожидание курьера, расчётное ожидание готовой еды; средний чек и фактическая экономия логистики оцениваются только после запуска полноценного продукта и появления данных.
Предоставлен отчёт о тестировании с результатами, ограничениями и рекомендациями для промышленного внедрения.
8. Ограничения и риски
Доступность прогноза маршрута на будущий момент зависит от возможностей и условий использования конкретного API Yandex.
Без фактических данных о движении курьеров и приготовлении невозможно подтвердить реальную экономию доставки или точность ETA на пилоте; оцениваются расчётные метрики.
Пилот не включает пользовательский интерфейс, платежи, промышленную обработку составного заказа и управление жизненным циклом независимых заказов.
Настройка порогов и допустимого ожидания выполняется на этапе проектирования по согласованным сценариям, без фиксации неподтверждённых чисел.
9. Ожидаемый эффект и развитие
Результатом MVP станет проверенный на пилотной выборке алгоритм, позволяющий технически обоснованно определять рестораны для дозаказа и рассчитывать синхронизацию приготовления. После внедрения в ABR+ решение потенциально позволит увеличить средний чек, повысить удобство заказа и сократить избыточные логистические затраты. Для подтверждения бизнес-эффекта потребуется отдельный этап промышленного запуска и измерения фактических показателей.




