# Техническое задание

MVP алгоритма подбора ресторанов для мультиресторанного заказа и синхронизации приготовления

Проект: ABR+  |  Срок пилота: 2 месяца  |  Версия: 1.0, 03.11.2026

# 1. Цель и границы MVP

Разработать самостоятельный серверный алгоритм и API, определяющие, из каких ресторанов можно добавить блюда к заказу из исходного ресторана без недопустимого увеличения времени доставки. Для допустимых комбинаций рассчитывать маршрут посещения ресторанов и рекомендуемые моменты начала приготовления по прогнозам готовности.

Пилот проводится на ограниченной группе ориентировочно 5–10 ресторанов в одном городе (окончательный список согласуется перед стартом). MVP рассчитан на два ресторана в одной комбинации; максимальное число ресторанов задаётся конфигурацией с архитектурным заделом на расширение.

MVP представляет собой алгоритм и программный интерфейс с проверкой на тестовых данных и сценариях. Разработка интерфейса мобильного приложения, проведение реальных платежей, полноценная мультикорзина, создание заказов в кассовых системах и автоматическое назначение курьеров в объём MVP не входят.

# 2. Входные данные и обязательства заказчика

| Источник | Данные / назначение | Предоставление |
| --- | --- | --- |
| Каталог ресторанов ABR+ | Идентификатор, координаты, адрес, статус и доступность ресторана; тестовая выборка пилота | Заказчик предоставляет |
| Существующий API времени приготовления | Прогноз длительности приготовления для ресторанов и тестовых составов заказов; формат и точность уточняются | Заказчик предоставляет доступ и документацию |
| Yandex API | Маршруты по дорогам, расстояния, длительность поездки; прогноз на будущий момент — при наличии в выбранном API/тарифе | Заказчик предоставляет доступ к API |
| Тестовая среда | Среда для запуска сервиса, тестовых вызовов и проверки интеграций | Заказчик предоставляет |

Исторические данные заказов, телеметрия курьеров и доступ к действующей системе распределения заказов в рамках MVP не обещаются и не являются обязательными входными данными. Для проверки используются тестовые сценарии и доступные ответы перечисленных API.

# 3. Функциональные требования

## 3.1. Подбор ресторанов

Принимать исходный ресторан, адрес/координаты клиента, возможные дополнительные рестораны, тестовые позиции заказа и конфигурацию ограничений.

Рассчитывать базовый дорожный маршрут «А → клиент» и маршрут «А → Б → клиент», а при необходимости альтернативный порядок посещения.

Учитывать дорожную сеть, допустимые направления движения, развороты и ограничения, отражённые в маршрутах Yandex; не использовать расстояние по прямой как критерий доступности.

Вычислять абсолютное и относительное увеличение времени доставки; проверять настраиваемые пороги (порог в минутах и в процентах). Правило их совместного применения задаётся конфигурацией и документируется.

Возвращать доступные рестораны, причину исключения остальных, расчётные времена, расстояния и отклонения от базового маршрута.

## 3.2. Расчёт времени и синхронизация

Получать прогноз приготовления из существующего API для каждого ресторана.

Рассчитывать последовательность посещения точек, планируемое время прибытия к каждому ресторану и рекомендуемое время запуска приготовления, минимизируя ожидание готовых блюд и курьера.

Учитывать оценку времени в пути на предполагаемый момент движения, если такой прогноз поддерживается используемым Yandex API; иначе применять доступную оценку и явно помечать ограничение точности.

Поддерживать повторный расчёт по запросу при изменении прогнозов готовности, маршрута или времени отправления.

Возвращать рекомендуемое расписание; фактическое управление запуском кухни в MVP не реализуется.

## 3.3. API и диагностика

Предоставить HTTP API для расчёта доступных ресторанов и детального плана выбранной комбинации; спецификация OpenAPI.

Предусмотреть в ответе идентификаторы ресторанов, порядок посещения, ETA, прогноз готовности, рекомендуемое начало приготовления, дополнительное время/расстояние и причины отказа.

Обрабатывать ошибки и ограничения внешних API: тайм-ауты, недоступность маршрута, неполные данные, превышение квот; не выдавать неподтверждённый маршрут как допустимый.

Вести технические журналы запросов, длительности расчётов, ошибок и результатов для пилотной оценки; без обязательной передачи персональных данных клиента.

# 4. Алгоритмические правила

Базовый сценарий: t₀ = расчётная длительность маршрута А → клиент. Альтернативный сценарий: t₁ = длительность маршрута А → Б → клиент с учётом времени остановок и ожидания готовности. Δt = t₁ − t₀; Δ% = 100 × Δt / t₀ при t₀ > 0. Допустимость определяется сравнением Δt и Δ% с настроенными порогами. Для нулевых или недостоверных значений расчёт возвращает диагностическую ошибку.

При выборе времени начала приготовления учитываются прогноз длительности готовки, планируемое прибытие к точке и допустимое время ожидания готового заказа. Расписание носит рекомендательный характер. Для тестов предусмотрены сценарии «рядом по дороге», «по пути к клиенту», «рядом по прямой, но большой объезд», «разная длительность приготовления» и «изменение дорожной обстановки».

# 5. Интеграции и ответственность

| Компонент | Роль в MVP |
| --- | --- |
| ABR+ / каталог | Передача ресторанов и координат |
| API приготовления | Возврат прогноза готовности |
| Yandex | Дорожные маршруты и длительность поездки |
| Алгоритмический сервис MVP | Отбор, оптимизация, расписание и выдача результата через API |
| Тестовая среда | Развёртывание, проверка и демонстрация |

Подключение к рабочей системе доставки, управление курьерами и запуск приготовления в ресторанных системах являются следующими этапами после пилота и требуют отдельного согласования.

# 6. План реализации — 8 недель

| Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| Уточнение контрактов API, пилотных ресторанов, тестовых сценариев | Недели 1–2 | Согласованные входные данные, спецификация API и критерии проверки |
| Алгоритм дорожного отбора и ограничений | Недели 3–4 | Рабочий прототип отбора ресторанов |
| Расписание приготовления и повторный расчёт | Недели 5–6 | Расчёт плана маршрута и времени старта кухни |
| Интеграционные и сценарные испытания, документация, демонстрация | Недели 7–8 | Развёрнутый MVP, отчёт и комплект документации |

Срок 2 месяца предполагает своевременную выдачу согласованных доступов, тестовых данных и стабильную работу внешних API. Изменение объёма или задержки доступов требуют пересмотра календарного плана.

# 7. Критерии приёмки и результаты

Работающий сервис в тестовой среде и исходный код с инструкцией развёртывания.

Документированные API и параметры конфигурации, включая максимальное число ресторанов и два ограничения времени.

Успешное прохождение согласованного набора сценариев, в том числе исключение ресторана с большим дорожным объездом.

Для комбинации из двух ресторанов формируются маршрут, оценки прибытия и рекомендуемые моменты начала приготовления.

При изменении исходных данных повторный запрос приводит к пересчёту результата.

Целевое время ответа API — до 2 секунд на согласованном тестовом наборе и нагрузке; измеряется отдельно от ограничений внешнего провайдера и подтверждается испытаниями.

Собираются показатели: дополнительное время доставки, дополнительный пробег, расчётное ожидание курьера, расчётное ожидание готовой еды; средний чек и фактическая экономия логистики оцениваются только после запуска полноценного продукта и появления данных.

Предоставлен отчёт о тестировании с результатами, ограничениями и рекомендациями для промышленного внедрения.

# 8. Ограничения и риски

Доступность прогноза маршрута на будущий момент зависит от возможностей и условий использования конкретного API Yandex.

Без фактических данных о движении курьеров и приготовлении невозможно подтвердить реальную экономию доставки или точность ETA на пилоте; оцениваются расчётные метрики.

Пилот не включает пользовательский интерфейс, платежи, промышленную обработку составного заказа и управление жизненным циклом независимых заказов.

Настройка порогов и допустимого ожидания выполняется на этапе проектирования по согласованным сценариям, без фиксации неподтверждённых чисел.

# 9. Ожидаемый эффект и развитие

Результатом MVP станет проверенный на пилотной выборке алгоритм, позволяющий технически обоснованно определять рестораны для дозаказа и рассчитывать синхронизацию приготовления. После внедрения в ABR+ решение потенциально позволит увеличить средний чек, повысить удобство заказа и сократить избыточные логистические затраты. Для подтверждения бизнес-эффекта потребуется отдельный этап промышленного запуска и измерения фактических показателей.