Техническое задание
AI-манифест форума Digital Bridge 2025
(на условиях партнёрского сотрудничества)

Общие сведения

Наименование проекта:
Разработка и внедрение AI-системы для генерации итогового манифеста форума Digital Bridge 2025 с функцией автоматической постановки задач государственным органам на основе содержания панельных сессий и дискуссий.

Заказчик:
Филиал АКФ ПИТ «Digital Bridge» / Astana Hub

Основание для выполнения проекта:
Необходимость зафиксировать и преобразовать идеи, предложения и вызовы, озвученные в рамках форума, в структурированный итоговый документ — AI-манифест, содержащий поручения и направления для дальнейших действий государственных органов, бизнеса и научного сообщества.

Формат реализации:
Партнёрский (бартер):
Исполнитель получает:

- Упоминание в программе форума

- Промо и брендирование на этапе представления манифеста

- Публикации в соцсетях Digital Bridge

- Презентация технологии наплощадке форума

Место реализации:
г. Астана, Международный выставочный центр EXPO

Цель проекта

Разработка AI-решения, которое:

- В автоматическом режиме отслеживает ключевые идеи, проблемы, вызовы и инициативы, озвученные в ходе форума

- Классифицирует и агрегирует эти данные по категориям (образование, госуправление, этика, данные, ИТ-инфраструктура и др. - согласно стратегии развития ИИ РК https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2400000592#z48)

- Генерирует финальный AI-манифест (3–5 мин выступление/текст), озвучиваемый в финале форума

- Формирует черновики поручений для государственных органов

Плановые сроки

- Старт: 1 августа 2025

- Завершение: 25 сентября 2025

- Тестирование и финальная генерация: 30 сентября–4 октября 2025

Ключевые функции и модули

1. Сбор и обработка контента

- Подключение ко всем аудио- и видеопотокам панельных сессий и воркшопов

- Преобразование аудио в текст (speech-to-text)

- Семантический анализ контента (тематические кластеры, частотные слова, эмоциональная окраска)

2. Анализ и категоризация

- Выделение ключевых тем, вызовов, решений, инсайтов

- Классификация по категориям https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2400000592#z48

- Выявление повторяющихся запросов и предложений

3. Генерация AI-манифеста

- Автоматическая генерация финального текста (2–3 страницы, адаптировано под выступление)

- Поддержка форматов:

  - Читаемый текст

  - Визуализация (для экрана или печати)

  - Озвучка (AI-голос, deep voice)

4. Генерация поручений государственным органам

- На основе выделенных проблем/предложений — формирование SMART-поручений

- Привязка к госорганам (МЦРИАП, МНВО и др.)

- Выгрузка в формате:

  - Черновик резолюции/протокола

  - Таблица с блоками: "Вопрос — Решение — Ответственный"

Интеграция и визуализация

- Публикация AI-манифеста на сайте форума

- Рассылка участникам (PDF + web)

- Демонстрация на закрытии форума (видеопрезентация / закадровый AI-голос)

Ожидаемые результаты и эффекты

- Формирование финального документа форума с применением AI

- Превращение мнений и дискуссий в конкретные действия

- Показательная демонстрация возможностей AI в сфере госуправления

- Основа для отчётности и KPI в рамках реализации Национальной стратегии по ИИ

KPI

- Кол-во проанализированных сессий и выступлений

- Уровень совпадения AI-манифеста с ключевыми темами форума (по экспертной оценке)

- Кол-во сформированных поручений/рекомендаций

- Охват публикации манифеста (скачиваний, просмотров)

- Оценка релевантности итогового текста участниками форума

Отчётность и передаваемые материалы

- Текст AI-манифеста (PDF + Word)

- AI-озвучка в аудиофайле (mp3/wav)

- Таблица с поручениями для госорганов (XLSX / Notion / API-интеграция)

- Методология и документация по модели анализа

- Видеодемонстрация технологии

- Техподдержка в день закрытия форума (4 октября 2025)