# DevOps требования

Проект: Tanda
Цель: Миграция инфраструктуры из ps.kz в Yandex Cloud с повышением надежности, автоматизацией деплоя и наблюдаемости.

## 1. Цели и ожидаемый результат

### Бизнес-цели

- Снизить риски простоев и ручных ошибок при деплое

- Обеспечить масштабируемость инфраструктуры

- Повысить прозрачность ошибок и инцидентов

- Подготовить инфраструктуру к росту нагрузки (MVP → Growth)

### Результат

- Приложение полностью работает в Yandex Cloud

- Деплой осуществляется автоматически через GitLab CI/CD

- Метрики, логи и ошибки доступны в Grafana

- Документация передана команде

## 2. Текущее состояние (AS-IS)

Заполняется DevOps при старте

- Хостинг: ps.kz

- Тип: VPS / Dedicated

- ОС: Linux (указать дистрибутив)

- Архитектура:

  - Backend: [PHP/Laravel и т.п.]

  - Frontend: [Next.js/Vue]

  - БД: [MySQL/PostgreSQL]

- Деплой: ручной / частично автоматизированный

- Мониторинг: отсутствует / минимальный

## 3. Целевое состояние (TO-BE)

### Инфраструктура (Yandex Cloud)

- Compute Cloud (VM или Managed Kubernetes — обосновать выбор)

- Object Storage (если требуется)

- Managed DB (по возможности)

- VPC + Security Groups

- Backup и snapshots

## 4. Требования к миграции инфраструктуры

### 4.1 Compute / Runtime

- Развернуть окружения:

  - dev

  - staging

  - production

- Настроить:

  - Nginx / Traefik

  - SSL (Let's Encrypt или YC Certificate Manager)

  - Переменные окружения через secrets

### 4.2 Базы данных

- Перенос БД без потери данных

- Минимальный downtime (желательно < 30 мин)

- Настроить:

  - Резервное копирование

  - Мониторинг нагрузки и ошибок

## 5. CI/CD — GitLab

### 5.1 Общие требования

- Использовать GitLab CI/CD

- Pipeline описан в .gitlab-ci.yml

- Разделение по окружениям

### 5.2 Этапы Pipeline

1. Lint / Test

2. Build

3. Security checks (по возможности)

4. Deploy to dev

5. Deploy to staging

6. Manual deploy to production

### 5.3 Требования к деплою

- Без остановки сервиса (rolling / blue-green, если возможно)

- Хранение секретов через:

  - GitLab CI variables

  - Yandex Lockbox (опционально)

- Логи деплоя доступны в GitLab

## 6. Мониторинг и логирование (Grafana)

### 6.1 Обязательные компоненты

- Grafana

- Источники данных:

  - Prometheus

  - Loki (логи)

  - Yandex Monitoring (если применимо)

### 6.2 Метрики

- CPU / RAM / Disk

- HTTP:

  - 4xx / 5xx

  - Latency

- Database:

  - Connections

  - Slow queries

### 6.3 Ошибки и алерты

- Алерты в:

  - Telegram / Slack

- Триггеры:

  - 5xx > X% за Y минут

  - Падение сервиса

  - Переполнение диска

  - Недоступность БД

## 7. Безопасность

- Закрытые порты по умолчанию

- SSH доступ:

  - только по ключам

  - ограничение по IP

- Secrets не хранятся в репозитории

- Разграничение доступов (IAM)

## 8. Документация (обязательно)

DevOps обязан подготовить:

- 📄 Архитектурную схему

- 📄 README:

  - как деплоить

  - как откатиться

  - где смотреть логи

- 📄 Runbook:

  - действия при падении сервиса

  - действия при ошибках БД

## 9. Критерии приёмки (Acceptance Criteria)

- Приложение доступно в YC

- Деплой осуществляется через GitLab CI

- Grafana отображает метрики и ошибки

- Настроены алерты

- Документация передана

- Команда может самостоятельно выкатывать релизы

## 10. Дополнительно (желательно)

- Infrastructure as Code (Terraform)

- Separate YC аккаунт под prod

- CDN (Yandex CDN)

- Autoscaling