ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

для публикации на astanahub.com

Разработка платформы программы лояльности

с криптовалютным вознаграждением

Этап 1: браузерное расширение, веб-сайт

с каталогом партнёров и личный кабинет

Заказчик:

ТОО «WTS-Technology»

БИН 240240020496

Резидент международного технопарка IT-стартапов «Астана Хаб»

Участник особого режима регулирования НБ РК

Дата подготовки: май 2026  ·  Версия 2.0 (Staged Model)

1. Общая информация

1.1. Название задачи

Разработка платформы программы лояльности с криптовалютным вознаграждением — Этап 1: браузерное расширение, веб-сайт с каталогом партнёров и личный кабинет пользователя

1.2. Заказчик

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Юридическое лицо | ТОО «WTS-Technology» |
| БИН | 240240020496 |
| Юр. адрес | Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина 124, н.п. 785, 050057 |
| Статус 1 | Резидент международного технопарка IT-стартапов «Астана Хаб» |
| Статус 2 | Участник особого режима регулирования операций с цифровыми активами Национального Банка РК |
| Правовое основание | Постановление Правления НБ РК №42 от 25.07.2025 |
| Срок особого режима | 5 лет |

1.3. Контактная информация

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Контактное лицо | Коваленко Дмитрий Сергеевич, CEO |
| Email | ceo_kovalenko@easycoins.io |
| Телефон | +7 771 108 8193 |
| Telegram | @dmitryiikovalenko |
| Веб-сайт | easycoins.io |

1.4. Срок подачи решений

14 календарных дней с момента публикации задачи (минимально допустимый срок согласно правилам Astana Hub).

1.5. Ключевая дата проекта

Production-релиз Этапа 1: 01.07.2026 Это жёсткий deadline. Исполнитель должен подтвердить готовность завершить разработку, развёртывание в production и публикацию расширения в магазинах браузеров к этой дате до подписания контракта.

2. Поэтапность проекта

Проект разделён на три этапа. Данное ТЗ описывает только Этап 1. Архитектура и документация Этапа 1 должны обеспечивать последующее развитие проекта без необходимости переписывания core-логики.

2.1. Этап 1 (предмет данного ТЗ)

Срок: до 01.07.2026 Браузерное расширение (Chrome, Firefox, Edge, Safari), веб-сайт с каталогом онлайн-партнёров, личный кабинет пользователя с обязательной идентификацией по ИИН через местного провайдера-агрегатора.

2.2. Этап 2 (предусмотрен в будущем)

Срок: последующие месяцы после успешной сдачи Этапа 1 Кросс-платформенное мобильное приложение (iOS + Android) с переиспользованием Backend API и логики Этапа 1.

2.3. Этап 3 (предусмотрен в будущем)

Срок: после Этапа 2 Интеграция с международными платёжными провайдерами. Детали под NDA. Потребует расширения transaction-модуля Этапа 1.

2.4. Важное условие для исполнителя

Исполнитель Этапа 1 не обязывается участвовать в Этапах 2-3. Заказчик оставляет за собой право выбрать другого исполнителя на следующие этапы. Поэтому:

- Передаваемость работы — критическое требование

- Документация должна быть полной и понятной любой команде

- Никакого vendor lock-in: только open-source или широко распространённые SaaS-инструменты

- Архитектура с ясными модульными границами для будущего расширения

3. Цель проекта

Создание первого этапа потребительской финтех-платформы для участия в программе лояльности с автоматическим начислением вознаграждения в цифровых активах за онлайн-покупки у партнёров программы.

Платформа реализуется в рамках особого режима регулирования операций с цифровыми активами Национального Банка Республики Казахстан (постановление Правления НБ РК №42 от 25.07.2025) сроком на 5 лет.

Целевая аудитория — граждане Республики Казахстан, заинтересованные в безопасном входе в сферу цифровых активов без необходимости вложения собственных средств.

3.1. Ключевые принципы продукта

- Пользователь не вкладывает собственные средства — это основа модели

- Все операции прозрачны и контролируемы регулятором

- Полное соответствие требованиям AML/KYC и законодательству РК

- Простота использования — продукт ориентирован на массовую аудиторию

- Размещение данных граждан РК на территории Казахстана (требование закона)

4. Описание компонентов Этапа 1

4.1. Браузерное расширение

Расширение работает по стандартной модели affiliate-cashback browser extension. Поддержка браузеров: Chrome (Manifest V3), Firefox, Edge, Safari.

Функциональность

- Активация партнёрской ссылки при посещении сайта партнёра (через установку cookie или редирект через tracking URL)

- Popup-уведомление пользователю о доступности вознаграждения на текущем сайте

- Иконка с индикацией статуса (активна / партнёр обнаружен / отключена)

- Авторизация пользователя через токен из личного кабинета

- Синхронизация с backend списка партнёров и текущих ставок (обновление 1 раз в сутки)

Принципы конфиденциальности

- Минимальные разрешения браузера (только домены партнёров, без чтения содержимого страниц)

- Расширение не передаёт URL посещаемых сайтов вне списка партнёров

- Никаких данных финансовых операций пользователя

4.2. Веб-сайт с каталогом партнёров

Публичный сайт является витриной программы лояльности и точкой входа в личный кабинет.

Страницы и разделы

- Адаптивный лендинг (mobile-first) с описанием программы лояльности

- Регистрация и авторизация с двухфакторной аутентификацией (2FA)

- Каталог партнёров: карточки с логотипом, категорией, ставкой вознаграждения, описанием

- Фильтры по категориям и поиск по названию партнёра

- Страница отдельного партнёра с условиями и переходом на сайт через партнёрскую ссылку

- Раздел скачивания браузерного расширения с инструкциями

- Страницы помощи, FAQ, условия программы

- Политика конфиденциальности и пользовательское соглашение (тексты предоставляет заказчик)

4.3. Личный кабинет пользователя

Доступен после регистрации и обязательного прохождения KYC по ИИН.

Разделы

- Главная страница: баланс, последние операции, рекомендуемые партнёры

- История транзакций с фильтрами по типу, дате, партнёру

- Экспорт истории в CSV и PDF

- Профиль пользователя: контактные данные, настройки уведомлений

- Раздел вывода накопленного вознаграждения на внешний криптокошелёк (адрес пользователя)

- Реферальная программа: уникальная ссылка, статистика приглашений

- Раздел поддержки: форма обратной связи, FAQ, чат-виджет

- Уведомления in-app и email о событиях аккаунта

4.4. KYC по ИИН (обязательный при регистрации)

Обязательность KYC KYC обязателен для всех новых пользователей. Без успешного прохождения KYC пользователь не может пользоваться платформой. Это требование особого режима НБ РК.

Реализация

- Интеграция с местным провайдером-агрегатором KYC (Verigram, Documentolog, Smart ID или аналог)

- Верификация по ИИН с проверкой соответствия данных Государственной базы данных физических лиц

- Идентификация документа (фото удостоверения личности / паспорта)

- Биометрическая верификация (liveness check + сравнение с фото в документе)

- Хранение результатов верификации в защищённом виде на территории РК

- Обработка отказов и edge-cases (несовершеннолетние, нерезиденты, дубликаты ИИН)

- Журнал KYC-операций для регуляторной отчётности

4.5. Backend

Архитектура построена с модульными границами, готовая к подключению мобильного приложения (Этап 2) и расширению с новыми интеграциями (Этап 3).

Ключевые сервисы

- RESTful API (с опциональной поддержкой GraphQL) — единый API для расширения, веб-сайта и будущего мобильного приложения

- Документация API в формате OpenAPI/Swagger

- Авторизация и управление сессиями (OAuth 2.0 / JWT)

- Сервис интеграции с KYC-провайдером

- Сервис учёта транзакций (immutable transaction log)

- Обработчик входящих webhook-уведомлений от партнёрских сетей (общая формулировка — детали после NDA)

- Сервис нотификаций (email, in-app)

- Административная панель для управления пользователями, партнёрами и операциями

- Сервис аналитики и формирования отчётности для внутренних нужд и регулятора

5. Полный список задач Этапа 1

5.1. Общие задачи

- Спроектировать архитектуру системы с учётом расширения на Этапы 2-3 (модульность, ясные API-границы)

- Разработать визуальный дизайн (UI/UX) для расширения, веб-сайта и личного кабинета

- Обеспечить полную локализацию: русский и казахский языки (английский опционально)

- Реализовать соответствие закону РК «О персональных данных и их защите»

- Обеспечить размещение данных граждан РК на территории Казахстана

- Обеспечить compliance с требованиями особого режима НБ РК (детали — после NDA)

- Подготовить полный пакет технической и пользовательской документации

- Обеспечить тестовое покрытие не менее 70% по unit/integration тестам

- Пройти внешний security audit и pentest перед production-релизом

5.2. Браузерное расширение

- Поддержка Chrome (Manifest V3), Firefox, Edge, Safari

- Активация партнёрских ссылок при посещении сайтов из каталога партнёров

- Popup-уведомление о доступности вознаграждения

- Иконка с индикацией статуса

- Авторизация через токен из личного кабинета

- Синхронизация с backend

- Минимальные разрешения браузера

- Подготовка assets для публикации в магазинах расширений

- Submission в Chrome Web Store, Firefox Add-ons, Edge Add-ons

5.3. Веб-сайт с каталогом партнёров

- Адаптивный лендинг (mobile-first)

- Регистрация и авторизация с 2FA

- Каталог партнёров с фильтрами и поиском

- Страницы отдельных партнёров

- Раздел скачивания расширения

- Страницы помощи и FAQ

- Политика конфиденциальности и пользовательское соглашение

- SEO-оптимизация (sitemap.xml, robots.txt)

5.4. KYC по ИИН

- Интеграция с провайдером-агрегатором (Verigram / Documentolog / Smart ID или аналог)

- KYC обязателен для всех новых пользователей

- Верификация по ИИН через ГБД ФЛ

- Идентификация документа (паспорт / удостоверение)

- Биометрическая верификация (liveness check)

- Хранение на территории РК

- Обработка edge-cases

- Журнал KYC-операций

5.5. Личный кабинет

- Главная страница: баланс, последние операции

- История транзакций с фильтрами

- Экспорт истории в CSV и PDF

- Профиль пользователя

- Раздел вывода на внешний криптокошелёк

- Реферальная программа

- Раздел поддержки

- Уведомления in-app и email

5.6. Backend

- Архитектура с модульными границами

- RESTful API + опционально GraphQL

- Документация API (OpenAPI/Swagger)

- Авторизация (OAuth 2.0 / JWT)

- Сервис интеграции с KYC-провайдером

- Сервис учёта транзакций (immutable log)

- Обработчик webhook-уведомлений от партнёров

- Сервис нотификаций

- Административная панель

- Сервис аналитики и отчётности

5.7. Безопасность

- Шифрование данных at rest и in transit (TLS 1.3+)

- HashiCorp Vault для чувствительных данных

- Logging и monitoring (SIEM-готовность)

- Защита от OWASP Top 10

- Rate limiting, DDoS-защита, CAPTCHA

- Vulnerability scanning

- Размещение в РК

5.8. DevOps и инфраструктура

- Развёртывание с дата-центрами в РК

- CI/CD пайплайны

- Раздельные окружения (dev, staging, production)

- Мониторинг (Prometheus + Grafana)

- Резервное копирование

- Disaster recovery план

- Runbook эксплуатации

5.9. Передаваемость и документация (критично)

Главное требование к Этапу 1 Поскольку исполнитель Этапа 1 может не участвовать в Этапах 2-3, передаваемость работы — основной критерий приёмки наравне с работающим кодом.

- Архитектурная документация (HLD + LLD) с обоснованием решений

- Полная техническая документация: API, БД-схема, deployment, integrations

- Описание модульных границ для будущего расширения

- Knowledge base в формате wiki/Confluence или Markdown

- Видео-обучение по эксплуатации и базовой поддержке

- Полный handover-период (минимум 2 недели) после production-релиза

- Отсутствие vendor lock-in: open-source или широко распространённые SaaS

6. Ожидаемый результат

К 01.07.2026 (дата production-релиза Этапа 1) ожидаются следующие deliverables:

6.1. Развёрнутая production-среда

- Браузерное расширение, опубликованное в Chrome Web Store, Firefox Add-ons, Edge Add-ons (Safari — опционально)

- Веб-сайт с каталогом партнёров и личным кабинетом, доступный по основному домену

- Production backend в облачной инфраструктуре с SLA 99.5%

- Размещение данных на территории РК

6.2. Исходный код

- Полный набор репозиториев в Git-инфраструктуре заказчика

- Тестовое покрытие не менее 70%

- Проверка качества кода через статические анализаторы

6.3. KYC интеграция

- Подключение к провайдеру-агрегатору реализовано и протестировано

- Верификация по ИИН работает в production

- Все edge-cases обработаны и задокументированы

6.4. Документация (критично)

- Архитектурная документация (HLD + LLD)

- API-документация (OpenAPI/Swagger)

- БД-схема с описанием полей и связей

- Пользовательская документация

- DevOps runbook

- Документация по compliance

- Описание модульных границ для Этапов 2-3

- Видео-обучение по эксплуатации

6.5. Безопасность

- Пройденный security audit с отчётом

- Пройденный pentest с устранёнными критическими и высокими уязвимостями

- Процедуры incident response

6.6. Передача знаний

- Полная техническая передача команде заказчика (handover период — минимум 2 недели)

- Обучение администраторов работе с admin-панелью

- Knowledge base полностью передан

- Контакт-лица в команде исполнителя для пост-релизных вопросов (минимум 3 месяца)

6.7. Ключевые даты

| Этап | Дата / срок |
| --- | --- |
| Старт работ | Сразу после подписания контракта |
| Beta-тестирование с ограниченной группой | За 6 недель до production-релиза |
| Staging-релиз и UAT | За 4 недели до production-релиза |
| Code freeze и финальный security audit | За 2 недели до production-релиза |
| Production-релиз Этапа 1 | 01.07.2026 — жёсткий deadline |
| Handover период | Минимум 2 недели после релиза |
| Post-launch поддержка | Минимум 3 месяца после релиза |

6.8. Методология

- Sprint duration: 2 недели (всего около 4 спринтов)

- Демонстрации в конце каждого спринта

- Еженедельные синхронизации с командой заказчика

- Доступ к Tech Lead заказчика для технических вопросов

7. Требования к исполнителю

7.1. Обязательные требования

- Подтверждённый опыт разработки финтех-приложений (минимум 2 завершённых проекта)

- Опыт разработки браузерных расширений (Chrome, Firefox, Edge) с публикацией в магазинах

- Опыт интеграции с местными KYC-провайдерами Казахстана (Verigram, Documentolog, Smart ID или аналоги)

- Понимание требований AML/KYC compliance в финансовой сфере РК

- Знание best practices информационной безопасности (OWASP)

- Знание закона РК «О персональных данных и их защите»

- Готовность подписать NDA до раскрытия деталей проекта

- Возможность работы с казахстанским юридическим лицом

- Готовность обеспечить размещение данных на территории РК

7.2. Критические требования по передаваемости

Критерий приёмки наравне с работающим кодом Качество документации, отсутствие vendor lock-in и готовность к полному handover — Top-3 критерий отбора.

- Доказательный опыт сдачи проектов с полной передачей знаний клиенту (подтверждение от прошлых заказчиков)

- Готовность к 2-недельному handover-периоду после production-релиза

- Использование стандартных open-source инструментов или широко распространённых SaaS

- Качество документации — основной критерий приёмки

7.3. Желательные требования

- Резидентство в Республике Казахстан (приоритет)

- Опыт работы с продуктами, регулируемыми Национальным Банком РК

- Команда от 3 человек: tech lead, backend, frontend

- Опыт публикации расширений в Chrome Web Store

- Портфолио с релевантными финтех- или crypto-проектами

7.4. Рекомендуемый технический стек

Стек гибкий — исполнитель может предложить свой обоснованный вариант.

| Категория | Рекомендуемые технологии |
| --- | --- |
| Backend | Node.js / Python / Go |
| Frontend (web) | React / Vue.js / Next.js |
| Браузерное расширение | TypeScript (Manifest V3 для Chrome) |
| Основная БД | PostgreSQL |
| Кэш / очереди | Redis |
| Облачная инфраструктура | KZ-региональный провайдер или AWS Frankfurt с реплицированием в KZ |
| Контейнеризация | Docker + Kubernetes |
| CI/CD | GitHub Actions / GitLab CI |
| Мониторинг | Prometheus + Grafana |

8. Процесс отбора исполнителя

8.1. Этапы отбора

- Подача заявок исполнителями в течение 14 дней с момента публикации

- Shortlist на 7-й день после публикации (отбор по портфолио и опыту)

- Технические интервью с shortlist-кандидатами (3-5 команд)

- Финальный выбор на 14-й день

- Подписание NDA с выбранным исполнителем

- Передача детальной документации (KYC-провайдер, партнёры, brand guidelines)

- Подписание контракта и старт работ

8.2. Критерии отбора

| Критерий | Вес | Что оценивается |
| --- | --- | --- |
| Релевантный опыт | 25% | Портфолио финтех- и crypto-проектов, опыт работы с регулируемыми продуктами |
| Передаваемость работы | 25% | Доказательный опыт сдачи проектов с handover, качество документации в портфолио |
| Техническая экспертиза | 20% | Качество предложенной архитектуры, понимание модульности для будущих этапов |
| Команда | 15% | Состав, опыт tech lead с fintech, опыт работы с KYC-провайдерами РК |
| Способность уложиться в срок | 10% | Реалистичность плана для 8 недель, наличие резервов времени |
| Цена | 5% | Соотношение цена / качество (не основной критерий — главное передаваемость и сроки) |

8.3. Что критично для проекта

Жёсткий deadline 01.07.2026 Production-релиз должен состояться не позднее этой даты. Это связано с обязательствами заказчика перед регулятором.

Передаваемость работы Исполнитель Этапа 1 может не участвовать в Этапах 2-3. Без полной документации и handover проект потеряет ценность.

Полное соответствие compliance Платформа работает под прямым надзором НБ РК. Любые нарушения требований AML/KYC, безопасности или защиты персональных данных могут привести к приостановке деятельности.

9. Контактная информация

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | ТОО «WTS-Technology» |
| БИН | 240240020496 |
| Юр. адрес | Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина 124, н.п. 785, 050057 |
| Резидентство | Международный технопарк IT-стартапов «Астана Хаб» |
| Регуляторный статус | Участник особого режима регулирования НБ РК (постановление №42 от 25.07.2025) |
| Контактное лицо | Коваленко Дмитрий Сергеевич |
| Должность | Chief Executive Officer (CEO) |
| Email | ceo_kovalenko@easycoins.io |
| Телефон | +7 771 108 8193 |
| Telegram | @dmitryiikovalenko |
| Веб-сайт | easycoins.io |
| Платформа подачи решений | https://astanahub.com/account/tech_task/ |
| Срок подачи | 14 календарных дней с момента публикации |

— Конец документа —

Версия 2.0 (Staged Model)  ·  Дата подготовки: май 2026

Документ подготовлен для публикации на astanahub.com