# Интеграция ЭДО NLG.KZ с 1С CRM ERP

Техническое задание на пилотный интеграционный модуль

Документ описывает пилотный обмен данными между NLG.KZ ЭДО и одной согласованной учетной системой. Цель проекта — сократить повторный ручной ввод сведений о документах и возвращать в учетную систему актуальные статусы их обработки. Конкретная конфигурация 1С, CRM или ERP, типы документов и направление обмена фиксируются после обследования интерфейсов и процесса заказчика.

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Заказчик | ТОО NLG.KZ |
| Объект разработки | Программный модуль интеграции NLG.KZ ЭДО с одной внешней учетной системой |
| Объем пилота | Один согласованный сценарий обмена документами и статусами |
| Сроки и стоимость | Согласуются отдельно после обследования и оценки объема работ |

# 1 Назначение и цели

Создать проверяемый MVP-коннектор между NLG.KZ ЭДО и выбранной системой 1С, CRM или ERP. Интеграция должна передавать согласованные данные документов и возвращать статусы обработки так, чтобы сотрудники могли вести пилотный процесс из привычной учетной системы.

# 2 Описание задачи

Компании используют разные учетные и CRM/ERP-системы для работы с контрагентами и документами. Если данные и статусы не синхронизируются, сотрудникам приходится переносить сведения вручную и отдельно проверять ход подписания. В рамках пилота требуется согласовать один целевой процесс и автоматизировать его обмен с NLG.KZ ЭДО.

# 3 Границы пилотного решения

Совместно с заказчиком выбрать одну целевую систему, один процесс и перечень типов документов для пилота.

Описать соответствие полей контрагентов и документов между двумя системами.

Передавать согласованные документы и необходимые реквизиты в предусмотренном интерфейсом направлении.

Возвращать статус документа и дату изменения статуса в исходную учетную систему.

Исключать повторное создание одной операции при повторной доставке запроса.

Фиксировать ошибки обмена и предоставлять понятный способ повторной обработки.

Передать инструкцию по настройке и эксплуатации пилотной интеграции.

Интеграция со всеми версиями и конфигурациями 1С, несколькими CRM/ERP, миграция исторических данных и изменение бизнес-процессов вне согласованного пилота в объем MVP не входят.

# 4 Функциональные требования

| Код | Требование | Результат |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Настройка связи | Уполномоченный пользователь может настроить подключение к выбранной системе по согласованному способу авторизации. |
| FR-02 | Обмен данными | Система передает согласованные реквизиты контрагента и данные документа по утвержденной карте полей. |
| FR-03 | Синхронизация статуса | После изменения статуса документа актуальное значение передается во внешнюю систему. |
| FR-04 | Идемпотентность | Повторная доставка одного события не создает дубликат документа или операции. |
| FR-05 | Ошибки и повторы | Ошибка содержит идентификатор операции, время и понятное описание; повторный запуск не создает дубликат. |
| FR-06 | Журнал обмена | Доступна история успешных операций и ошибок без записи секретов авторизации. |

# 5 Требования к безопасности и надежности

Передавать данные через защищенный канал и применять минимально необходимые права доступа.

Хранить учетные данные интеграции в защищенной конфигурации; не включать их в журналы и сообщения об ошибках.

Для тестирования использовать тестовые данные или обезличенные наборы, согласованные заказчиком.

Обрабатывать временные ошибки повторными попытками с ограничением числа повторов и возможностью ручного запуска.

До начала разработки согласовать требования к размещению, доступности, нагрузке и хранению журналов с владельцем целевой системы.

# 6 Этапы работ

| Этап | Работы | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 Обследование | Выбрать целевую систему, сценарий, документы, направления обмена и доступные API. | Согласованная карта процесса и полей. |
| 2 Проектирование | Описать авторизацию, события обмена, обработку повторов и ошибок. | Схема интеграции и план тестирования. |
| 3 Разработка MVP | Реализовать согласованный коннектор и журнал обмена. | Рабочая версия в тестовой среде. |
| 4 Проверка и передача | Провести интеграционные испытания, устранить критические дефекты, подготовить документацию. | Протокол испытаний и инструкция. |

Даты начала и длительность этапов определяются сторонами после выбора целевой конфигурации и предоставления тестового доступа.

# 7 Критерии приемки

Согласованный тестовый сценарий выполняется от передачи документа до получения обновленного статуса.

Поля документа и контрагента соответствуют утвержденной карте обмена.

Повторное получение одного события не создает дубликат.

При ошибке обмена операция отражается в журнале и может быть повторена без потери исходного идентификатора.

Заказчику переданы инструкция по настройке и результаты интеграционных испытаний.

На момент приемки отсутствуют открытые критические дефекты по согласованным сценариям.

# 8 Требования к исполнителю

Исполнитель должен иметь практический опыт интеграции программных систем через API и работы хотя бы с одним классом учетных систем 1С, CRM или ERP. В отклике следует указать выбранную архитектуру решения, релевантный опыт, состав команды, перечень зависимостей от заказчика и предварительную оценку сроков и стоимости.

# 9 Вопросы для согласования до начала работ

Точная версия и конфигурация 1С либо название CRM/ERP.

Типы документов, набор полей и направление обмена для пилота.

Доступность API, вебхуков или другого интерфейса и условия тестового доступа.

Среда размещения коннектора, модель авторизации и требования к журналированию.

Плановые даты, бюджет и условия вознаграждения исполнителя.

Целевая отрасль первого пилота для выбора сферы применения в форме Astana Hub.

Проектные детали, сроки и стоимость подтверждаются сторонами до начала разработки. Техническое решение и критерии приемки уточняются для одной выбранной системы и одного пилотного сценария.