ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку AI-модуля генерации инструктажей, тестов и видео-инструктажей
для платформы SkillPass

Структура по ГОСТ 34.602-2020; формулировки требований — по ISO/IEC/IEEE 29148. Версия 1.0, 05.11.2026.

# 1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | ТОО «AKE Group» (БИН 181240015736), г. Алматы |
| Продукт заказчика | SkillPass — B2B/B2G SaaS для обязательного обучения и документооборота по охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической защищённости, санитарным нормам |
| Наименование работы | AI-модуль генерации инструктажей, тестов и видео-инструктажей (далее — Модуль) |
| Исполнитель | IT-компания/стартап, выбираемый по результатам отбора откликов |
| Формат реализации | Разработка и интеграция в действующую платформу заказчика через API; передача прав на результат по договору |
| Основание | Внутренняя потребность заказчика в масштабировании подготовки контента |
| Ответственный | Алиманов Аслан, Product Owner, skillpass.aslan@gmail.com |

# 2. Назначение и цели

Проблема: методисты готовят инструктажи, программы и тесты вручную под каждую организацию и должность, видео снимаются отдельно. Это долго, дорого, плохо масштабируется и затрудняет актуализацию при изменении НПА РК и выпуск материалов на казахском языке.

Цель: сократить трудоёмкость подготовки обучающего контента и обеспечить единое качество материалов на русском и казахском языках при обязательном утверждении человеком.

Целевые показатели (достигаются на пилоте, значения уточняются на этапе 1):

| № | Показатель | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| Ц1 | Время подготовки одного инструктажа (черновик, готовый к проверке) | ≤ 5 мин против текущих часов ручной работы |
| Ц2 | Доля материалов, утверждённых методистом без существенных правок (изменено ≤ 20% текста) | ≥ 85% на контрольной выборке |
| Ц3 | Доля тестовых вопросов, признанных экспертами корректными | ≥ 95% |
| Ц4 | Время подготовки видео-инструктажа длительностью 3 мин | ≤ 10 мин (p95) |
| Ц5 | Доля утверждений в тексте со ссылкой на пункт нормативного акта | 100% для нормативных требований |

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Платформа SkillPass: 400+ организаций-клиентов в РК и СНГ, внедрения в государственных организациях.

Backend платформы на Go, размещение в РК (серверы на территории Казахстана).

Интеграции: ГБД ФЛ/ЮЛ, портал госзакупок, stat.gov.kz, NCALayer (ЭЦП).

Языки интерфейса и контента: русский, казахский.

Уже используется ИИ для генерации и анализа инструкций; Модуль должен расширить это на тесты и видео и вынести в отдельный сервис с API.

# 4. Область работ (границы)

В объёме: разработка Модуля, API, панели проверки и утверждения, интеграция с SkillPass, пилот, документация, передача.

Вне объёма: разработка самой платформы SkillPass, мобильных приложений, закупка лицензий заказчиком на сторонние модели (если не оговорено в отклике), юридическая экспертиза НПА.

# 5. Требования к Модулю

## 5.1. Функциональные требования

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| FR-1 | Генерация текста инструктажа по входным параметрам: вид инструктажа (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой), отрасль, должность/профессия, условия труда, язык (RU/KZ). | Must |
| FR-2 | Генерация программы обучения (темы, часы, формы контроля) по входным параметрам и перечню применимых НПА РК. | Must |
| FR-3 | Привязка утверждений к источнику: каждый нормативный тезис содержит ссылку на НПА и пункт; при отсутствии источника в базе знаний тезис помечается как непроверенный. | Must |
| FR-4 | Генерация тестов: не менее 4 типов (один/несколько вариантов, верно/неверно, соответствие, ситуационный кейс); сложность 3 уровня; 1–50 вопросов за запрос; объяснение верного ответа; привязка вопроса к разделу инструктажа. | Must |
| FR-5 | Генерация видео-инструктажа из утверждённого текста: сценарий по сценам, озвучка (синтез речи RU/KZ), субтитры, слайды/визуализация, опционально AI-диктор; экспорт MP4 (1080p, H.264) и SRT. | Must |
| FR-6 | Рабочий процесс: черновик → редактирование → утверждение методистом → публикация. Статусы, история версий, сравнение версий, откат. | Must |
| FR-7 | Актуализация: при обновлении НПА в базе знаний Модуль формирует список материалов, затронутых изменением, и предлагает правки. | Should |
| FR-8 | Двуязычность: генерация на RU и KZ как из одного источника, так и независимо; проверка согласованности RU/KZ версий. | Must |
| FR-9 | Загрузка собственных документов организации (PDF, DOCX) как контекста для генерации. | Should |
| FR-10 | Асинхронные задачи: очередь, статус, отмена, повторный запуск, webhook о завершении. | Must |
| FR-11 | Журнал аудита: кто, когда, какие параметры, какая версия модели, какой результат утверждён. | Must |
| FR-12 | Пакетная генерация (до 100 материалов за задачу). | Could |

## 5.2. Требования к качеству ИИ

| ID | Требование | Метод проверки |
| --- | --- | --- |
| AI-1 | Фактическая точность нормативных тезисов ≥ 95% | Экспертная оценка выборки ≥ 200 материалов (по 50 на вид: ОТ, ПБ, АТЗ, санитария) |
| AI-2 | Критичные ошибки (неверная норма, угроза безопасности) = 0 в утверждённой выборке | Экспертная оценка |
| AI-3 | Качество казахского языка ≥ 4,0 из 5 по шкале экспертов-носителей | Панель ≥ 3 экспертов |
| AI-4 | Качество синтеза речи (RU/KZ) ≥ 4,0 по MOS | Прослушивание ≥ 20 образцов |
| AI-5 | Рассинхрон субтитров и звука ≤ 0,3 с | Автоматическая проверка |
| AI-6 | Воспроизводимость: фиксируется версия модели и параметры генерации | Журнал аудита |

Исполнитель предлагает метрики и набор контрольных данных; заказчик предоставляет эталонные материалы и экспертов-методистов.

## 5.3. Нефункциональные требования

| ID | Требование | Значение |
| --- | --- | --- |
| NFR-1 | Время генерации текста инструктажа до 3000 слов | ≤ 60 с (p95) |
| NFR-2 | Время генерации теста из 20 вопросов | ≤ 60 с (p95) |
| NFR-3 | Одновременные задачи | ≥ 50 без деградации времени более чем на 30% |
| NFR-4 | Доступность API | ≥ 99,5% в месяц |
| NFR-5 | Масштабирование | Горизонтальное; рост нагрузки в 5 раз без изменения архитектуры |
| NFR-6 | Интерфейс администратора | RU/KZ, адаптивный, браузеры Chrome/Edge/Safari/Firefox актуальных версий |
| NFR-7 | Резервное копирование | Ежедневно, RPO ≤ 24 ч, RTO ≤ 4 ч |

## 5.4. Требования к информационной безопасности и размещению данных

Персональные данные и данные клиентов хранятся и обрабатываются на территории РК (Закон РК «О персональных данных и их защите»); трансграничная передача — только по письменному согласованию заказчика.

Использование внешних облачных LLM допускается только без передачи персональных данных и документов клиентов, либо при размещении модели на инфраструктуре в РК; схема потоков данных описывается в отклике.

Данные заказчика и клиентов не используются для обучения сторонних моделей.

Аутентификация сервис-сервис: OAuth2/JWT или mTLS; шифрование TLS 1.2+ в канале и AES-256 на хранении.

Разграничение доступа по ролям (методист, администратор организации, администратор системы); логирование доступа.

Соответствие требованиям к защите информации для государственных заказчиков; прохождение проверки безопасности заказчика (SAST/DAST, отчёт об уязвимостях) перед приёмкой.

## 5.5. Требования к интеграции

REST API по спецификации OpenAPI 3.x, версионирование, идемпотентность запросов.

Совместимость с backend SkillPass на Go; допускается собственный стек Исполнителя при условии контейнеризации (Docker/Kubernetes).

Вход через сервисный аккаунт; передача идентификатора организации для разграничения данных.

Развёртывание в инфраструктуре заказчика в РК или у Исполнителя в дата-центре в РК (вариант указывается в отклике).

## 5.6. Требования к документированию и передаче

Описание архитектуры, схема потоков данных, OpenAPI-спецификация, руководство администратора и методиста, инструкция по развёртыванию.

Исходный код, модели/промпты и скрипты оценки качества — передаются заказчику или предоставляются на условиях лицензии, указанных в договоре.

Отчёт по оценке качества ИИ (раздел 5.2) и отчёт тестирования.

# 6. Состав и сроки работ (предлагаемые, уточняются в отклике)

| Этап | Содержание | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ и прототип | Уточнение метрик, база знаний НПА, прототип генерации текстов и тестов RU/KZ | Отчёт, прототип, согласованные метрики | до 6 недель |
| 2. Разработка ядра | FR-1…FR-4, FR-6, FR-8, FR-10, FR-11, API, панель проверки | Работающий сервис на тестовой среде | до 8 недель |
| 3. Видео-инструктажи | FR-5, интеграция TTS/видеогенерации | Видео RU/KZ из утверждённого текста | до 6 недель |
| 4. Интеграция и пилот | Интеграция в SkillPass, пилот на 5–10 организациях, измерение Ц1–Ц5 | Отчёт пилота, доработки | до 6 недель |
| 5. Передача | Документация, обучение, гарантийная поддержка | Акт приёмки | до 2 недель + 3 мес. гарантии |

# 7. Порядок контроля и приёмки

Промежуточная приёмка по каждому этапу по результатам демонстрации и проверки критериев раздела 5.

Итоговая приёмка: выполнены показатели Ц1–Ц5, AI-1…AI-6 и NFR-1…NFR-4 на пилоте; критичные дефекты отсутствуют; передана документация.

Гарантия: не менее 3 месяцев, устранение критичных дефектов ≤ 2 рабочих дня, прочих ≤ 10 рабочих дней.

# 8. Что должен содержать отклик

Описание подхода и архитектуры, перечень используемых моделей и мест их размещения.

Опыт аналогичных проектов (генеративный ИИ, речь/видео, казахский язык), ссылки на кейсы.

Состав команды, сроки, стоимость по этапам и модель лицензирования результата.

Подход к соблюдению требований раздела 5.4 и оценке качества раздела 5.2.

Допущения и риски.

# 9. Критерии отбора откликов

| Критерий | Вес |
| --- | --- |
| Соответствие требованиям и качество решения для казахского языка | 30% |
| Размещение данных и безопасность | 20% |
| Опыт и релевантные кейсы | 20% |
| Стоимость и сроки | 20% |
| Условия передачи прав и поддержки | 10% |

# 10. Источники разработки

Законодательство РК: Трудовой кодекс РК, Закон РК «О гражданской защите», Закон РК «Об антитеррористической защите объектов» (перечень применимых НПА уточняется на этапе 1), Закон РК «О персональных данных и их защите».

ГОСТ 34.602-2020, ISO/IEC/IEEE 29148.

# 11. Термины

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Инструктаж | Обязательное обучение работника по ОТ, ПБ, АТЗ и др. |
| НПА | Нормативный правовой акт РК |
| Методист | Сотрудник, утверждающий обучающие материалы |
| MOS | Mean Opinion Score — экспертная оценка качества речи |
| p95 | 95-й перцентиль времени выполнения |