ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного продукта класса BPM (Business Process Management) для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов блока

Наименование проекта:

«Разработка BPM-системы для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов блока с формированием единой ролево-функциональной матрицы»

# 1. Общие сведения

1.1. Полное наименование задачи: «Разработка BPM-системы для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов блока с формированием единой ролево-функциональной матрицы».

1.2. Заказчик: _________________________ (наименование организации/блока).

1.3. Исполнитель: определяется по результатам отбора на платформе Astana Hub / по результатам конкурсных процедур.

1.4. Основание для разработки: необходимость цифровизации бизнес-процессов блока, регламентированных внутренними нормативными документами (ВНД), и устранения разрывов в кросс-функциональном и внешнем взаимодействии.

1.5. Класс системы: BPM (Business Process Management System) — система управления бизнес-процессами.

# 2. Описание проблемы (текущей ситуации)

В настоящее время бизнес-процессы внутри блока регламентируются исключительно внутренними нормативными документами (ВНД) в текстовом формате. Это приводит к следующим системным проблемам:

- отсутствие единого источника истины: роли, функции, зоны ответственности и полномочия сотрудников разбросаны по множеству разрозненных документов, которые сложно поддерживать в актуальном состоянии и сверять между собой;

- непрозрачность бизнес-логики процессов: последовательность выполнения процессов, точки принятия решений и условия перехода между этапами не формализованы в виде исполняемой модели;

- разрывы на стыках подразделений: кросс-функциональное взаимодействие между отделами внутри блока не оцифровано, что приводит к потере времени, дублированию функций и «слепым зонам» ответственности;

- сложности во взаимодействии с внешними организациями: процессы, затрагивающие сторонние организации, не формализованы в единой системе;

- ручной и субъективный контроль: отсутствует объективный инструмент мониторинга исполнения процессов, что снижает управляемость и увеличивает риски операционных ошибок.

В результате отсутствует единая цифровая модель, связывающая роли, функции и процессы в целостную и управляемую систему.

# 3. Цель и задачи проекта

## 3.1. Цель проекта

Разработать программный продукт класса BPM, который переведет бизнес-процессы блока из описательного (текстового) формата ВНД в оцифрованную, структурированную и управляемую цифровую модель, связывающую роли, функции и процессы в единую систему.

## 3.2. Задачи проекта

- Провести анализ и инвентаризацию действующих ВНД блока (положений, регламентов, инструкций) на предмет описанных ролей, функций и процессов.

- Сформировать единую ролево-функциональную матрицу («роль – функция – процесс»).

- Оцифровать все бизнес-процессы блока в виде формализованных моделей (нотация BPMN 2.0 либо аналогичная).

- Разработать бизнес-логику процессов: последовательность этапов, условия перехода, точки принятия решений, правила маршрутизации задач.

- Реализовать модуль кросс-функционального взаимодействия между отделами внутри блока с фиксацией ответственных, сроков и статусов исполнения.

- Реализовать модуль взаимодействия со сторонними (внешними) организациями с отслеживанием статусов на всех этапах процесса.

- Разработать инструменты контроля, мониторинга и аналитической отчетности для руководства.

- Провести тестирование, опытную эксплуатацию и внедрение системы.

- Провести обучение пользователей и передать эксплуатационную документацию.

# 4. Термины, определения и сокращения

| Термин / сокращение | Определение |
| --- | --- |
| BPM | Business Process Management — управление бизнес-процессами; класс информационных систем для моделирования, автоматизации, исполнения и контроля бизнес-процессов. |
| ВНД | Внутренние нормативные документы (положения, регламенты, инструкции, политики). |
| BPMN | Business Process Model and Notation — графическая нотация для моделирования бизнес-процессов. |
| Блок | Организационная единица (совокупность отделов/подразделений), процессы которой подлежат цифровизации в рамках проекта. |
| Ролево-функциональная матрица | Структурированное представление связи ролей сотрудников, их функций и процессов, в которых они участвуют. |
| Кросс-функциональный процесс | Бизнес-процесс, исполнение которого затрагивает несколько отделов внутри блока. |
| Заказчик | Организация, инициирующая разработку и являющаяся получателем результатов проекта. |
| Исполнитель | Организация/команда, осуществляющая разработку BPM-системы. |

# 5. Функциональные требования к системе

## 5.1. Модуль ролево-функциональной матрицы

- возможность внесения и хранения перечня ролей, функций и зон ответственности сотрудников блока;

- автоматическое связывание ролей с процессами, в которых они участвуют;

- возможность фильтрации и поиска по роли, отделу, функции, процессу;

- контроль версий и истории изменений матрицы при актуализации ВНД;

- выгрузка матрицы в форматах Excel/PDF.

## 5.2. Модуль моделирования бизнес-процессов

- визуальный редактор процессов в нотации BPMN 2.0 (или аналогичной);

- возможность описания последовательности этапов, условий ветвления, точек принятия решений;

- библиотека шаблонов типовых процессов блока;

- версионирование моделей процессов с возможностью отката к предыдущей версии;

- связь моделей процессов с ролево-функциональной матрицей.

## 5.3. Модуль исполнения бизнес-логики (Workflow Engine)

- автоматический запуск процессов по триггерам (событие, срок, ручной запуск);

- маршрутизация задач между исполнителями согласно определенной бизнес-логике;

- поддержка параллельных и последовательных веток процесса;

- эскалация и напоминания при нарушении сроков исполнения;

- журналирование всех действий и переходов по процессу (аудиторский след).

## 5.4. Модуль кросс-функционального взаимодействия

- автоматизированная передача задач между отделами внутри блока с указанием ответственного, срока и статуса;

- единый реестр задач с возможностью фильтрации по отделу, исполнителю, статусу, сроку;

- уведомления (в системе / по e-mail) о поступлении новой задачи, приближении и нарушении сроков;

- возможность комментирования и приложения документов к задаче в рамках процесса.

## 5.5. Модуль взаимодействия с внешними организациями

- учет и сопровождение процессов, требующих взаимодействия со сторонними организациями;

- фиксация статусов на всех этапах внешнего взаимодействия (запрос направлен / получен ответ / исполнено / отклонено и т.д.);

- хранение переписки/документов, связанных с внешним взаимодействием, в привязке к процессу;

- контроль сроков исполнения обязательств внешними организациями.

## 5.6. Модуль контроля и аналитики

- дашборды по статусам исполнения процессов в реальном времени;

- отчеты по срокам исполнения, нагрузке на отделы/сотрудников, узким местам процессов;

- возможность формирования управленческой отчетности с выгрузкой в Excel/PDF;

- аналитика по отклонениям от нормативных сроков (SLA).

## 5.7. Модуль администрирования

- управление пользователями, ролями и правами доступа;

- настройка справочников (отделы, должности, виды процессов, внешние организации);

- возможность интеграции с внешними/внутренними информационными системами (при необходимости) через API.

# 6. Нефункциональные требования

| Категория | Требование |
| --- | --- |
| Производительность | Система должна обеспечивать одновременную работу не менее ___ пользователей без деградации производительности. |
| Доступность | Уровень доступности системы не менее 99% в рабочее время. |
| Безопасность | Разграничение прав доступа по ролям; журналирование действий пользователей; защита персональных данных согласно законодательству РК. |
| Масштабируемость | Возможность последующего тиражирования решения на другие блоки/подразделения организации. |
| Совместимость | Поддержка работы через веб-браузер; наличие открытого API для интеграций. |
| Локализация | Интерфейс на казахском и русском языках. |
| Отказоустойчивость | Наличие механизма резервного копирования данных и восстановления после сбоев. |

# 7. Этапы выполнения работ

| № | Наименование этапа | Содержание работ | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и предпроектное обследование | Анализ ВНД, интервью с подразделениями, инвентаризация ролей, функций и процессов | ___ нед. |
| 2 | Проектирование | Разработка ролево-функциональной матрицы, моделирование бизнес-процессов (BPMN), проектирование архитектуры системы | ___ нед. |
| 3 | Разработка | Разработка модулей: матрица, моделирование, workflow-движок, кросс-функциональное и внешнее взаимодействие, аналитика | ___ нед. |
| 4 | Тестирование | Функциональное, интеграционное и нагрузочное тестирование | ___ нед. |
| 5 | Опытная эксплуатация | Пилотное внедрение на части процессов блока, сбор обратной связи, доработка | ___ нед. |
| 6 | Промышленное внедрение | Полный запуск системы, обучение пользователей, передача документации | ___ нед. |

# 8. Требования к результатам и приемке работ

По итогам выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Ролево-функциональную матрицу блока в электронном и печатном виде.

- Программный продукт (BPM-систему), развернутый в согласованной инфраструктуре Заказчика.

- Модели бизнес-процессов блока в нотации BPMN с описанием бизнес-логики.

- Эксплуатационную и пользовательскую документацию (руководство администратора, руководство пользователя).

- Отчет о проведенном тестировании и результатах опытной эксплуатации.

- Акт выполненных работ / акт приема-передачи системы.

Приемка результатов осуществляется путем проверки соответствия реализованного функционала требованиям настоящего технического задания и подписания акта приема-передачи.

# 9. Ожидаемый эффект от реализации проекта

## 9.1. Операционные эффекты

- сокращение времени выполнения кросс-функциональных процессов за счет автоматической маршрутизации задач;

- снижение количества ошибок и потерь на стыках подразделений за счет формализованной бизнес-логики;

- ускорение адаптации новых сотрудников благодаря единой и прозрачной матрице ролей и функций.

## 9.2. Управленческие эффекты

- повышение прозрачности и контролируемости процессов в реальном времени;

- формирование объективной аналитической базы для принятия управленческих решений, выявления узких мест и перегруженных звеньев;

- снижение зависимости от отдельных сотрудников за счет формализации знаний о процессах.

## 9.3. Эффекты для взаимодействия с внешними организациями

- повышение прозрачности статусов взаимодействия со сторонними организациями;

- снижение репутационных и договорных рисков, связанных с несвоевременным исполнением обязательств.

## 9.4. Стратегические эффекты

- создание основы для дальнейшей цифровизации и интеграции с другими информационными системами организации;

- поддержание ВНД в актуальном состоянии за счет их отражения в исполняемой цифровой модели;

- масштабируемость решения — возможность тиражирования подхода на другие блоки и подразделения организации после успешной апробации.

# 10. Дополнительные условия

10.1. Все права на разработанный программный продукт и документацию переходят Заказчику в полном объеме после подписания акта приема-передачи, если иное не согласовано отдельным договором.

10.2. Исполнитель обеспечивает гарантийную поддержку системы в течение согласованного периода после промышленного внедрения.

10.3. Состав, содержание и сроки этапов, указанные в разделе 7, подлежат уточнению и согласованию сторонами на этапе заключения договора.