Техническое задание
Автоматизация ретро бонусов покупателям в 1С УТ
Дата: 28 октября 2026 года    •    Версия 1.0 для согласования
1 Цель и границы работ
Разработать механизм расчёта, согласования и учёта ретро-бонусов, начисляемых поставщиком покупателям за выполнение условий закупок. В системе поставщика расчёт выполняется на основании продаж покупателям.
Результат: пользователь получает проверяемый расчёт по каждому покупателю, может утвердить начисление и контролировать исполнение обязательств по бонусу.
Заказчик: ____________________. Исполнитель: ____________________. Конфигурация, редакция и релиз 1С:УТ: релиз 3.4.5.21 от 09.07.2026.
2 Условия бонусной программы
Обеспечить настройку условий по организации, покупателю, договору и бонусной программе с указанием срока действия. Условия хранить с историей изменений.
Расчётный период: месяц, квартал или год; валюта программы и расчёта.
Участвующие товары и товарные группы; перечень исключений.
Порог закупок, процент бонуса и шкала процентов по объёму закупок.
База с НДС либо без НДС; учёт скидок и возвратов.
Условие оплаты и дата проверки оплаты; необходимость контроля просроченной задолженности.
Порядок совмещения программ: разрешение или запрет начисления по одной продаже в нескольких программах.
До запуска необходимо утвердить значения параметров из раздела 10. При отсутствии обязательных условий утверждение расчёта блокируется с понятным сообщением.


3 Алгоритм расчёта
В расчёт включать только проведённые документы реализации по выбранной организации, покупателю, договору, программе и периоду. Даты начала и окончания периода включаются полностью. Отменённые документы исключаются.
База расчёта = сумма участвующих реализаций после скидок − сумма учитываемых возвратов. Состав базы, НДС, привязку возвратов к периодам и условия оплаты определяют настройки программы.
При расчёте по оплаченной части требуется использовать распределение оплат по документам и строкам по согласованному правилу. Нераспределённые авансы не считать оплатой конкретной реализации автоматически.
Для шкалы предусмотреть выбор: достигнутый процент на всю базу либо расчёт по отдельным ступеням. Границы ступеней не должны пересекаться. Отрицательная база и возвраты по прошлым периодам обрабатываются по согласованному правилу корректировок.
Сумма бонуса = база × процент / 100. Округление итоговой суммы — до двух знаков после запятой; при другом числе знаков у валюты использовать её точность. При расчёте по ступеням округлять итог после суммирования.
4 Контрольный пример
Учебные условия для проверки алгоритма, не коммерческие условия заказчика: база в тенге, процент применяется ко всей базе; НДС и оплата не влияют на этот пример.
	База закупок за период
	Процент

	Менее 1 000 000 тенге
	0%

	От 1 000 000 до 1 999 999,99 тенге
	2%

	От 2 000 000 тенге
	3%


Реализации — 2 200 000 тенге. Учитываемые возвраты — 100 000 тенге. База — 2 100 000 тенге. Бонус — 63 000 тенге.
5 Рабочее место пользователя
Предусмотреть отборы по организации, покупателю, договору, программе и периоду; команды заполнения, расчёта, расшифровки, отправки на согласование и утверждения. Названия объектов и использование типовых механизмов определить после обследования базы.
Показывать исходные документы, участвующие суммы, возвраты, применённую версию условий, процент, результат и причины исключения операций. Обеспечить печатную форму и выгрузку расчёта в Excel.


6 Согласование и корректировки
Статусы расчёта: «Черновик», «На согласовании», «Утверждён», «Отменён». Расчёт в черновике можно изменять и пересчитывать. Утверждённый расчёт защищается от прямого редактирования.
При утверждении сохранять исходные данные и версию условий. Повторное начисление по одной организации, покупателю, договору, программе и периоду блокировать, в том числе при одновременной работе пользователей.
Возвраты и исправления после утверждения отражать отдельной корректировкой со ссылкой на первоначальное начисление. Корректировка может увеличивать или уменьшать обязательство; первоначальный расчёт сохраняется. Период отражения корректировки определяется согласованным правилом.
Фиксировать пользователя, дату, действие и причину изменения условий, утверждения, отмены и корректировки. Если начисление уже исполнено, его отмена допускается только после урегулирования связанных операций.
7 Исполнение обязательств и отчётность
Начисление и исполнение обязательства учитывать раздельно. Предусмотреть выбранные заказчиком способы: денежная выплата, зачёт задолженности, использование при последующих закупках. Частичное исполнение допускается; превышение доступного остатка блокируется.
Конкретные документы отражения в учёте, обмен с бухгалтерией и порядок оформления первичных документов согласовать с бухгалтерией до разработки. Сам расчёт не должен автоматически изменять цены ранее оформленных реализаций.
Отчёт должен содержать организацию, покупателя, договор, программу, период, реализации, возвраты, базу, процент, начисление, корректировки, исполнение, остаток и статус. Остаток = начисление + корректировки − исполнение. Предусмотреть детализацию до расчётов и документов исполнения, фильтры и выгрузку в Excel.
8 Права и технические требования
Менеджер: просмотр условий и расчётов в пределах доступных покупателей. Специалист: создание и пересчёт черновиков. Руководитель: утверждение и отмена. Бухгалтер: отражение исполнения обязательств.
Предпочтительная реализация — расширение, если это допускает установленная конфигурация. Необходимость изменения основной конфигурации согласовать отдельно.
Разработку и приёмку проводить на копии базы. Перед внедрением создать резервную копию и подготовить порядок возврата к прежней версии.
Обеспечить обработку ошибок без частично записанных начислений; применять существующие ограничения доступа к данным. Объём данных и целевое время расчёта согласовать после обследования.


9 Проверка и результаты работ
Приёмку проводить по контрольным данным, утверждённым заказчиком. Исполнитель демонстрирует расчёт, расшифровку, согласование, корректировки и исполнение обязательств.
	Проверка
	Ожидаемый результат

	База ниже порога и на границе ступени
	Процент соответствует шкале; границы учитываются однозначно.

	Реализации и возвраты из примера
	База 2 100 000 тенге; бонус 63 000 тенге.

	Исключённый товар и отменённый документ
	Операции не участвуют в базе; причина доступна пользователю.

	Оплата и поздний возврат
	Результат соответствует согласованным условиям; утверждённый расчёт сохраняется.

	Повторное начисление и ограничение прав
	Дубли и неразрешённые действия блокируются.

	Частичное исполнение и отчёт
	Остаток корректен; суммы отчёта совпадают с начислениями и исполнением.


Передать заказчику: файл расширения либо согласованный комплект доработки, инструкцию установки и обновления, инструкцию пользователя, описание настроек и протокол проверки. Выполнить перенос в рабочую базу после приёмки.
10 Параметры для согласования перед разработкой
Редакция и релиз 1С:УТ, локализация, наличие доработок и обменов.
Сторона учёта: база поставщика, начисляющего бонус покупателям. При учёте получаемых бонусов в базе покупателя требуется изменить источники данных и операции.
Реальная шкала, период, валюта, состав товаров, НДС и способ применения процента.
Условия оплаты, просрочка, распределение частичных оплат и дата их проверки.
Возвраты прошлых периодов, отрицательная база, совместимость программ и способ исполнения бонуса.
Документы учёта и обмена, ответственные, сроки, стоимость и показатели производительности.
Согласовано заказчиком: ____________________    Дата: __________
Согласовано исполнителем: __________________    Дата: __________
