ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
на разработку ИИ-агента сопровождения автотестов в CI: разбор падений, исправление тестов и расширение покрытия
1. Общие положения
Настоящее техническое задание определяет требования к ИИ-агенту, который встраивается в конвейер непрерывной интеграции (CI), анализирует упавшие автотесты, определяет причину падения, предлагает исправления тестов и генерирует новые тесты для непокрытых сценариев (далее – Агент).
Разработка и приемка выполняются на открытом демонстрационном приложении, а не на системах Заказчика. Это позволяет проверить результат на воспроизводимых данных и не передавать исполнителю внутренний код Заказчика.
Документ направляется для подготовки технического решения, оценки трудоемкости, сроков и стоимости. Исполнитель вправе предложить обоснованные решения по архитектуре и инструментам при условии сохранения описанной ниже логики. Задание касается поставки готового результата (Агента, исходного кода и документации). Оно не предполагает трудоустройства, привлечения в штат Заказчика или подбора персонала.
2. Цель и назначение
Цель – сократить время инженеров на разбор упавших автотестов и поддержку тестового набора. Сейчас значительная часть падений вызвана не дефектами продукта, а изменениями интерфейса, тестовых данных или окружения, и каждое такое падение разбирается вручную.
Агент работает как помощник: он классифицирует падение, объясняет причину и оформляет предложение в виде pull request. Решение о слиянии всегда принимает человек.
3. Объект и стенд
3.1. Демонстрационное приложение
Стенд строится на открытом приложении RealWorld (Conduit), спецификация и реализации которого опубликованы в репозитории github.com/gothinkster/realworld. Приложение включает REST API (пользователи, статьи, комментарии, теги, подписки) и веб-интерфейс. Конкретную пару реализаций backend и frontend исполнитель выбирает из опубликованных и согласует с Заказчиком на первом этапе.
3.2. Исходный тестовый набор
На первом этапе исполнитель разворачивает приложение в CI и создает базовый набор автотестов: API-тесты по спецификации и не менее 10 сквозных UI-сценариев. Базовое покрытие кода и спецификации фиксируется в отчете первого этапа и служит точкой отсчета для критериев приемки.
4. Функциональные требования
4.1. Разбор падений
При каждом упавшем прогоне Агент собирает журнал теста, трассировку, скриншот или запись (для UI) и изменения в коде с прошлого успешного прогона. По этим данным он относит падение к одной из причин:
1. дефект продукта (поведение приложения не соответствует спецификации);
1. дефект теста (изменился селектор, текст, порядок шагов, тестовые данные);
1. проблема окружения (недоступность сервиса, таймаут, нестабильная сеть);
1. нестабильный тест (проходит и падает без изменений в коде).
Результат публикуется комментарием к pull request или коммиту: причина, уверенность, краткое объяснение и ссылки на артефакты.
4.2. Исправление тестов
Для падений класса «дефект теста» Агент формирует отдельный pull request с исправлением и объяснением. Агент не меняет проверки (assertions) так, чтобы скрыть дефект продукта: для падений класса «дефект продукта» он только описывает проблему и не предлагает правку теста.
4.3. Генерация новых тестов
Агент анализирует отчет о покрытии и спецификацию API, находит непокрытые эндпоинты и сценарии и генерирует для них тесты. Каждый сгенерированный тест перед публикацией прогоняется не менее 10 раз подряд; нестабильные тесты не публикуются.
4.4. Интеграции и внешние системы
	Система
	Направление
	Протокол
	Назначение

	GitHub (репозиторий и GitHub Actions)
	двусторонняя
	HTTPS, GitHub REST API, токен
	Запуск CI, чтение результатов, комментарии и pull request

	Playwright
	внутренняя
	—
	Сквозные UI-тесты, скриншоты и трассировки

	pytest или Jest (по стеку реализации)
	внутренняя
	—
	API-тесты

	Инструменты покрытия (coverage.py, Istanbul/nyc или аналог)
	внутренняя
	—
	Отчеты о покрытии кода

	Провайдер LLM
	исходящая
	HTTPS API
	Анализ падений и генерация кода; облачная или локальная модель по выбору исполнителя

	Docker
	внутренняя
	—
	Запуск приложения и Агента в CI



Совместимость с GitLab CI допускается как опция в предложении исполнителя. Интеграция с внутренними системами Заказчика не требуется.
4.5. Что не входит в объем
1. работа с репозиториями и системами Заказчика;
1. автоматическое слияние изменений без участия человека;
1. нагрузочное тестирование и тестирование безопасности;
1. мобильные приложения.
5. Данные и ограничения
1. Используются только открытый код демонстрационного приложения и данные, созданные на стенде.
1. Агент работает с правами, достаточными для комментариев и создания pull request; прямая запись в основную ветку запрещена.
1. Если используется облачная LLM, в нее передается только код и журналы стенда. Исполнитель указывает модель, провайдера и стоимость одного разбора.
1. Секреты (токены GitHub, ключи LLM) хранятся в секретах CI и не попадают в журналы.
6. Технические требования
1. Язык и стек выбирает исполнитель (предпочтительно Python или TypeScript).
1. Агент запускается как шаг GitHub Actions и как отдельный Docker-контейнер.
1. Модель LLM, промпты, пороги уверенности и правила классификации вынесены в конфигурацию.
1. Каждое действие Агента записывается в журнал: вход, решение, стоимость вызова LLM, время.
1. На время пилота стенд размещается в репозитории и CI исполнителя. По завершении исполнитель передает Заказчику репозиторий, исходный код и инструкции по развертыванию.
1. Для собственной логики Агента имеются автотесты; перечень зависимостей приводится с указанием лицензий.
7. Предлагаемая этапность
	Этап
	Срок
	Результат

	1. Стенд
	неделя 1
	Приложение в CI, базовый набор тестов, отчет о базовом покрытии

	2. Агент
	недели 2–3
	Разбор падений, исправление тестов, генерация тестов, комментарии и pull request

	3. Пилот и передача
	недели 4–5
	Прогон на контрольном наборе поломок, доработки, отчет о качестве, передача кода и документации



Общий ориентировочный срок – около 5 недель. Исполнитель вправе предложить иную этапность с обоснованием влияния на сроки и риски.
8. Ожидаемый результат
1. Работающий Агент, встроенный в GitHub Actions, и стенд с демонстрационным приложением.
1. Исходный код в репозитории Заказчика и права на его использование и изменение.
1. Документация: развертывание, настройка, подключение к другому репозиторию.
1. Отчет о качестве на контрольном наборе поломок.
1. Отчет о стоимости: средняя стоимость разбора одного падения и генерации одного теста.
9. Критерии приемки
Проверка выполняется на контрольном наборе из 30 поломок, который Заказчик готовит на стенде после второго этапа: 10 дефектов продукта, 15 дефектов тестов, 5 проблем окружения. Состав набора исполнителю до приемки не раскрывается.
	Критерий
	Как проверяется
	Порог

	Классификация причин
	Контрольный набор из 30 поломок
	верная причина не менее чем в 80% случаев

	Исправление тестов
	15 дефектов тестов из набора
	после применения pull request тест проходит не менее чем в 70% случаев

	Защита от маскировки
	10 дефектов продукта из набора
	0 предложенных правок, скрывающих дефект

	Покрытие API
	Отчет о покрытии спецификации
	не менее 90% эндпоинтов спецификации

	Покрытие кода
	Отчет о покрытии backend
	рост не менее чем на 20 п. п. от базового значения этапа 1

	Стабильность новых тестов
	10 прогонов подряд
	все опубликованные тесты проходят 10 из 10

	Скорость
	Журнал Агента
	разбор одного падения не дольше 5 минут

	Развертывание
	Заказчик подключает Агента к копии стенда по инструкции
	не более 1 часа без помощи исполнителя


10. Требования к предложению исполнителя
В предложении необходимо указать:
1. опыт в автоматизации тестирования и применении LLM, 2–3 похожих проекта, при возможности с примером результата;
1. выбранную реализацию RealWorld и тестовый стек;
1. архитектуру Агента, модель LLM и способ ее размещения;
1. ожидаемые показатели качества и стоимость одного разбора;
1. стоимость и срок по этапам;
1. стоимость поддержки после пилота (опция).
