ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на разработку ИИ-агента сопровождения автотестов в CI: разбор падений, исправление тестов и расширение покрытия

1. Общие положения

Настоящее техническое задание определяет требования к ИИ-агенту, который встраивается в конвейер непрерывной интеграции (CI), анализирует упавшие автотесты, определяет причину падения, предлагает исправления тестов и генерирует новые тесты для непокрытых сценариев (далее – Агент).

Разработка и приемка выполняются на открытом демонстрационном приложении, а не на системах Заказчика. Это позволяет проверить результат на воспроизводимых данных и не передавать исполнителю внутренний код Заказчика.

Документ направляется для подготовки технического решения, оценки трудоемкости, сроков и стоимости. Исполнитель вправе предложить обоснованные решения по архитектуре и инструментам при условии сохранения описанной ниже логики. Задание касается поставки готового результата (Агента, исходного кода и документации). Оно не предполагает трудоустройства, привлечения в штат Заказчика или подбора персонала.

2. Цель и назначение

Цель – сократить время инженеров на разбор упавших автотестов и поддержку тестового набора. Сейчас значительная часть падений вызвана не дефектами продукта, а изменениями интерфейса, тестовых данных или окружения, и каждое такое падение разбирается вручную.

Агент работает как помощник: он классифицирует падение, объясняет причину и оформляет предложение в виде pull request. Решение о слиянии всегда принимает человек.

3. Объект и стенд

3.1. Демонстрационное приложение

Стенд строится на открытом приложении RealWorld (Conduit), спецификация и реализации которого опубликованы в репозитории github.com/gothinkster/realworld. Приложение включает REST API (пользователи, статьи, комментарии, теги, подписки) и веб-интерфейс. Конкретную пару реализаций backend и frontend исполнитель выбирает из опубликованных и согласует с Заказчиком на первом этапе.

3.2. Исходный тестовый набор

На первом этапе исполнитель разворачивает приложение в CI и создает базовый набор автотестов: API-тесты по спецификации и не менее 10 сквозных UI-сценариев. Базовое покрытие кода и спецификации фиксируется в отчете первого этапа и служит точкой отсчета для критериев приемки.

4. Функциональные требования

4.1. Разбор падений

При каждом упавшем прогоне Агент собирает журнал теста, трассировку, скриншот или запись (для UI) и изменения в коде с прошлого успешного прогона. По этим данным он относит падение к одной из причин:

- дефект продукта (поведение приложения не соответствует спецификации);

- дефект теста (изменился селектор, текст, порядок шагов, тестовые данные);

- проблема окружения (недоступность сервиса, таймаут, нестабильная сеть);

- нестабильный тест (проходит и падает без изменений в коде).

Результат публикуется комментарием к pull request или коммиту: причина, уверенность, краткое объяснение и ссылки на артефакты.

4.2. Исправление тестов

Для падений класса «дефект теста» Агент формирует отдельный pull request с исправлением и объяснением. Агент не меняет проверки (assertions) так, чтобы скрыть дефект продукта: для падений класса «дефект продукта» он только описывает проблему и не предлагает правку теста.

4.3. Генерация новых тестов

Агент анализирует отчет о покрытии и спецификацию API, находит непокрытые эндпоинты и сценарии и генерирует для них тесты. Каждый сгенерированный тест перед публикацией прогоняется не менее 10 раз подряд; нестабильные тесты не публикуются.

4.4. Интеграции и внешние системы

| Система | Направление | Протокол | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub (репозиторий и GitHub Actions) | двусторонняя | HTTPS, GitHub REST API, токен | Запуск CI, чтение результатов, комментарии и pull request |
| Playwright | внутренняя | — | Сквозные UI-тесты, скриншоты и трассировки |
| pytest или Jest (по стеку реализации) | внутренняя | — | API-тесты |
| Инструменты покрытия (coverage.py, Istanbul/nyc или аналог) | внутренняя | — | Отчеты о покрытии кода |
| Провайдер LLM | исходящая | HTTPS API | Анализ падений и генерация кода; облачная или локальная модель по выбору исполнителя |
| Docker | внутренняя | — | Запуск приложения и Агента в CI |

Совместимость с GitLab CI допускается как опция в предложении исполнителя. Интеграция с внутренними системами Заказчика не требуется.

4.5. Что не входит в объем

- работа с репозиториями и системами Заказчика;

- автоматическое слияние изменений без участия человека;

- нагрузочное тестирование и тестирование безопасности;

- мобильные приложения.

5. Данные и ограничения

- Используются только открытый код демонстрационного приложения и данные, созданные на стенде.

- Агент работает с правами, достаточными для комментариев и создания pull request; прямая запись в основную ветку запрещена.

- Если используется облачная LLM, в нее передается только код и журналы стенда. Исполнитель указывает модель, провайдера и стоимость одного разбора.

- Секреты (токены GitHub, ключи LLM) хранятся в секретах CI и не попадают в журналы.

6. Технические требования

- Язык и стек выбирает исполнитель (предпочтительно Python или TypeScript).

- Агент запускается как шаг GitHub Actions и как отдельный Docker-контейнер.

- Модель LLM, промпты, пороги уверенности и правила классификации вынесены в конфигурацию.

- Каждое действие Агента записывается в журнал: вход, решение, стоимость вызова LLM, время.

- На время пилота стенд размещается в репозитории и CI исполнителя. По завершении исполнитель передает Заказчику репозиторий, исходный код и инструкции по развертыванию.

- Для собственной логики Агента имеются автотесты; перечень зависимостей приводится с указанием лицензий.

7. Предлагаемая этапность

| Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Стенд | неделя 1 | Приложение в CI, базовый набор тестов, отчет о базовом покрытии |
| 2. Агент | недели 2–3 | Разбор падений, исправление тестов, генерация тестов, комментарии и pull request |
| 3. Пилот и передача | недели 4–5 | Прогон на контрольном наборе поломок, доработки, отчет о качестве, передача кода и документации |

Общий ориентировочный срок – около 5 недель. Исполнитель вправе предложить иную этапность с обоснованием влияния на сроки и риски.

8. Ожидаемый результат

- Работающий Агент, встроенный в GitHub Actions, и стенд с демонстрационным приложением.

- Исходный код в репозитории Заказчика и права на его использование и изменение.

- Документация: развертывание, настройка, подключение к другому репозиторию.

- Отчет о качестве на контрольном наборе поломок.

- Отчет о стоимости: средняя стоимость разбора одного падения и генерации одного теста.

9. Критерии приемки

Проверка выполняется на контрольном наборе из 30 поломок, который Заказчик готовит на стенде после второго этапа: 10 дефектов продукта, 15 дефектов тестов, 5 проблем окружения. Состав набора исполнителю до приемки не раскрывается.

| Критерий | Как проверяется | Порог |
| --- | --- | --- |
| Классификация причин | Контрольный набор из 30 поломок | верная причина не менее чем в 80% случаев |
| Исправление тестов | 15 дефектов тестов из набора | после применения pull request тест проходит не менее чем в 70% случаев |
| Защита от маскировки | 10 дефектов продукта из набора | 0 предложенных правок, скрывающих дефект |
| Покрытие API | Отчет о покрытии спецификации | не менее 90% эндпоинтов спецификации |
| Покрытие кода | Отчет о покрытии backend | рост не менее чем на 20 п. п. от базового значения этапа 1 |
| Стабильность новых тестов | 10 прогонов подряд | все опубликованные тесты проходят 10 из 10 |
| Скорость | Журнал Агента | разбор одного падения не дольше 5 минут |
| Развертывание | Заказчик подключает Агента к копии стенда по инструкции | не более 1 часа без помощи исполнителя |

10. Требования к предложению исполнителя

В предложении необходимо указать:

- опыт в автоматизации тестирования и применении LLM, 2–3 похожих проекта, при возможности с примером результата;

- выбранную реализацию RealWorld и тестовый стек;

- архитектуру Агента, модель LLM и способ ее размещения;

- ожидаемые показатели качества и стоимость одного разбора;

- стоимость и срок по этапам;

- стоимость поддержки после пилота (опция).