ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на разработку ИИ-ассистента автоматической проверки pull request (код-ревью) с применением статического анализа и LLM

1. Общие положения

Настоящее техническое задание определяет требования к сервису, который автоматически проверяет каждый pull request: находит ошибки логики, уязвимости, секреты в коде, проблемы качества и отсутствие тестов, и оставляет комментарии к конкретным строкам с оценкой серьезности и предложением исправления (далее – Сервис).

Разработка, пилот и приемка выполняются на открытых репозиториях, а не на коде Заказчика. Внутренний код Заказчика исполнителю не передается.

Документ направляется для подготовки технического решения, оценки трудоемкости, сроков и стоимости. Исполнитель вправе предложить обоснованные решения по архитектуре, моделям и инструментам при условии сохранения описанной ниже логики. Задание касается поставки готового результата (Сервиса, исходного кода и документации). Оно не предполагает трудоустройства, привлечения в штат Заказчика или подбора персонала.

2. Цель и назначение

Цель – сократить время ревьюеров на типовые замечания и снизить число дефектов, попадающих в основную ветку. Сервис выполняет первичную проверку за минуты после открытия pull request, а человек сосредотачивается на архитектуре и бизнес-логике.

Сервис является помощником: он не сливает и не отклоняет изменения самостоятельно. Блокировка слияния возможна только по замечаниям уровня «критично» и включается в настройках.

3. Стенд

3.1. Открытые репозитории

Стенд строится на копиях (форках) трех открытых проектов на разных языках:

| Репозиторий | Язык | Описание |
| --- | --- | --- |
| github.com/spring-projects/spring-petclinic | Java (Spring Boot) | Эталонное учебное веб-приложение, лицензия Apache 2.0 |
| Реализация backend RealWorld (github.com/gothinkster/realworld) | Python | REST API по открытой спецификации; конкретную реализацию выбирает исполнитель |
| Реализация frontend RealWorld | TypeScript | Веб-интерфейс к тому же API; выбирает исполнитель |

Окончательный выбор реализаций RealWorld исполнитель согласует с Заказчиком на первом этапе. Сервис должен подключаться к любому другому репозиторию на этих языках без изменения кода.

3.2. Учебные pull request

Для разработки исполнитель готовит не менее 50 учебных pull request с внесенными дефектами разных классов и описывает их. Контрольный набор для приемки (раздел 9) Заказчик готовит отдельно и исполнителю до приемки не передает.

4. Функциональные требования

4.1. Запуск проверки

Проверка запускается автоматически при открытии и обновлении pull request (событие webhook или шаг CI) и вручную по команде в комментарии. Анализируются только измененные строки и необходимый для их понимания контекст файла и проекта.

4.2. Классы замечаний

- Ошибки логики: неверные условия, обработка null, граничные случаи, ошибки в работе с коллекциями и датами.

- Безопасность: внедрение SQL и команд, XSS, небезопасная десериализация, ошибки авторизации, уязвимые зависимости.

- Секреты и конфигурация: ключи, пароли, токены в коде, небезопасные настройки.

- Качество: дублирование, сложность, нарушение принятого в проекте стиля, производительность.

- Тесты: изменение логики без тестов, удаленные или отключенные тесты.

4.3. Формат результата

Каждое замечание публикуется комментарием к конкретной строке и содержит: класс, уровень серьезности (критично, высокий, средний, низкий), объяснение и, где возможно, предлагаемое исправление в формате suggestion. Дополнительно публикуется итоговый комментарий со сводкой и статусом проверки. Повторный запуск не дублирует уже опубликованные замечания.

4.4. Настройка и обратная связь

Правила, исключения, пороги серьезности и игнорируемые пути задаются файлом конфигурации в репозитории. Пользователь может отметить замечание как ложное; такие отметки учитываются в отчете о качестве и в дальнейших проверках.

4.5. Интеграции и внешние системы

| Система | Направление | Протокол | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub (webhooks, REST API, GitHub Actions) | двусторонняя | HTTPS, токен или GitHub App | Получение изменений, публикация комментариев и статуса проверки |
| Semgrep (открытая версия) и линтеры языков (например, SpotBugs, Ruff, ESLint) | внутренняя | — | Статический анализ измененного кода |
| Gitleaks или аналог | внутренняя | — | Поиск секретов |
| OSV или аналогичная открытая база уязвимостей | исходящая | HTTPS API | Проверка изменённых зависимостей |
| Провайдер LLM | исходящая или локальная | HTTPS API или локальный запуск | Анализ логики, объяснения и предложения исправлений |
| Docker | внутренняя | — | Запуск Сервиса |

Совместимость с GitLab допускается как опция в предложении исполнителя. Интеграция с внутренними системами Заказчика не требуется.

4.6. Что не входит в объем

- работа с репозиториями Заказчика на этапе пилота;

- автоматическое слияние или отклонение pull request;

- динамическое тестирование безопасности и пентест;

- проверка архитектурных решений и бизнес-требований.

5. Данные и ограничения

- Используется только открытый код и учебные pull request на стенде.

- Права Сервиса ограничены чтением кода, комментариями и статусом проверки; запись в ветки запрещена.

- Должен поддерживаться вариант с локальной моделью (без передачи кода внешнему провайдеру LLM). Исполнитель указывает качество и скорость в обоих вариантах.

- Секреты Сервиса хранятся в секретах CI или переменных окружения и не попадают в журналы и комментарии.

6. Технические требования

- Язык и стек выбирает исполнитель (предпочтительно Python или TypeScript).

- Сервис поставляется как шаг GitHub Actions и как Docker-контейнер с обработчиком webhook.

- Модели, промпты, набор анализаторов и пороги вынесены в конфигурацию.

- Журнал проверок: pull request, найденные замечания, источники (анализатор или LLM), стоимость вызова LLM, время.

- На время пилота стенд размещается в репозиториях и CI исполнителя. По завершении исполнитель передает Заказчику исходный код, стенд и инструкции по подключению.

- Автотесты собственной логики; перечень зависимостей с указанием лицензий.

7. Предлагаемая этапность

| Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Стенд | неделя 1 | Форки трех репозиториев, CI, 50 учебных pull request с описанием дефектов |
| 2. Ассистент | недели 2–3 | Статический анализ и LLM, комментарии к строкам, сводка, конфигурация |
| 3. Пилот и передача | недели 4–5 | Проверка на контрольном наборе, доработки, отчет о качестве, передача кода и документации |

Общий ориентировочный срок – около 5 недель. Исполнитель вправе предложить иную этапность с обоснованием влияния на сроки и риски.

8. Ожидаемый результат

- Работающий Сервис, подключенный к трем репозиториям стенда.

- Набор учебных pull request с описанием дефектов.

- Исходный код в репозитории Заказчика и права на его использование и изменение.

- Документация: подключение к новому репозиторию, настройка правил, локальная модель.

- Отчет о качестве и стоимости на контрольном наборе.

9. Критерии приемки

Проверка выполняется на контрольном наборе, который Заказчик готовит на стенде после второго этапа: 40 pull request с 60 внесенными дефектами (20 ошибок логики, 15 уязвимостей, 10 секретов и небезопасных настроек, 15 проблем качества и тестов) и 20 pull request без дефектов. Состав набора исполнителю до приемки не раскрывается.

| Критерий | Как проверяется | Порог |
| --- | --- | --- |
| Полнота | 60 внесенных дефектов | найдено не менее 70% всех дефектов; уязвимостей и секретов не менее 85% |
| Точность | Эксперт Заказчика оценивает все замечания по 40 pull request с дефектами | обоснованных замечаний не менее 70% |
| Ложные тревоги | 20 pull request без дефектов | не более 1 замечания уровня «критично» на весь набор; в среднем не более 2 замечаний на pull request |
| Привязка к строке | Найденные дефекты | не менее 90% замечаний указывают строку в пределах ±3 от дефекта |
| Исправления | Применение предложенных исправлений | после применения сборка и тесты проходят не менее чем в 60% случаев |
| Скорость | Журнал проверок | pull request до 500 измененных строк проверяется не дольше 3 минут |
| Подключение | Заказчик подключает Сервис к новому открытому репозиторию по инструкции | не более 1 часа без помощи исполнителя |

10. Требования к предложению исполнителя

В предложении необходимо указать:

- опыт в статическом анализе, DevSecOps или применении LLM к коду, 2–3 похожих проекта, при возможности с примером результата;

- выбранные реализации RealWorld и набор анализаторов;

- архитектуру, модель LLM и способ ее размещения;

- ожидаемые показатели качества и стоимость проверки одного pull request;

- стоимость и срок по этапам;

- стоимость поддержки после пилота (опция).