# Техническое задание (краткое)

ERP-система для управления строительными проектами

# 1. Общие сведения

Заказчик: ТОО «N-Qaz Project».

Статус проекта: идея.

Бюджет: 50 000 тенге (этап прототипа/концепции).

Тип продукта: веб-приложение (ПО / ИС), адаптивное под мобильные устройства.

# 2. Цель

Создать единую систему учета для строительной компании: объекты, сметы, закупки, склад, техника, персонал и финансы в одном месте вместо Excel и мессенджеров. Цель этапа: прототип с базовыми модулями и проверка гипотезы на 1-2 реальных объектах.

# 3. Пользователи и роли

Руководитель: сводная аналитика по объектам и бюджету.

Прораб: ежедневные отчеты, заявки на материалы, учет работ.

Снабженец: заявки, поставщики, закупки.

Кладовщик: приход, расход, остатки материалов.

Бухгалтер: затраты, оплаты, выгрузка данных.

# 4. Функциональные требования (MVP)

Объекты: карточка объекта, этапы работ, сроки, ответственные, план-факт по графику.

Сметы и бюджет: загрузка сметы (Excel), статьи затрат, план-факт по расходам.

Снабжение: заявка от прораба, согласование руководителем, статус закупки.

Склад: приход/расход материалов по объектам, остатки, списание.

Персонал и техника: табель, учет машино-часов.

Отчетность: дашборд по каждому объекту и сводный, экспорт в Excel/PDF.

Документы: прикрепление фото, актов, накладных к объекту.

Уведомления о согласованиях и превышении бюджета.

# 5. Нефункциональные требования

Веб-интерфейс на русском и казахском языках.

Разграничение доступа по ролям.

Работа с телефона прораба на объекте.

Хранение данных на серверах в РК, резервное копирование.

Возможность интеграции с 1С в следующих этапах.

# 6. Результаты этапа

Описание процессов и структура модулей.

Кликабельный прототип интерфейса (Figma) или рабочий MVP базовых модулей.

Оценка сроков и стоимости полной разработки.

# 7. Критерии приемки

Прототип покрывает модули: объекты, снабжение, склад, отчет.

Сценарий «заявка прораба - согласование - приход на склад - отражение в бюджете» проходит полностью.

Заказчик подтвердил прототип на демонстрации.