Техническое задание (краткое)
ERP-система для управления строительными проектами
1. Общие сведения
Заказчик: ТОО «N-Qaz Project».
Статус проекта: идея.
Бюджет: 50 000 тенге (этап прототипа/концепции).
Тип продукта: веб-приложение (ПО / ИС), адаптивное под мобильные устройства.
2. Цель
Создать единую систему учета для строительной компании: объекты, сметы, закупки, склад, техника, персонал и финансы в одном месте вместо Excel и мессенджеров. Цель этапа: прототип с базовыми модулями и проверка гипотезы на 1-2 реальных объектах.
3. Пользователи и роли
Руководитель: сводная аналитика по объектам и бюджету.
Прораб: ежедневные отчеты, заявки на материалы, учет работ.
Снабженец: заявки, поставщики, закупки.
Кладовщик: приход, расход, остатки материалов.
Бухгалтер: затраты, оплаты, выгрузка данных.
4. Функциональные требования (MVP)
Объекты: карточка объекта, этапы работ, сроки, ответственные, план-факт по графику.
Сметы и бюджет: загрузка сметы (Excel), статьи затрат, план-факт по расходам.
Снабжение: заявка от прораба, согласование руководителем, статус закупки.
Склад: приход/расход материалов по объектам, остатки, списание.
Персонал и техника: табель, учет машино-часов.
Отчетность: дашборд по каждому объекту и сводный, экспорт в Excel/PDF.
Документы: прикрепление фото, актов, накладных к объекту.
Уведомления о согласованиях и превышении бюджета.
5. Нефункциональные требования
Веб-интерфейс на русском и казахском языках.
Разграничение доступа по ролям.
Работа с телефона прораба на объекте.
Хранение данных на серверах в РК, резервное копирование.
Возможность интеграции с 1С в следующих этапах.
6. Результаты этапа
Описание процессов и структура модулей.
Кликабельный прототип интерфейса (Figma) или рабочий MVP базовых модулей.
Оценка сроков и стоимости полной разработки.
7. Критерии приемки
Прототип покрывает модули: объекты, снабжение, склад, отчет.
Сценарий «заявка прораба - согласование - приход на склад - отражение в бюджете» проходит полностью.
Заказчик подтвердил прототип на демонстрации.




