ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на разработку ИИ-ассистента для подготовки ответов на запросы предложений (RFP) и опросники заказчиков по базе знаний (RAG)

1. Общие положения

Настоящее техническое задание определяет требования к сервису, который принимает документ запроса предложений (RFP) или опросник заказчика, находит ответы в базе знаний компании-поставщика и формирует заполненный документ с указанием источника каждого ответа (далее – Сервис). Сервис построен по принципу RAG: поиск по базе знаний и генерация ответа только на основе найденных фрагментов.

Разработка, пилот и приемка выполняются на синтетической базе знаний вымышленной ИТ-компании и на публичных образцах опросников. Внутренние документы Заказчика исполнителю не передаются.

Документ направляется для подготовки технического решения, оценки трудоемкости, сроков и стоимости. Исполнитель вправе предложить обоснованные решения по архитектуре, моделям и инструментам при условии сохранения описанной ниже логики. Задание касается поставки готового результата (Сервиса, исходного кода и документации). Оно не предполагает трудоустройства, привлечения в штат Заказчика или подбора персонала.

2. Цель и назначение

Цель – сократить время подготовки ответов на RFP и опросники (по безопасности, технологиям, процессам, опыту), в которых значительная часть вопросов повторяется от заказчика к заказчику. Сервис готовит черновик ответов со ссылками на источники; специалист проверяет и правит его, а не пишет с нуля.

Сервис не отправляет ответы заказчикам и не подает заявки. Если ответа в базе знаний нет, Сервис прямо сообщает об этом и не придумывает ответ.

3. Данные для разработки и пилота

3.1. Синтетическая база знаний

На первом этапе исполнитель создает базу знаний вымышленной ИТ-компании (не менее 200 документов): описание услуг и технологий, политики информационной безопасности, процессы разработки и поддержки, описания проектов и кейсов, сведения о сертификатах, типовые SLA. Документы в форматах DOCX, PDF, Markdown и XLSX, на русском, казахском и английском языках. Набор согласуется с Заказчиком и передается ему вместе с результатом.

3.2. Входные документы

- опросники в формате XLSX (вопрос в строке, ответ в заданной колонке), в том числе публичные опросники по безопасности облачных услуг, например CAIQ (Cloud Security Alliance);

- RFP и технические спецификации в форматах DOCX и PDF, в том числе публичные технические спецификации закупок с портала goszakup.gov.kz;

- синтетические RFP, подготовленные исполнителем по образцу публичных.

Перечень конкретных публичных документов исполнитель предлагает на первом этапе и согласует с Заказчиком.

4. Функциональные требования

4.1. Загрузка и индексирование базы знаний

База знаний загружается из папки с файлами (DOCX, PDF, Markdown, XLSX) и через веб-интерфейс. Документы разбиваются на фрагменты, индексируются для полнотекстового и векторного поиска. Новый или измененный документ становится доступен для поиска не позднее чем через 5 минут. У каждого документа хранятся метаданные: название, раздел, дата актуальности, язык.

4.2. Разбор входного документа

Сервис извлекает из RFP или опросника список вопросов и требований, сохраняя их нумерацию и положение в документе. Для XLSX пользователь указывает колонку вопросов и колонку ответов; для DOCX и PDF вопросы выделяются автоматически с возможностью ручной правки списка.

4.3. Формирование ответов

Для каждого вопроса Сервис находит релевантные фрагменты базы знаний и формирует ответ на языке вопроса. Каждый ответ содержит: текст, ссылки на фрагменты-источники (документ и раздел), оценку уверенности. Если подходящих фрагментов нет или они противоречат друг другу, ответ помечается как «нет данных в базе знаний» или «требует проверки».

4.4. Проверка и выгрузка

Пользователь просматривает ответы в веб-интерфейсе, видит источники, правит текст, отмечает ответ как проверенный. Выгрузка выполняется в исходный формат: для XLSX ответы записываются в указанную колонку исходного файла, для DOCX формируется документ с ответами под каждым вопросом. Проверенные ответы по желанию пользователя сохраняются в базу знаний как эталонные.

4.5. Интеграции и внешние системы

| Система | Направление | Протокол | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| REST API Сервиса | входящая | HTTPS, JSON, OpenAPI | Загрузка документов, получение ответов |
| Хранилище документов базы знаний (папка или S3-совместимое хранилище) | входящая | файловый доступ или S3 API | Источник документов для индексирования |
| Провайдер LLM и модели эмбеддингов | исходящая или локальная | HTTPS API или локальный запуск | Генерация ответов, векторные представления |
| PostgreSQL с pgvector (или Qdrant) | внутренняя | SQL или HTTP API | Хранение фрагментов, векторов, ответов |
| Библиотеки разбора документов | внутренняя | — | Чтение и запись DOCX, XLSX, PDF |

Подключение к корпоративным вики и хранилищам документов (например, Confluence, SharePoint) не входит в объем пилота; исполнитель может предложить его как опцию. Интеграция с внутренними системами Заказчика не требуется.

4.6. Что не входит в объем

- работа с внутренними документами Заказчика на этапе пилота;

- отправка ответов заказчикам и подача заявок;

- расчет коммерческих предложений и цен;

- распознавание сканов без текстового слоя (может быть предложено как опция).

5. Данные и ограничения

- На этапе пилота используются только синтетическая база знаний и публичные документы.

- Ответ формируется только на основе фрагментов базы знаний; общие знания модели как источник ответа не используются.

- Должен поддерживаться вариант с локальной моделью (без передачи данных внешнему провайдеру LLM). Исполнитель указывает качество и скорость в обоих вариантах.

- Доступ к Сервису по логину и паролю, журнал действий пользователей.

6. Технические требования

- Язык и стек выбирает исполнитель (предпочтительно Python).

- Сервис упаковывается в контейнеры (Docker, docker-compose) и разворачивается одной командой.

- Модели, промпты, параметры поиска и пороги уверенности вынесены в конфигурацию; секреты хранятся в переменных окружения.

- Журнал запросов: вопрос, найденные фрагменты, ответ, стоимость вызова LLM, время.

- На время пилота Сервис размещается на инфраструктуре исполнителя. По завершении исполнитель передает исходный код и инструкции по развертыванию на инфраструктуре Заказчика.

- Автотесты для разбора документов, поиска и выгрузки; перечень зависимостей с указанием лицензий.

7. Предлагаемая этапность

| Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Данные | неделя 1 | Синтетическая база знаний, подборка публичных опросников и RFP, схема данных |
| 2. Ассистент | недели 2–3 | Индексирование, разбор документов, ответы с источниками, веб-интерфейс, выгрузка |
| 3. Пилот и передача | недели 4–5 | Проверка на контрольном наборе, доработки, отчет о качестве, передача кода и документации |

Общий ориентировочный срок – около 5 недель. Исполнитель вправе предложить иную этапность с обоснованием влияния на сроки и риски.

8. Ожидаемый результат

- Работающий Сервис с API и веб-интерфейсом.

- Синтетическая база знаний и подборка публичных документов для проверки.

- Исходный код в репозитории Заказчика и права на его использование и изменение.

- Документация: развертывание, наполнение базы знаний, настройка, описание API.

- Отчет о качестве на контрольном наборе.

9. Критерии приемки

Проверка выполняется на контрольном наборе, который Заказчик готовит по синтетической базе знаний: 100 вопросов на трех языках с эталонными ответами, из них 20 вопросов, ответа на которые в базе знаний нет. Вопросы оформляются в одном опроснике XLSX и одном RFP в формате DOCX. Состав набора исполнителю до приемки не раскрывается.

| Критерий | Как проверяется | Порог |
| --- | --- | --- |
| Точность ответов | Эксперт Заказчика сравнивает ответы на 80 вопросов, имеющих ответ, с эталоном | верных не менее 75%; неверных не более 10% |
| Источники | Проверка ссылок у 80 ответов | ссылка есть не менее чем у 95%; фрагмент подтверждает ответ не менее чем в 90% |
| Отсутствие выдумки | 20 вопросов без ответа в базе | не менее 18 помечены «нет данных в базе знаний» |
| Разбор документа | Опросник XLSX и RFP DOCX из набора | выделено не менее 95% вопросов |
| Выгрузка | Открытие выгруженного XLSX и DOCX | ответы стоят на своих местах, структура исходного файла сохранена |
| Скорость | Замер | опросник из 100 вопросов обработан не дольше 15 минут; новый документ доступен для поиска не позднее 5 минут |
| Развертывание | Заказчик разворачивает Сервис по инструкции | не более 1 часа без помощи исполнителя |

10. Требования к предложению исполнителя

В предложении необходимо указать:

- опыт в построении RAG-систем и обработке документов, 2–3 похожих проекта, при возможности с примером результата;

- подход к созданию синтетической базы знаний и выбору публичных опросников;

- архитектуру, модели (облачные и локальные), способ поиска и требования к инфраструктуре;

- ожидаемые показатели качества и стоимость обработки одного опросника из 100 вопросов;

- стоимость и срок по этапам;

- стоимость поддержки после пилота (опция).