Техническое задание

Risk Engine и дашборд для автоматического отбора трейдеров на копирование сделок

| 1 | Вводные разделы |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Введение |  |
| 1.1.1 | Наименование | Risk Engine и дашборд для автоматического отбора трейдеров на копирование сделок |
| 1.1.2 | Краткая характеристика области применения | Финансовые технологии (FinTech), проп-трейдинг. Заказчик — платформа для оценки и финансирования трейдеров: трейдер проходит челлендж, получает финансируемый счёт (Funded) и долю прибыли в виде выплат. У компании есть собственный реальный торговый счёт, на который копируются сделки отобранных трейдеров (группа copy). Система применяется риск-менеджментом компании для автоматического отбора трейдеров на копирование и управления риском реального счёта. |
| 1.2 | Основания для разработки |  |
| 1.2.1 | Документ-основание | Решение руководства ТОО «Kubayev Capital» о разработке системы; договор с исполнителем, заключаемый по итогам отбора на портале astanahub.com. |
| 1.2.2 | Дата утверждения ТЗ | Утверждается при подписании договора с исполнителем. |
| 1.2.3 | Орган утверждения | Директор ТОО «Kubayev Capital» Құбаев А.С. |
| 1.3 | Общие сведения |  |
| 1.3.1 | Наименование объекта | Программная система «Risk Engine» (серверный сервис, веб-дашборд, API). |
| 1.3.2 | Реквизиты заказчика/разработчика | Заказчик: ТОО «Kubayev Capital» (YouTrade), БИН 220740002264, Казахстан, г. Алматы, мкр. Мамыр-1, д. 26, info@youtrade.kz. Участник Astana Hub. Разработчик: определяется по итогам отбора на портале astanahub.com. |
| 1.3.3 | Сроки | Ориентировочно 14–16 недель с даты подписания договора (уточняется с исполнителем): - Этап 1 — анализ данных: 2–3 недели; - Этап 2 — модель и симуляция: 4–5 недель; - Этап 3 — интеграция: 3–4 недели; - Этап 4 — дашборд и пилот: 3–4 недели. |
| 1.3.4 | Источники и порядок финансирования | Собственные средства заказчика. Оплата поэтапно после подписания акта приёмки каждого этапа (см. п. 4.5). |
| 1.4 | Термины и определения |  |
| 1.4.1 | Перечень сокращений и обозначений | - Челлендж — оценочный этап, на котором трейдер выполняет торговые цели по правилам риск-менеджмента. - Funded-счёт — финансируемый счёт трейдера после прохождения челленджа. - Реальный счёт — собственный торговый счёт компании, на который копируются сделки. - Группа copy / no copy — группа счетов на платформе, сделки которой копируются / не копируются на реальный счёт. - Коэффициент объёма — множитель для пересчёта объёма копируемых сделок под баланс реального счёта. - Покрытие выплат — отношение прибыли сделок трейдера на реальном счёте к выплатам этому трейдеру. - MTR — торговая платформа Match-Trader. API — программный интерфейс. - SL/TP — стоп-лосс / тейк-профит. HFT — высокочастотная торговля. - Out-of-sample — отложенный период данных, не используемый при настройке модели. - Look-ahead — использование данных из будущего при симуляции (недопустимо). |
| 1.5 | Реферат |  |
| 1.5.1 | Объект | Процесс отбора трейдеров для копирования их сделок на реальный счёт компании и управления риском этого счёта. |
| 1.5.2 | Цель | Автоматически определять по базе данных сделок, каких трейдеров копировать, самостоятельно переводить их между группами copy / no copy и обеспечить покрытие выплат скопированным трейдерам прибылью их сделок на реальном счёте. |
| 1.5.3 | Методы | Статистический анализ торговых данных; машинное обучение (например, градиентный бустинг) и правила для классификации трейдеров; выявление поведенческих паттернов; симуляция на исторических данных по принципу walk-forward без заглядывания в будущее; интеграция с торговой платформой через API. |
| 1.5.4 | Новизна | - Решение принимается по трейдеру в целом по всем его счетам. - Учитывается воспроизводимость результата на реальном рынке (спред, комиссия, проскальзывание). - Автоматическая смена групп на платформе с защитой от частых переключений. - Ключевая метрика системы — покрытие выплат прибылью реального счёта. |
| 1.5.5 | Эффективность | Замена ручного отбора и переключения групп автоматическим процессом в реальном времени; покрытие выплат скопированным трейдерам прибылью реального счёта; контроль риска реального счёта лимитами и аварийным стопом; прозрачная отчётность для руководства. |
| 2 | Назначение, цели, объект |  |
| 2.1 | Назначение и цели предмета ТЗ |  |
| 2.1.1 | Назначение системы | Оценка трейдеров по базе данных сделок, принятие решения copy / no copy, автоматическая смена групп на платформе, управление капиталом реального счёта и отображение результатов на дашборде. |
| 2.1.2 | Цели создания системы - показатели и критерии их достижения | - Автоматическая оценка 100% активных Funded-трейдеров. - Обновление оценки и решения не позднее 1 минуты после закрытия сделки. - В симуляции на отложенном периоде покрытие выплат и результат реального счёта лучше базовых правил («копировать всех», «копировать по прибыли за прошлый месяц»). - Просадка реального счёта не превышает лимита, заданного заказчиком. - В режиме «автомат» группы меняются без ручных действий (кроме ручной фиксации). Целевые значения покрытия выплат и допустимой просадки утверждаются заказчиком по итогам этапа 2. |
| 2.2 | Назначение разработки | Перевести существующий прототип скоринговой модели в промышленную систему, которая работает в реальном времени, интегрирована с торговой платформой и сама управляет группами copy / no copy. |
| 2.3 | Характеристика предмета ТЗ (автоматизации/внедрения) | Автоматизируются: сбор торговых данных; расчёт метрик и выявление паттернов; оценка и классификация трейдеров; решение copy / no copy; смена групп счетов на платформе; пересчёт объёма копируемых сделок и контроль лимитов реального счёта; отчётность по покрытию выплат; уведомления. |
| 2.4 | Существующее состояние предмета ТЗ или автоматизируемой системы | Данные выгружаются из CRM и торговой платформы в CSV. Прототип скоринговой модели на Python запускается локально и пока слабо предсказывает дальнейший результат трейдера. Решение о копировании и перевод трейдеров между группами copy / no copy выполняются вручную. Единой отчётности по покрытию выплат нет. |
| 2.5 | Научная цель / научная гипотеза | Гипотеза: по историческому поведению трейдера (доходность, риск, стиль, стабильность) можно выявить трейдеров, чей результат воспроизводится на реальном рынке и сохраняется на будущих периодах, так что копирование их сделок покрывает выплаты им. Гипотеза проверяется симуляцией без заглядывания в будущее на отложенном периоде. |
| 3 | Требования к результату/системе |  |
| 3.1 | Общие требования |  |
| 3.1.1 | Структура и функционирование | Модули: (1) загрузка данных из CSV и API платформы; (2) расчёт метрик; (3) выявление паттернов; (4) скоринг и решение copy / no copy; (5) интеграция — смена групп через API; (6) управление капиталом реального счёта; (7) веб-дашборд; (8) уведомления; (9) REST API; (10) настройки и журнал событий. Режимы: «рекомендации» и «автомат». |
| 3.1.2 | Показатели назначения | - Обновление решения ≤ 1 минуты после закрытия сделки. - Не менее 1 000 активных счетов и 100 000 сделок в истории без деградации. - Загрузка страниц дашборда ≤ 3 секунд. |
| 3.1.3 | Надёжность | Доступность сервиса не ниже 99% в месяц. Автоматический перезапуск при сбоях, повторная обработка событий. При недоступности API платформы система не меняет группы и отправляет уведомление. |
| 3.1.4 | Безопасность | Принцип безопасного отказа: при ошибке или неполных данных трейдер не переводится в copy. Аварийный стоп копирования при достижении заданной просадки реального счёта. Лимиты на долю капитала на трейдера и общий объём позиций. |
| 3.1.5 | Эргономика и техническая эстетика | Веб-интерфейс на русском и английском языках, понятный риск-менеджеру без технической подготовки: фильтры, поиск, карточка трейдера, объяснение каждого решения. Оптимизация под десктоп. |
| 3.1.6 | Эксплуатация, ТО, ремонт, хранение | Развёртывание на сервере заказчика в Docker. Мониторинг состояния сервиса, журналирование, резервное копирование. Обновления без потери данных. Инструкции по эксплуатации передаются заказчику. |
| 3.1.7 | Защита информации от несанкционированного доступа | Аутентификация пользователей, роли (администратор, риск-менеджер, просмотр), HTTPS, хранение ключей API в защищённом хранилище секретов, журнал действий пользователей. |
| 3.1.8 | Сохранность информации при авариях / уровень безотказности | Ежедневное резервное копирование базы данных, восстановление не дольше 4 часов. Идемпотентная смена групп: после сбоя система не дублирует и не теряет переключения. |
| 3.1.9 | Защита от внешних воздействий | Обеспечивается средствами хостинга (защита от DDoS, сетевой экран). Специальных требований к физическим воздействиям нет. |
| 3.1.10 | Патентная чистота | Используются собственные разработки и библиотеки с открытыми лицензиями (MIT, BSD, Apache 2.0). Результат не должен нарушать права третьих лиц. |
| 3.1.11 | Стандартизация и унификация | REST API с форматом JSON и описанием OpenAPI; код в Git-репозитории заказчика; стиль кода PEP 8; автоматические тесты ключевых модулей. |
| 3.1.12 | Дополнительные требования, включая обучение персонала | Две онлайн-сессии обучения для риск-менеджеров и администратора; руководство пользователя и администратора. |
| 3.2 | Требования к функциям (задачам) |  |
| 3.2.1 | Перечень функций по подсистемам, регламент реализации, требования к качеству/точности/времени, критерии отказов | - Данные: загрузка сделок, позиций, счетов, выплат и данных реального счёта; объединение всех счетов одного трейдера. - Метрики: доходность, profit factor, риск на сделку, просадка, частота и время удержания сделок, стабильность, воспроизводимость с учётом спреда, комиссии и проскальзывания. - Паттерны (автоматически no copy): мартингейл/усреднение, сверхкороткие сделки/HFT, торговля на новостях, копирование и хедж между счетами, «всё или ничего». - Решение copy / no copy: по трейдеру в целом; настраиваемые условия входа (минимальная история, минимальная оценка, отсутствие паттернов); защита от частых переключений; немедленный no copy при критичном паттерне; объяснение решения; ручная фиксация группы. - Интеграция: смена групп через API, режимы «рекомендации»/«автомат», согласованное правило для открытых позиций, журнал смен. - Капитал: коэффициент объёма под баланс реального счёта, лимиты на трейдера, общий объём и инструменты, аварийный стоп. - Дашборд: реальный счёт, список трейдеров, покрытие выплат по каждому трейдеру и по группе, карточка трейдера, выгрузка в CSV/Excel. - Уведомления: Telegram / email / webhook. Время реакции — не более 1 минуты. Критерии отказа: неверная смена группы, пропуск смены группы, превышение лимитов реального счёта без аварийного стопа. |
| 3.3 | Требования к видам обеспечения |  |
| 3.3.1 | Информационное | Источники: выгрузки CSV и API Match-Trader, данные реального счёта. Хранение в PostgreSQL. Данные обезличены: идентификаторы клиентов и счетов заменены хешами, персональные данные не обрабатываются. Хранение истории решений и смен групп — не менее 2 лет. |
| 3.3.2 | Лингвистическое | Интерфейс — русский и английский языки. Документация — на русском или английском. Язык программирования — Python. |
| 3.3.3 | Программное | Python 3.11+, pandas, scikit-learn / LightGBM или аналоги, FastAPI или аналог, PostgreSQL, Docker. Фреймворк веб-интерфейса — по согласованию. Другой стек — по согласованию с заказчиком. |
| 3.3.4 | Техническое | Сервер на Linux, ориентировочно 4 vCPU, 16 ГБ RAM, 200 ГБ SSD (уточняется исполнителем на этапе 1). Предоставляется заказчиком. |
| 3.3.5 | Организационное | Со стороны заказчика назначаются ответственный за проект и риск-менеджер. Регламент ручной фиксации групп и подтверждения решений в режиме «рекомендации» утверждается заказчиком. |
| 3.4 | Требования к программе/программному изделию | Исходный код в Git-репозитории заказчика; все пороги, веса и правила меняются через настройки без изменения кода; журналирование всех решений; автоматические тесты ключевых модулей; инструкции по развёртыванию. |
| 3.5 | Требования к информационной безопасности | Работа только с обезличенными данными; NDA с исполнителем; шифрование передаваемых данных (TLS); разграничение доступа по ролям; журнал доступа; ключи API не хранятся в коде. |
| 3.6 | Требования к промышленной безопасности / ESG-показателям | Не применимо: программный продукт, не связанный с производственными объектами. |
| 4 | Работы, сроки, приёмка |  |
| 4.1 | Состав и содержание работ по созданию/развитию системы |  |
| 4.1.1 | Стадии и этапы, сроки, исполнители, документы по стадиям | - Этап 1. Анализ данных (2–3 недели): изучение датасета, метрики, анализ того, какие трейдеры давали бы прибыль на реальном счёте. Документ: аналитический отчёт. - Этап 2. Модель и симуляция (4–5 недель): скоринг, правила copy / no copy, симуляция реального счёта и покрытия выплат. Документ: отчёт о симуляции. - Этап 3. Интеграция (3–4 недели): данные в реальном времени, смена групп через API, лимиты, аварийный стоп. Документы: описание API, программа и методика испытаний. - Этап 4. Дашборд и пилот (3–4 недели): дашборд, уведомления, пилот на реальном счёте, переход в режим «автомат». Документы: руководства пользователя и администратора, акт приёмки. Исполнитель — по итогам отбора; со стороны заказчика — ответственный за проект и риск-менеджер. |
| 4.2 | Этапность НИОКР |  |
| 4.2.1 | НИР → ОКР → ОПЭ/внедрение | - НИР — этапы 1–2: анализ данных, разработка модели, проверка гипотезы симуляцией. - ОКР — этап 3: разработка и интеграция сервиса с торговой платформой. - ОПЭ/внедрение — этап 4: пилот в режиме «рекомендации», затем перевод в режим «автомат». |
| 4.3 | Порядок контроля и приёмки системы |  |
| 4.3.1 | Виды/состав/методы испытаний, статус приёмочной комиссии | Испытания: автономные тесты модулей; интеграционные испытания на тестовом окружении (смена групп, лимиты, аварийный стоп, уведомления); симуляция на исторических данных без заглядывания в будущее с проверкой на отложенном периоде и сравнением с базовыми правилами; пилотная эксплуатация. Приёмочная комиссия: директор, ответственный за проект и риск-менеджер заказчика. По каждому этапу подписывается акт приёмки. |
| 4.4 | Технико-экономические показатели |  |
| 4.4.1 | Ориентировочная эффективность, экономическое обоснование | Выплаты трейдерам — одна из основных статей расходов компании. Система направлена на их покрытие прибылью сделок на реальном счёте, а также на сокращение ручной работы риск-менеджмента и снижение финансовых рисков. Ожидаемый эффект подтверждается отчётом о симуляции (этап 2) и результатами пилота (этап 4). |
| 4.5 | Порядок оплаты |  |
| 4.5.1 | Транши, условия | Оплата четырьмя траншами — по одному за каждый этап — после подписания акта приёмки этапа. Размер траншей и общая стоимость определяются договором. |
| 5 | Подготовка объекта и документирование |  |
| 5.1 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие | Заказчик предоставляет: обезличенный датасет после подписания NDA; сервер для развёртывания; доступ к тестовому окружению и API торговой платформы; настройки реального счёта и групп copy / no copy; ответственных сотрудников для приёмки. |
| 5.2 | Требования к документированию |  |
| 5.2.1 | Перечень документов по ГОСТ 34.201, требования к отчёту по ГОСТ 7.32-2017, порядок оформления охранных документов (РИД) | Документы: описание архитектуры, руководство пользователя, руководство администратора, описание API (OpenAPI), программа и методика испытаний, аналитический отчёт и отчёт о симуляции (по ГОСТ 7.32-2017 в упрощённой форме), акты приёмки. Исключительные права на исходный код, модели и документацию переходят заказчику. Регистрация авторских прав на ПО — по решению заказчика. |
| 5.3 | Источники разработки |  |
| 5.3.1 | Перечень документов-оснований, отчёты о предыдущих НИР, материалы по аналогам | Прототип скоринговой модели заказчика и результаты его проверки; правила торговли и риск-менеджмента заказчика; документация API платформы Match-Trader; открытые материалы о копировании сделок (copy trading) и управлении рисками в проп-трейдинге. |
| 6 | Квалификационные требования |  |
| 6.1 | Требования к материально-технической базе исполнителя |  |
| 6.1.1 | Только специальные требования, не ограничивающие круг потенциальных исполнителей | Специальных требований нет. Нужны опыт количественного анализа финансовых рынков или финтеха, разработки ML-моделей и сервисов на Python, возможность удалённой работы и готовность работать по NDA. Понимание форекс/CFD-торговли и копирования сделок — преимущество. |
| 6.2 | Разрешительные документы | Специальные лицензии и разрешения не требуются. Исполнитель — юридическое лицо, ИП или физическое лицо, способное заключить договор. |
| 6.3 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок — 3 месяца после подписания итогового акта приёмки: бесплатное исправление ошибок, критичные ошибки — в течение 2 рабочих дней. |