ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на разработку аналитической панели рынка ИТ-закупок Республики Казахстан на основе открытых данных портала государственных закупок

1. Общие положения

Настоящее техническое задание определяет требования к сервису, который регулярно загружает открытые данные портала государственных закупок Республики Казахстан (договоры, лоты, годовые планы закупок, реестр участников), выделяет закупки ИТ-товаров и ИТ-услуг и показывает рынок на веб-панели: объемы, динамику, крупнейших заказчиков и поставщиков, регионы и категории (далее – Сервис).

Документ направляется для подготовки технического решения, оценки трудоемкости, сроков и стоимости. Исполнитель вправе предложить обоснованные технические решения по архитектуре, инструменту визуализации и способу классификации при условии сохранения описанной ниже логики.

Задание касается поставки готового результата (Сервиса, исходного кода и документации). Оно не предполагает трудоустройства, привлечения в штат Заказчика или подбора персонала.

2. Цель и назначение

Цель – дать Заказчику наглядную и проверяемую картину рынка ИТ-закупок в Казахстане: сколько и на что тратят заказчики, кто выигрывает, как меняются суммы и спрос. Панель заменяет ручную выгрузку и сведение таблиц с портала.

Сервис является внутренним аналитическим инструментом. Он не подает заявки, не участвует в закупках и не рассылает уведомления о конкретных лотах.

3. Категории ИТ-закупок

Каждая ИТ-закупка относится к одной из категорий:

- Разработка программного обеспечения и информационных систем (заказная разработка, доработка, интеграция).

- Готовое программное обеспечение и лицензии (поставка и внедрение коробочных решений).

- Сопровождение и техническая поддержка информационных систем.

- Услуги по предоставлению специалистов для разработки и поддержки.

- Прочие ИТ-услуги.

Принадлежность закупки к ИТ и к категории определяется по кодам классификатора товаров, работ и услуг, используемого на портале, и по ключевым словам в названии и описании. Исполнитель уточняет правила на первом этапе; перечень кодов и ключевых слов хранится в конфигурации и меняется без правок кода.

4. Функциональные требования

4.1. Источник данных

| Источник | Какие данные | Способ доступа | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| goszakup.gov.kz, открытые данные (API ows.goszakup.gov.kz) | Договоры, лоты, годовые планы закупок, реестр участников (заказчики и поставщики) | Официальный API (REST и GraphQL); доступ по токену, который оформляет Заказчик | единственный |

Способ доступа указан по общедоступным сведениям на дату составления задания и подтверждается на первом этапе. Объем доступных полей и ограничения API исполнитель фиксирует в отчете первого этапа. Обход ограничений портала не допускается.

4.2. Загрузка и обновление

Первичная загрузка охватывает не менее 24 месяцев истории. Далее выполняется ежедневное инкрементальное обновление по расписанию. При сбое загрузки данные не теряются, а прерванная загрузка продолжается с места остановки. Сбой фиксируется в журнале и отправляется ответственному лицу по электронной почте.

4.3. Классификация и нормализация

Данные приводятся к единой модели (заказчик, поставщик, договор, лот, план, регион, дата, сумма в тенге). Закупки классифицируются по разделу 3. Для каждой закупки сохраняется признак ИТ и категория. Названия организаций приводятся к единому виду по идентификатору (БИН), чтобы один заказчик не считался несколько раз.

4.4. Аналитическая панель

Веб-панель с доступом по логину и паролю. Обязательные разделы:

- Рынок в целом: объем ИТ-закупок по месяцам и кварталам, число договоров, средний и медианный размер договора.

- Заказчики: топ-20 по объему и по числу договоров, динамика по каждому заказчику.

- Поставщики: топ-20 по объему и по числу договоров, доля крупнейших поставщиков в рынке.

- Регионы: объем и число договоров по регионам.

- Категории: распределение по пяти категориям раздела 3 и их динамика.

- Планы закупок: что заказчики планируют закупить в ближайший период по тем же срезам.

Во всех разделах доступны фильтры: период, регион, заказчик, категория, диапазон суммы. Любую таблицу можно выгрузить в CSV. Инструмент визуализации (например, Metabase, Apache Superset, Grafana или собственное веб-приложение) выбирает исполнитель.

4.5. Интеграции и внешние системы

| Система | Направление | Протокол | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| API портала goszakup.gov.kz (ows.goszakup.gov.kz) | входящая | HTTPS, REST и GraphQL, токен | Загрузка договоров, лотов, планов, реестра участников |
| PostgreSQL | внутренняя | SQL | Хранение нормализованных данных и результатов классификации |
| Инструмент визуализации | внутренняя | HTTPS, логин и пароль | Отображение панели, экспорт в CSV |
| Почтовый сервер | исходящая | SMTP с TLS | Уведомление о сбое загрузки; адрес и учетные данные предоставляет Заказчик |

Интеграция с внутренними системами Заказчика, CRM и корпоративной авторизацией не требуется.

4.6. Что не входит в объем

- прогнозирование объемов и цен;

- подача заявок и участие в закупках;

- работа с закрытыми разделами портала и данными, требующими авторизации на портале;

- обход ограничений доступа и защитных механизмов портала.

5. Данные и ограничения

- Сервис работает только с открытыми данными портала государственных закупок.

- Исполнитель соблюдает условия использования портала и ограничения API, регулирует частоту запросов так, чтобы не создавать нагрузку на портал.

- Сведения о поставщиках используются в объеме, публично раскрываемом порталом; контакты физических лиц не собираются.

- Внутренние данные Заказчика исполнителю не передаются.

6. Технические требования

- Язык и технологический стек выбирает исполнитель (предпочтительно Python для загрузки и классификации).

- Решение упаковывается в контейнеры (Docker), загрузка запускается по расписанию без ручных действий.

- На время пилота Сервис размещается на инфраструктуре исполнителя. По завершении пилота исполнитель передает исходный код и инструкции, позволяющие развернуть Сервис на инфраструктуре Заказчика.

- Хранилище: PostgreSQL; схема данных и миграции находятся в репозитории.

- Правила классификации, расписание и получатели уведомлений выносятся в конфигурацию; секреты хранятся в переменных окружения.

- Ведется журнал загрузок; панель выдает типовой запрос не дольше 5 секунд на всем объеме данных.

- Для загрузки и классификации имеются автотесты; перечень зависимостей приводится с указанием лицензий.

7. Предлагаемая этапность

| Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Данные | неделя 1 | Отчет о доступных данных и ограничениях API, загрузка истории за 24 месяца, модель данных |
| 2. Классификация и панель | недели 2–3 | Классификация по категориям, шесть разделов панели, фильтры, экспорт |
| 3. Пилот и передача | недели 4–5 | 14 дней эксплуатации, доработки, отчет о качестве, передача кода и документации |

Общий ориентировочный срок – около 5 недель. Исполнитель вправе предложить иную этапность с обоснованием влияния на сроки и риски.

8. Ожидаемый результат

- Работающий Сервис с ежедневным обновлением данных и панелью из шести разделов.

- Исходный код в репозитории Заказчика и права на его использование и изменение.

- Документация: развертывание, настройка правил классификации, описание модели данных.

- Отчет о качестве: сверка агрегатов с порталом и точность классификации на контрольной выборке.

- Выгрузка нормализованных данных в CSV.

- Краткое резюме по пилоту: что сработало, что нет, что можно улучшить.

9. Критерии приемки

Результат принимается, если выполнены все критерии. Значения порогов предлагаются Заказчиком и могут быть уточнены после получения предложений исполнителей.

| Критерий | Как проверяется | Порог |
| --- | --- | --- |
| История и обновление | Проверка периода данных и журнала загрузок за 14 дней пилота | не менее 24 месяцев истории; успешных ежедневных загрузок не менее 95% |
| Точность агрегатов | Заказчик сверяет с порталом данные по 20 контрольным заказчикам | отклонение суммы и числа договоров не более 1% |
| Выделение ИТ-закупок | Контрольная выборка из 100 договоров, размеченная Заказчиком | верно определено не менее 90% (ИТ или не ИТ) |
| Категории | Та же выборка (только ИТ-договоры) | верная категория не менее чем у 80% |
| Панель | Проверка по списку из шести разделов и фильтров | все разделы и фильтры работают; экспорт в CSV доступен |
| Скорость | Замер типовых запросов | не более 5 секунд на всем объеме |
| Развертывание | Заказчик разворачивает Сервис по инструкции | не более 1 часа без помощи исполнителя |

Контрольные выборки

Контрольную выборку из 100 договоров и список из 20 заказчиков Заказчик формирует до начала пилота. Выборка содержит примерно равное число ИТ и неИТ-договоров. Исполнителю выборка не передается до завершения приемки.

10. Требования к предложению исполнителя

В предложении необходимо указать:

- опыт в построении конвейеров обработки данных (ETL) и аналитических панелей, 2–3 похожих проекта, при возможности с примером результата;

- подход к работе с API портала и ожидаемые ограничения;

- предлагаемый подход к классификации закупок и ожидаемые показатели качества;

- предлагаемый инструмент визуализации, архитектуру и стек, требования к инфраструктуре Заказчика после передачи;

- стоимость и срок по этапам;

- стоимость поддержки после пилота (опция).