ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на разработку сервиса разбора резюме и подбора кандидатов к вакансиям с применением ИИ

1. Общие положения

Настоящее техническое задание определяет требования к сервису, который принимает резюме в разных форматах и на трех языках (казахском, русском, английском), извлекает из них структурированные данные и ранжирует кандидатов для заданной вакансии с объяснением оценки (далее – Сервис).

Разработка, пилот и приемка выполняются только на синтетических (вымышленных) резюме и вакансиях. Реальные персональные данные исполнителю не передаются и в Сервис на этапе пилота не загружаются.

Документ направляется для подготовки технического решения, оценки трудоемкости, сроков и стоимости. Исполнитель вправе предложить обоснованные решения по архитектуре, моделям и инструментам при условии сохранения описанной ниже логики. Задание касается поставки готового результата (Сервиса, исходного кода и документации). Оно не предполагает трудоустройства, привлечения в штат Заказчика или подбора персонала силами исполнителя.

2. Цель и назначение

Цель – сократить время первичного разбора резюме: вместо ручного чтения каждого документа специалист получает структурированный профиль кандидата и упорядоченный список кандидатов под вакансию с пояснением, какие требования выполнены и каких не хватает.

Сервис является инструментом поддержки решения. Он не отклоняет кандидатов автоматически: итоговое решение всегда принимает человек.

3. Входные данные

3.1. Резюме

- форматы: PDF с текстовым слоем, DOCX, сканы и фотографии (PDF без текстового слоя, JPG, PNG);

- языки: казахский, русский, английский, а также смешанные документы;

- объем пилота: не менее 1 000 синтетических резюме, из них не менее 20% – сканы и фотографии.

3.2. Вакансии

Вакансия задается текстом в свободной форме или по шаблону (должность, обязательные и желательные навыки, опыт в годах, язык, локация, формат работы). Для пилота используется не менее 20 синтетических вакансий по ИТ-специальностям (разработка, тестирование, аналитика, DevOps, поддержка).

3.3. Синтетический набор данных

Исполнитель на первом этапе генерирует набор синтетических резюме и вакансий, описывает способ генерации и передает набор Заказчику. Имена, контакты и места работы в наборе вымышленные. Контрольный набор для приемки (раздел 9) Заказчик готовит отдельно и исполнителю до приемки не передает.

4. Функциональные требования

4.1. Извлечение данных из резюме

Из каждого резюме извлекаются: ФИО, контакты, город, желаемая должность, периоды работы с должностями и организациями, суммарный стаж, навыки (с приведением к единому справочнику), образование, языки и уровни, сертификаты. Результат сохраняется в формате JSON по открытой схеме JSON Resume (jsonresume.org) с расширениями, которые исполнитель описывает в документации. Для сканов применяется распознавание текста (OCR).

4.2. Нормализация навыков

Навыки приводятся к единому справочнику с синонимами (например, «JS», «JavaScript», «ECMAScript» – одна запись). Справочник хранится в конфигурации и дополняется без изменения кода.

4.3. Подбор и ранжирование

Для выбранной вакансии Сервис рассчитывает оценку соответствия каждого кандидата от 0 до 100 и выдает упорядоченный список. Для каждого кандидата показываются: выполненные обязательные требования, недостающие требования, совпавшие желательные навыки, стаж по релевантным должностям и краткое текстовое пояснение. Жесткие фильтры (минимальный стаж, язык, локация) настраиваются для каждой вакансии.

4.4. Защита от предвзятости

При расчете оценки не учитываются пол, возраст, национальность, семейное положение, фотография и имя кандидата. Предусмотрен режим обезличенного просмотра, в котором эти поля скрыты от пользователя.

4.5. Интерфейсы

- REST API с описанием в формате OpenAPI: загрузка резюме, получение профиля, создание вакансии, получение ранжированного списка;

- простой веб-интерфейс: загрузка файлов, просмотр профиля, список кандидатов по вакансии с пояснениями, экспорт в CSV.

4.6. Интеграции и внешние системы

| Система | Направление | Протокол | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| REST API Сервиса | входящая | HTTPS, JSON, OpenAPI | Загрузка резюме и вакансий, получение результатов |
| OCR (Tesseract или аналог с поддержкой kk, ru, en) | внутренняя | — | Распознавание сканов и фотографий |
| Провайдер LLM и модели эмбеддингов | исходящая или локальная | HTTPS API или локальный запуск | Извлечение полей, сопоставление навыков и требований, пояснения |
| PostgreSQL с расширением pgvector | внутренняя | SQL | Хранение профилей, вакансий, векторных представлений |
| Объектное хранилище (S3-совместимое или файловая система) | внутренняя | — | Хранение исходных файлов |

Интеграция с системами управления персоналом и площадками вакансий не входит в объем пилота; исполнитель может предложить ее как опцию. Интеграция с внутренними системами Заказчика не требуется.

4.7. Что не входит в объем

- обработка реальных персональных данных на этапе пилота;

- автоматический отказ кандидатам и любая рассылка кандидатам;

- поиск кандидатов на внешних площадках;

- проведение интервью и оценка тестовых заданий.

5. Данные и ограничения

- На этапе пилота используются только синтетические данные.

- Архитектура должна позволять эксплуатацию с реальными данными в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных: хранение на инфраструктуре Заказчика, разграничение доступа, журнал действий, удаление профиля по запросу.

- Должен поддерживаться вариант с локальной моделью (без передачи данных внешнему провайдеру LLM). Исполнитель указывает качество и скорость в обоих вариантах.

6. Технические требования

- Язык и стек выбирает исполнитель (предпочтительно Python).

- Сервис упаковывается в контейнеры (Docker, docker-compose) и разворачивается одной командой.

- Модели, промпты, справочник навыков и веса оценки вынесены в конфигурацию; секреты хранятся в переменных окружения.

- Журнал действий: кто загрузил, кто просматривал, какие оценки получены.

- На время пилота Сервис размещается на инфраструктуре исполнителя. По завершении исполнитель передает исходный код и инструкции по развертыванию на инфраструктуре Заказчика.

- Автотесты для извлечения и ранжирования; перечень зависимостей с указанием лицензий.

7. Предлагаемая этапность

| Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Данные | неделя 1 | Синтетический набор резюме и вакансий, схема данных, справочник навыков |
| 2. Извлечение и подбор | недели 2–3 | Разбор резюме всех форматов, ранжирование с пояснениями, API и веб-интерфейс |
| 3. Пилот и передача | недели 4–5 | Проверка на контрольном наборе, доработки, отчет о качестве, передача кода и документации |

Общий ориентировочный срок – около 5 недель. Исполнитель вправе предложить иную этапность с обоснованием влияния на сроки и риски.

8. Ожидаемый результат

- Работающий Сервис с API и веб-интерфейсом.

- Синтетический набор данных и описание способа его генерации.

- Исходный код в репозитории Заказчика и права на его использование и изменение.

- Документация: развертывание, настройка справочника и весов, описание API.

- Отчет о качестве на контрольном наборе, включая проверку на предвзятость.

9. Критерии приемки

Проверка выполняется на контрольном наборе, который Заказчик готовит самостоятельно: 100 синтетических резюме (не менее 20 сканов, все три языка) с эталонной разметкой полей и 10 вакансий, для каждой из которых эксперт Заказчика отметил подходящих кандидатов.

| Критерий | Как проверяется | Порог |
| --- | --- | --- |
| Извлечение ключевых полей | Сравнение с эталонной разметкой 100 резюме (ФИО, контакты, должности, периоды работы, образование, языки) | F1 не ниже 0,90 |
| Извлечение навыков | Та же выборка | F1 не ниже 0,85 |
| Сканы и фотографии | Подмножество сканов из выборки | F1 ключевых полей не ниже 0,85 |
| Ранжирование | 10 вакансий с экспертной разметкой | не менее 7 из первых 10 кандидатов подходят по оценке эксперта (в среднем по вакансиям) |
| Пояснения | Проверка выдачи | у каждого кандидата указаны выполненные и недостающие требования |
| Предвзятость | 50 пар резюме, отличающихся только именем, полом или возрастом | разница оценки в паре не более 2 баллов |
| Скорость | Замер | разбор резюме не дольше 10 секунд; ранжирование 1 000 кандидатов не дольше 30 секунд |
| Развертывание | Заказчик разворачивает Сервис по инструкции | не более 1 часа без помощи исполнителя |

10. Требования к предложению исполнителя

В предложении необходимо указать:

- опыт в обработке документов, NLP и применении LLM, 2–3 похожих проекта, при возможности с примером результата;

- подход к генерации синтетических данных;

- архитектуру, модели (облачные и локальные) и требования к инфраструктуре;

- ожидаемые показатели качества;

- стоимость и срок по этапам;

- стоимость поддержки после пилота (опция).